一班13组 第 2 周周总结报告

| 组号 | 一班13组 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 张龙飞 |
| 组员姓名 | 周鹏波、黄子安、杭咏毅 |
| 本周周次 | 第 2 周（2026 年 9 月 12 日 — 9 月 19 日） |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张龙飞（组长） | 2315304458 | 一班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 组长 / 内核负责人。主责 F1 剪贴板监听与内容采集、F2 本地持久化存储；交叉测试 F6 重复内容合并、F9 隐私与安全。负责接口冻结、仓库维护与最终集成。 | 主持选题论证与组队，完成新颖度自查与范围收口（主动砍掉全部联网功能）。主编《需求分析报告》，执笔第 1、6、7 章；技术预研 Win32 剪贴板监听接口并写最小验证程序；冻结数据模型、命令接口与事件协议三项基线。 | 25% | 搭建五层架构与内核门面，装配约 40 个命令与事件总线；实现五阶段处理管线与采集工作线程；修复「分发阶段永不执行」致命缺陷（上限设 10 却保留 14 条）；完成单实例守卫与脱离控制台启动。 | 25% | —（第 3 周起填写） | — |
| 周鹏波 | 2315304463 | 一班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 后端逻辑。主责 F3 容量管理与存储策略、F5 检索与定位；交叉测试 F1 剪贴板监听、F4 格式识别。负责命令接口层与单元测试。 | 竞品实测：同机对照 Win+V / Ditto / TieZ 三款并留截图，实测出「约 25 条固定上限、无检索」等结论，撰写竞品分析章节；编写《02-用例图与用例说明》20 个用例；建立公开 Git 仓库与 开发/、文档/ 两个一级目录。 | 25% | 实现 Win32 剪贴板读写与格式监听，按固定优先级取格式；实现消息窗口、快捷键候选降级与托盘；定位并修复位图解码 bfOffBits 偏移错误（67.55% 像素被改变且肉眼看不出来，修正后差异 0 像素）；实现焦点交还四级策略与 keybd_event 按键模拟。 | 25% | —（第 3 周起填写） | — |
| 黄子安 | 2315304430 | 二班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 前端负责人。主责 F4 格式识别与分类浏览、F7 记录组织；交叉测试 F8 外观与窗口行为。负责主面板界面与交互联调。 | 用 draw.io 手工绘制系统总用例图与三张子系统用例图，提交 .drawio 原始工程文件与 PNG；撰写《需求分析报告》第 2、3 章（功能需求与四项性能指标）；制作开题汇报 PPT 并完成答辩稿。 | 25% | 设计并实现 SQLite 数据层：5 张表、5 个索引、WAL 模式与结构版本迁移；实现仓储增删改查、检索与内存索引；实现文本/图片双路指纹与重复合并刷新；实现容量裁剪与置顶/标签豁免保护。 | 25% | —（第 3 周起填写） | — |
| 杭咏毅 | 2315304428 | 二班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 前端 / 视觉与测试。主责 F8 外观与窗口行为、F9 隐私与安全的界面部分；交叉测试 F3 容量管理、F5 检索。负责主题系统、测试用例与验收。 | 梳理界面与交互需求，撰写《需求分析报告》第 5 章；整理《03-资料说明》落实课程「图纸人工绘制、AI 使用留痕」两条硬性要求；建立 AI 使用记录表并登记本周 3 条；完成周总结与答辩演练计时。 | 25% | 实现主面板与设置面板、令牌化主题系统（6 套主题 × 深浅色共 12 种外观）、面板「关闭即收起」语义与窗口尺寸记忆；搭建 11 个测试套件 252 项断言并一键回归；跟踪 12 条缺陷至全部回归通过。 | 25% | —（第 3 周起填写） | — |

第 2 周总结报告

一、本周计划、实际完成事项与进度

（一）本周计划

本周进入第一轮迭代（Iteration-1），目标是把「复制 → 入库 → 列表显示 → 双击粘贴」这条主链路端到端打通，交付可运行的雏形 v0.1.0，并同步建立后续四周都要复用的架构骨架、数据层与自动化测试基线。具体计划如下。

| 序号 | 计划事项 | 负责人 | 计划产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搭建五层分层架构与内核门面，装配约 40 个命令接口与事件总线；单实例守卫与脱离控制台启动 | 张龙飞 | app/kernel.py、single_instance.py |
| 2 | 实现五阶段处理管线（识别 → 变换 → 校验 → 持久化 → 分发）与采集工作线程 | 张龙飞 | services/pipeline.py |
| 3 | Win32 剪贴板读写、六类内容采集与格式监听（AddClipboardFormatListener） | 周鹏波 | infrastructure/clipboard/ |
| 4 | 全局快捷键（候选降级）、托盘图标、焦点交还四级策略与按键模拟 | 周鹏波 | paste.py、listener.py |
| 5 | SQLite 建库建表、仓储层增删改查、文本 / 图片双路指纹与重复合并 | 黄子安 | 5 张表 5 个索引 + repository/ |
| 6 | 容量上限裁剪与「置顶 / 带标签记录豁免」保护规则 | 黄子安 | services/capacity.py |
| 7 | 主面板四区、设置面板与令牌化主题系统（6 套主题 × 深浅色共 12 种外观） | 杭咏毅 | app/ui/（theme.py、panel.py） |
| 8 | 搭建自动化测试套件与一键回归入口，建立缺陷记录台账 | 杭咏毅 | 11 个套件 / 252 项断言 |
| 9 | 撰写《软件设计规格说明书》V1.0 与《软件测试文档》V1.0（含 90 条测试用例） | 全员，张龙飞汇总 | SDS 1.0、STD 1.0 |

（二）实际完成事项

（1）主链路端到端打通。从系统剪贴板发生变化，到记录成功入库、再到面板里双击粘贴回用户原先所在的程序，这条链路本周完整跑通：采集线程读取剪贴板 → 五阶段管线识别与入库 → 分发阶段推送事件 → 列表刷新 → 双击后写回剪贴板并模拟按键。交付可运行的雏形 v0.1.0，同时支持单实例守卫（用命名互斥体拦住重复启动并唤出已有实例的面板）与脱离控制台常驻（关闭启动它的控制台窗口后程序继续运行）。

（2）五层架构与内核门面落地。界面层 / 内核门面层 / 服务层 / 基础设施层 / 领域模型层五层建成，只允许上层调用下层；界面与外部只能通过 Kernel 的约 40 个命令访问能力，命令统一返回 {ok, data, error, timestamp} 结构，异常在门面处收敛为错误码；内核向界面单向推送事件，界面按固定周期消费，不主动轮询数据库。这条「界面不碰数据库」的约定是后面四周四个人能并行开发的前提。

（3）五阶段处理管线（含一条严重缺陷的定位与修复）。一次采集被拆分为识别（discovery）→ 变换（transformation）→ 校验（validation，回声抑制 + 指纹查重）→ 持久化（persistence）→ 分发（distribution）五个阶段，各阶段读写同一个采集上下文。这里踩到本周最严重的一个坑（BUG-01）：分发阶段原先也被放进阶段列表，而持久化阶段成功后调用 ctx.stop() 置位 should_stop，循环开头的 if ctx.should_stop: break 于是把紧随其后的分发阶段直接跳过——表现为「容量上限设为 10，连写 14 条，库里实实在在留着 14 条」，并且界面永远收不到 clipboard-updated 事件，复制之后列表不会自动刷新。修法不是打补丁，而是把分发阶段从阶段列表里拿出来，作为 distribution 参数传入、在循环结束后无条件执行一次；修完容量测试立刻从 14 条降回 10 条。这条设计决策已固化在管线的构造函数注释中，防止后人再把它放回列表。

（4）采集与粘贴链路。剪贴板读写通过 ctypes 直接调用 Win32 接口，用 AddClipboardFormatListener 注册消息窗口监听 WM_CLIPBOARDUPDATE，按「文件列表（CF_HDROP）> 位图（CF_DIBV5 / CF_DIB）> HTML 富文本 > 纯文本（CF_UNICODETEXT）」的固定优先级取格式，一次复制只产生一条记录；监听线程只投递通知、不处理内容，真正的读取与入库放在独立工作线程，避免阻塞消息循环。粘贴侧实现焦点交还四级递进策略（直接 SetForegroundWindow → Alt 键技巧 → AttachThreadInput → 最小化后还原），每一步之后都用 GetForegroundWindow 复核真实前台窗口，而不是只看返回值；按键模拟改用实测可用的 keybd_event 送达（BUG-04、BUG-05）。

（5）图片保真缺陷修复（BUG-12，一张肉眼看不出来的错图）。补 BMP 文件头时 bfOffBits（像素数据偏移）被写死为常量 14，未计入位图头长度与调色板长度，而 Pillow 认这个字段，于是从位图头中间开始读像素，整幅图错位、颜色通道全乱。用系统解码器做对照实验：在 1666×1080 的图上，CF_DIB 路径有 67.55%（1 215 396 个像素）被改变、CF_DIBV5 路径有 47.34%（851 745 个像素）被改变，而尺寸一致、肉眼看着仍然「像是一张正常的图」。把偏移改为 14 + 头长度 + 调色板长度（本例正确的取值是 CF_DIB 路径 54、CF_DIBV5 路径 138）、去掉对 alpha 掩码的多余手工剔除、并把 ≤8 位色深的 1024 字节调色板算进去之后，差异降为 0 像素。这个缺陷之所以长期没被发现，是因为原图片用例用的是一张纯色图（Image.new('RGB', (60, 40), ...)）——整体错位几十字节之后，纯色图的像素值仍然完全一样，断言一直是绿的。新增 image_fidelity_check.py（22 项）改用逐像素变化的图案，并已验证它在修复前的代码上 100% 报错。

（6）两条只在「隐藏状态」下才暴露的现场缺陷。用户报障「按 Ctrl+Shift+V 呼不出面板、托盘也没反应」（BUG-10）：根因是面板隐藏时顺手停掉了事件轮询，而事件轮询是唯一把内核事件转成界面动作的通道，于是形成死锁——面板隐藏 → 停轮询 → 快捷键事件没人消费 → 面板永远唤不出来；启动时带 --show 面板是显示的、轮询在跑，看起来一切正常，用户一旦收起面板快捷键就永久失效。修复为轮询常驻（构造时启动、只在退出时停止），并补了 350ms 的「刚隐藏」抑制窗口，避免收起面板的瞬间被上一轮积压的唤出事件弹回来。同时定位到默认快捷键在本机根本注册不上（BUG-11，err=1409 ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED），而旧实现失败后只发一个事件、那时面板还是隐藏的，用户从头到尾没看到任何提示；改为每个动作配一组候选快捷键顺序降级，并在状态栏与设置面板显示实际生效的键。

（7）数据层建成。SQLite 自动建库建表（clipboard_history、saved_tags、entry_tags、settings、schema_migrations 共 5 张表、5 个索引、WAL 模式、结构版本号），仓储层提供增删改查、检索、重复查找与容量统计，并在内存中维护索引加速重复判定与检索。去重采用文本 / 图片双路指纹：文本基于规范化后的完整内容计算（不做折叠，避免破坏代码类内容的判别力），图片基于缩放后的像素计算；命中已有记录时不新增行，只刷新时间戳、累加使用次数并浮到顶部，原有的置顶与标签不受影响。容量裁剪严格豁免置顶与带标签记录。

（8）界面与主题。主面板四区（搜索栏、类型筛选栏、记录列表区、状态栏）建成；标题栏的关闭按钮被重新定义为「收起面板」而不是退出程序（窗口协议 WM_DELETE_WINDOW 直接绑定 hide，同时在面板内另设一个「收起」按钮把语义说清楚）；令牌化主题系统提供云母、3D 复古、毛玻璃、便利贴、纸质书感、樱花 6 套主题，每套含浅色与深色两种模式、共 12 种外观，新增主题只需增加一份令牌表、不改动任何组件代码；窗口只记忆大小、不记忆位置，避免在多显示器环境下把面板丢到屏幕之外。

（9）质量基线建立。11 个自动化测试套件、252 项断言全部通过，可通过 run_tests.py 一键回归。套件构成为：静态自检 static_check.py、启动脚本格式检查 check_launchers.py、仓储层冒烟 smoke_repository.py（29 项）、端到端链路 e2e_pipeline.py（65 项）、界面冒烟 ui_smoke.py（30 项）、窗口行为 window_behavior_check.py（41 项）、快捷键与托盘 hotkey_check.py（28 项）、真机剪贴板 manual_clipboard_check.py（14 项）、图片保真 image_fidelity_check.py（22 项）、真机粘贴 manual_paste_check.py（13 项）、记事本实粘 manual_notepad_paste.py（10 项）。本轮共发现并修复 12 个缺陷（BUG-01～BUG-12），其中严重 7 个、中等 4 个、轻微 1 个，全部修复并固化为回归断言。

（10）缺陷分布与改进措施。12 条缺陷中有 4 条来自用户现场试用（.bat 启动器换行符、面板隐藏后快捷键失效、快捷键被占用却无提示、位图解码错位），其余来自开发自测与自动化测试。按成因看最主要的教训是「静默失败最贵」：启动脚本用孤立 LF 换行，cmd.exe 把相邻两行粘在一起，脚本没有报错、自己跑完就退出了，现场只看到「黑窗口一闪」；位图错位不影响尺寸与观感，只有和系统解码器逐像素对照才会暴露。为此本周补的都是机制而不只是修好那一个文件：新增 static_check.py 与 check_launchers.py 两个防御性套件、为 *.bat / *.cmd 声明 eol=crlf 的 .gitattributes，并把这两项检查一并纳入一键回归。

（11）文档交付。《软件设计规格说明书》V1.0（SDS 1.0）与《软件测试文档》V1.0（STD 1.0）完成并随本轮交付。STD 1.0 记录了本轮设计并执行的 90 条测试用例，覆盖 15 个模块代号（COL / PIP / DB / DED / CAP / SCH / ORG / UI / WIN / HK / PAS / IMG / PRV / CFG / DEP），每条用例对应测试脚本中的一个或若干断言，全部统计数据取自 run_tests.py 的真实运行输出。

（12）覆盖情况如实交代。截至本周，需求分析报告 F1～F9 的 45 个功能点中 36 个达到完全覆盖，其余 9 个尚未闭合：F9-3 敏感记录加密存储（未实现）、F2-6 数据库备份与恢复（未实现）、F3-4 按时间批量清理（只有内核接口，缺界面入口）、F4-3 来源应用筛选（部分覆盖）、F4-4 时间分组展示（部分覆盖）、F7-2 标签管理面板（部分覆盖）、F7-4 批量删除（部分覆盖），以及 F8-3 自定义背景图片、F8-4 窗口贴边停靠。前 7 项已排入下周（第 3 周）迭代，F8-3 与 F8-4 顺延至第 4 周。本周不做「功能已全部完成」的表述。

本周踩坑与教训（复盘）

（教训一）终止标志的语义边界必须写清楚，否则「必须执行」的动作会被一个开关悄悄跳过。 BUG-01 的本质不是漏了一行代码，而是把「分发」这个在任何结果下都必须执行的动作，和「可以被 should_stop 跳过的处理阶段」放进了同一个列表。判断标准其实很简单：这个阶段允许被跳过吗？不允许的，就不该交给阶段列表来调度。修完之后这条决策被写进了管线的构造函数注释，让下一个人不必重新踩一遍。

（教训二）接口返回成功不等于动作生效。 BUG-04 中 SendInput 返回 4/4、err=0，记事本里却什么都没粘上；BUG-05 中 SetForegroundWindow 返回成功，前台窗口其实没变，Ctrl+V 打到了浏览器上。两处的共同点是把返回值当成了成功判据。现在的做法是：凡是返回值不能代表结果的调用，一律增加一步「结果复核」——焦点交还的每一步之后都用 GetForegroundWindow 读回真实的前台窗口再决定要不要走下一级策略。

（教训三）测试用例的取值本身会把缺陷屏蔽掉。 图片保真缺陷能潜伏这么久，是因为原用例用的是一张纯色图，整体错位几十字节之后像素值仍然完全一样。这条教训促成了两条规范：保真类断言必须使用逐像素变化的图案，并且必须与系统解码器做对照；新增的回归断言要额外验证「它在修复前的代码上确实会失败」，否则不能证明它测到了东西。

（教训四）静默失败最贵，修法要落到机制上。 启动器的 .bat 用 LF 换行，cmd.exe 不认孤立 LF、把相邻两行粘在一起，脚本没有报错、自己走完就退出了，现场只留下「黑窗口一闪」。如果只把那一个文件改对，下次换一个写文件工具仍然会复发。本周的修法是三件套：新增 check_launchers.py 硬检查（孤立 LF、UTF-8 BOM、非 ASCII 字符是否落在安全命令里）并做正反双向验证、为 *.bat / *.cmd 声明 .gitattributes 的 eol=crlf、把检查并入一键回归。

（三）进度

图 1  剪贴板Pro 项目进度甘特图（截至第 2 周）

| 里程碑 | 内容 | 计划周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求基线冻结：9 个功能模块 45 个功能点、20 个用例、约 35 个命令接口 | 第 1 周 | 已完成 |
| M2 | 「复制 → 入库 → 列表显示 → 双击粘贴」主链路端到端可用 | 第 2 周 | 已完成 |
| M3 | 重复复制只留一条并刷新到顶部、关键字检索两个差异功能跑通 | 第 2 周 | 已完成 |
| — | F1～F9 的 45 个功能点覆盖情况：36 个完全覆盖，9 个顺延（F8-3、F8-4 顺延第 4 周） | 第 2 周 | 部分完成 |

二、下周计划

下周进入第二轮迭代（Iteration-2），主题是「隐私闭环与记录组织补齐」。本周已经打通主链路并留下 7 个明确的功能缺口，下周的目标就是把这 7 个缺口闭合，同时兑现「敏感内容加密落盘」这一项已经写进需求报告的隐私承诺。

| 序号 | 下周计划事项 | 对应需求 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敏感记录加密存储（DPAPI 加密落盘），并把解密收敛到仓储层的唯一出口 | F9-3 | 张龙飞、周鹏波 |
| 2 | 数据库结构迁移 v1 → v2：整体事务、失败回滚、迁移前自动备份 | — | 周鹏波 |
| 3 | 数据库备份与恢复：改用在线备份接口并在备份前合并预写日志 | F2-6 | 周鹏波 |
| 4 | 标签管理器：全局重命名、改色、内置标签保护、关联级联删除 | F7-2 | 黄子安 |
| 5 | 勾选式批量删除 / 批量置顶 / 批量加标签（事务原子性、附件清理顺序） | F7-4 | 黄子安 |
| 6 | 按来源应用筛选、按「今天 / 昨天 / 本周 / 更早」时间分组展示 | F4-3、F4-4 | 黄子安 |
| 7 | 应用级采集规则引擎（忽略采集 / 自动清洗），规则为空时行为与第一轮逐条一致 | F10-1～F10-4 | 黄子安 |
| 8 | 按时间批量清理的界面入口；标签管理器窗口、批量工具条与分组标题界面 | F3-4 | 杭咏毅 |
| 9 | 新增 4 个测试套件；用「对照测试法」把第一轮的 90 条用例在加密开 / 关两态各跑一遍 | — | 杭咏毅 |

交付目标：v0.2.0、《软件设计规格说明书》V2.0、《软件测试文档》V2.0；45 个功能点中 43 个达到完全覆盖（F8-3 自定义背景、F8-4 贴边停靠顺延第 4 周）。

风险与应对

（风险一）加密是典型的横切关注点，最容易在多条读路径上漏解密。 仓储层有 find_by_id、get_history、search、find_duplicate、usage 等多个返回记录的方法，如果各自解密，任何新增的查询方法都会成为隐患，而漏解密的表现是「界面上显示一串乱码」——不抛异常，只是安静地把错误数据交给用户。应对：把解密收敛到 _row_to_entry 唯一出口，并补一条参数化断言遍历仓储的全部读路径。

（风险二）新增的规则引擎可能改变既有的采集行为。 应对：把「规则表为空时引擎在第一步就返回未命中、管线行为与第一轮逐条一致」写成硬回归用例，作为下一轮的阻断性约束；同时明确清洗必须发生在内容指纹计算之前，否则同一条被清洗过的文本会被判成两条不同记录。

（风险三）结构迁移与备份直接作用于用户已有的数据，出错代价不可逆。 应对：迁移脚本整体放入一个事务，失败时回滚并拒绝以旧版本继续运行；迁移前与恢复前各自动生成一份备份；备份一律使用 SQLite 的在线备份接口，而不是复制一份可能落后于预写日志的主库文件。

（风险四）回归面从 11 个套件扩大到 15 个，而本轮改动面很大（仓储读路径、配置登记表、数据库结构三处）。 应对：第一轮的 252 项断言任何一项失败都视为阻断性缺陷，优先于新增功能的测试；F8-3、F8-4 继续顺延到第 4 周，需在第 4 周计划中前置设计，避免挤压当周的交互打磨时间。

三、AI 工具使用说明

本周 AI 使用集中在平台接口用法核对、缺陷根因分析和测试骨架生成三个环节。所有产出均逐条人工核验与修改后再使用，核验情况记入《03-资料说明》的 AI 使用记录表。

| 使用的 AI 工具 | 版本 | 使用领域 |
| --- | --- | --- |
| 通用 AI 助手（对话式大模型） | DeepSeek 网页版，2026 年 9 月版 | Win32 接口行为核对、缺陷根因分析、文档结构化 |
| AI 编程助手（IDE 插件） | GitHub Copilot，VS Code 扩展 2026.9 | 样板代码补全、单元测试骨架、SQL 语句草拟 |

（一）核心使用记录

| 日期 | 使用人 | 使用环节 | 具体用途 | 人工核验与修改情况 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 月 13 日 | 张龙飞 | 架构设计 | 询问处理管线分阶段的常见做法与终止标志的语义 | 结合本项目实际推演后发现「分发阶段必须独立于阶段列表」这一点 AI 并未提示，是人工推演与端到端测试共同定位的，最终结论以自测为准 | 部分采纳 |
| 9 月 14 日 | 周鹏波 | 缺陷分析 | 排查「SendInput 报告发送成功但目标程序收不到按键」 | AI 给的方向（INPUT 结构体大小）部分正确，但改成正确大小后仍无法送达；最终改用 keybd_event 才解决，结论以真机验证为准 | 部分采纳 |
| 9 月 15 日 | 杭咏毅 | 测试开发 | 生成测试套件的断言骨架与夹具代码 | 逐个断言补齐真实业务语义，清掉 AI 生成的 3 处形式上完整、实质恒真的断言（形如 check(True, ...)），确保每条断言都真正在验证行为 | 采纳并修改 |
| 9 月 17 日 | 黄子安 | 编码 | 草拟 SQLite 建表语句与索引定义 | 对照 SQLite 官方文档核对 WAL 模式与外键级联的写法，补上结构版本表（schema_migrations）与迁移脚本 | 采纳并修改 |
| 9 月 18 日 | 周鹏波 | 缺陷排查 | 询问「DIB 补 BMP 文件头时 bfOffBits 应当如何取值」 | AI 说明了 bfOffBits 的含义与「文件头 + 头长度 + 调色板」的组成，方向正确；但真正的定位靠用系统解码器（ImageGrab.grabclipboard）做逐像素对照实验，人工据此补上 ≤8 位色深调色板的边界并写成回归套件 | 采纳并修改 |

（二）经验总结

（1）平台接口类问题上，AI 的答案只能当「候选假设」。 本周最典型的例子是 SendInput：AI 指出结构体大小问题，这个方向是对的但不完整，真正解决问题的是改用 keybd_event 并回到真机验证。教训是：凡是接口返回值不能作为成功判据的调用，一律增加一步「结果复核」。

（2）AI 生成的测试代码必须逐条审查。 AI 倾向于生成形式上完整、实质上恒真的断言（如断言 True）。这类断言会让测试套件「看起来全绿」却什么都没验证。本周清掉了 3 处，并把「禁止恒真断言」写进了小组测试规范，与交接文档里的同一条规定是一致的。

（3）设计决策不能外包给 AI。 分发阶段是否独立于阶段列表，这个关键设计决策 AI 没有提示，是靠人工推演加端到端测试（上限设为 10 却留下 14 条）暴露并定下来的；图片 bfOffBits 缺陷也是靠与系统解码器对照才定位到具体字段的。

（4）三条底线本周继续执行并留痕。 ① 所有 AI 产出逐条人工核验后再使用，核验情况记入《03-资料说明》的 AI 使用记录表；② 图纸一律使用 draw.io 手工绘制并提交 .drawio 原始工程文件，不使用 AI 生成的图作为提交版本；③ AI 不参与验收结论与测试通过率的判定——本周「11 个套件、252 项断言全部通过」这个结论，来自 run_tests.py 的真实运行输出，没有任何一条是由 AI 判定的。