一班13组 第 4 周周总结报告

| 组号 | 一班13组 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 张龙飞 |
| 组员姓名 | 周鹏波、黄子安、杭咏毅 |
| 本周周次 | 第 4 周（2026 年 9 月 27 日 — 10 月 3 日） |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张龙飞（组长） | 2315304458 | 一班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 组长 / 内核负责人。主责 F1 剪贴板监听与内容采集、F2 本地持久化存储；交叉测试 F6 重复内容合并、F9 隐私与安全。负责接口冻结、仓库维护与最终集成。 | 主持选题论证与组队，完成新颖度自查与范围收口（主动砍掉全部联网功能）。主编《需求分析报告》，执笔第 1、6、7 章；技术预研 Win32 剪贴板监听接口并写最小验证程序；冻结数据模型、命令接口与事件协议三项基线。 | 25% | 搭建五层架构与内核门面，装配约 40 个命令与事件总线；实现五阶段处理管线与采集工作线程；修复「分发阶段永不执行」致命缺陷（上限设 10 却保留 14 条）；完成单实例守卫与脱离控制台启动。 | 25% | 第 3 周：确定 DPAPI 加密落盘方案，并把解密收敛到仓储层 _row_to_entry 唯一出口（结构性消除漏解密隐患）；设计结构迁移 v1→v2；主持设计评审；如实把 F8-3、F8-4 未闭合写入遗留问题。 第 4 周：设计三个顶层窗口的生命周期与焦点关系，确立「非用户主动点击弹出的窗口一律不得夺焦」；把「登记回声标记 → 写剪贴板」封装为唯一方法，使三个新增入口统一获得回声抑制；主持交互走查。 | 25% |
| 周鹏波 | 2315304463 | 一班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 后端逻辑。主责 F3 容量管理与存储策略、F5 检索与定位；交叉测试 F1 剪贴板监听、F4 格式识别。负责命令接口层与单元测试。 | 竞品实测：同机对照 Win+V / Ditto / TieZ 三款并留截图，实测出「约 25 条固定上限、无检索」等结论，撰写竞品分析章节；编写《02-用例图与用例说明》20 个用例；建立公开 Git 仓库与 开发/、文档/ 两个一级目录。 | 25% | 实现 Win32 剪贴板读写与格式监听，按固定优先级取格式；实现消息窗口、快捷键候选降级与托盘；定位并修复位图解码 bfOffBits 偏移错误（67.55% 像素被改变且肉眼看不出来，修正后差异 0 像素）；实现焦点交还四级策略与 keybd_event 按键模拟。 | 25% | 第 3 周：封装 Windows DPAPI（CryptProtectData / CryptUnprotectData）实现加密写入与透明解密；实现数据库逻辑备份与恢复（备份前先合并预写日志）；实现按时间批量清理；补上密文检索的内存补偿。 第 4 周：补齐 CF_HTML 完整链路并修正「偏移量按字节而非字符计算」（含中文富文本开头缺失）；实现 Office/浏览器样式清洗与截断；实现图片表情收藏的路径归属校验；实现提示音现场合成与非阻塞播放。 | 25% |
| 黄子安 | 2315304430 | 二班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 前端负责人。主责 F4 格式识别与分类浏览、F7 记录组织；交叉测试 F8 外观与窗口行为。负责主面板界面与交互联调。 | 用 draw.io 手工绘制系统总用例图与三张子系统用例图，提交 .drawio 原始工程文件与 PNG；撰写《需求分析报告》第 2、3 章（功能需求与四项性能指标）；制作开题汇报 PPT 并完成答辩稿。 | 25% | 设计并实现 SQLite 数据层：5 张表、5 个索引、WAL 模式与结构版本迁移；实现仓储增删改查、检索与内存索引；实现文本/图片双路指纹与重复合并刷新；实现容量裁剪与置顶/标签豁免保护。 | 25% | 第 3 周：实现标签管理器（全局重命名、内置标签三层保护、批量改色删除）与关联表级联更新；实现批量删除（先提交事务后删附件）、批量置顶与加标签；实现来源筛选与时间分组；实现应用级采集规则引擎。 第 4 周：实现卡片增强（按内容指纹缓存的缩略图、颜色色块、文件类型图标）；实现紧凑预览浮窗的纯函数定位算法（右侧不足翻左、上下越界收敛）；扩展视频类型判定；实现卡片逐条操作按钮且不改变命中区域。 | 25% |
| 杭咏毅 | 2315304428 | 二班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 前端 / 视觉与测试。主责 F8 外观与窗口行为、F9 隐私与安全的界面部分；交叉测试 F3 容量管理、F5 检索。负责主题系统、测试用例与验收。 | 梳理界面与交互需求，撰写《需求分析报告》第 5 章；整理《03-资料说明》落实课程「图纸人工绘制、AI 使用留痕」两条硬性要求；建立 AI 使用记录表并登记本周 3 条；完成周总结与答辩演练计时。 | 25% | 实现主面板与设置面板、令牌化主题系统（6 套主题 × 深浅色共 12 种外观）、面板「关闭即收起」语义与窗口尺寸记忆；搭建 11 个测试套件 252 项断言并一键回归；跟踪 12 条缺陷至全部回归通过。 | 25% | 第 3 周：实现标签管理器窗口、批量工具条、来源下拉与时间分组标题；完成隐私与规则两个设置分区；新增 4 个测试套件 219 项断言；用对照测试法把第一轮 90 条用例在加密开/关两态各跑一遍并暴露漏解密缺陷。 第 4 周：实现卡片悬停按钮、表情面板、预览浮窗与贴边停靠的界面；新增 7 个测试套件 403 项断言；定位并修正一条「看鼠标脸色」的假失败，确立「初始状态断言须先修正环境并断言前置条件」的规范。 | 25% |

第 4 周总结报告

一、本周计划、实际完成事项与进度

（一）本周计划

本周（2026 年 9 月 27 日 — 10 月 3 日）进入第三轮迭代（Iteration-3）。第二轮结束时，需求基线 F1～F10 的 49 个功能点已有 47 个达到完全覆盖，第一轮遗留的 F8-3（自定义背景）与 F8-4（窗口贴边停靠）留到本周补齐。因此本轮的设计重心发生了一次转移：从「把功能做对」转向「把交互做顺」——一是扩展内容形态与呈现方式，二是补齐窗口交互能力，三是引入三类效率工具。本周共实现 12 个功能点（补齐 F8-3、F8-4，新增 F11 六个、F12 四个），完成后需求分析报告的功能点全部实现完毕。

| 序号 | 计划事项 | 对应需求 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富文本完整链路：CF_HTML 拼装与解析、字节偏移、Office 与浏览器样式清洗、超长截断与纯文本降级 | F11-1 | 周鹏波 |
| 2 | 带格式粘贴独立快捷键与录制模式（含合法性与冲突校验） | F12-2 | 周鹏波 |
| 3 | 视频类型与文件类型判定扩展，判定顺序改为「文件 → 视频 → 图片 → 富文本 → 网址 → 代码 → 文本」 | F11-2 | 黄子安 |
| 4 | 记录卡片增强：缩略图、颜色色块、悬停逐条操作按钮 | F11-4 | 黄子安 |
| 5 | 紧凑预览浮窗与纯函数定位算法（右侧不足翻左、上下越界收敛） | F11-5 | 黄子安 |
| 6 | 表情与符号面板、图片表情收藏（最大边 256 像素规范化、路径归属校验） | F11-3 | 周鹏波、杭咏毅 |
| 7 | 提示音：现场合成、非阻塞播放、连发合并 | F11-6 | 周鹏波 |
| 8 | 顺序粘贴队列与临时粘贴（不落库、不参与统计、不改变使用次数） | F12-1、F12-4 | 张龙飞 |
| 9 | 手动新增记录与内容指纹重算 | F12-3 | 黄子安 |
| 10 | 三个顶层窗口的焦点与生命周期设计：非用户主动点击弹出的窗口一律不夺焦 | F11-5、F8-4 | 张龙飞 |
| 11 | 自定义背景（F8-3）、贴边停靠与多屏适配（F8-4），以及表情面板、预览浮窗、卡片悬停按钮的界面实现 | F8-3、F8-4、F11-3～F11-5 | 杭咏毅 |
| 12 | 数据与配置增量（结构迁移 v2→v3、emoji_favorites 表、配置项 26→36 项）；新增 7 个测试套件与三种交互类测试方法 | F11-3、F8-4 | 张龙飞、杭咏毅 |

（二）实际完成事项

（1）富文本完整链路（F11-1）。补齐 CF_HTML 的拼装与解析：按规范补全 StartHTML / StartFragment / EndFragment 三个偏移字段，并修正了一个隐蔽缺陷——这三个偏移是 UTF-8 字节偏移而不是字符偏移（BUG-29，严重）。一个中文字符占 3 个字节，按字符计算会让目标程序从错误位置开始解析，表现为「含中文的富文本粘贴后开头缺失」；而这个缺陷在纯英文样例下完全看不出来，因为那时字符数与字节数恰好相等。修正后完成 Office 专有命名空间与条件注释、浏览器内联样式噪声的清洗，超长片段的截断（截断处保证标签闭合）与纯文本降级，并支持在编辑框的「格式」页签修改 HTML 片段后重新计算纯文本降级内容与内容指纹。对应 TC-RTF-01～TC-RTF-08、TC-RTF-10 共 9 条用例。

（2）视频类型与文件类型判定扩展（F11-2）。新增 video 内容类型：按扩展名判定（mp4 / avi / mkv / mov / wmv / flv / webm）且必须同时满足文件类条件，类型判定顺序调整为「文件 → 视频 → 图片 → 富文本 → 网址 → 代码 → 文本」。视频记录在卡片上显示首帧缩略图，首帧生成失败时降级为视频类型图标。视频在磁盘上仍然是文件路径，数据库不新增任何字段，类型仅由 content_type 的取值区分——这验证了「新增一种内容类型只需增加一条判定规则与一个处理分支」这条设计目标的可达性。

（3）记录卡片增强（F11-4）。图片类记录的预览区直接显示 96×72 缩略图，缩略图由工作线程生成、以内容指纹为键缓存在数据目录的 thumbs 子目录（上限 64MB，启动时清理在历史库中已找不到对应指纹的孤儿文件），同一条记录多次渲染不重复解码；纯色内容显示对应颜色的圆角色块；文件类记录显示文件类型图标。卡片在鼠标悬停时右下角浮现逐条操作按钮，依次为粘贴、仅复制、复制为文件（仅图片记录显示）、编辑、置顶、删除。这里有一条写进设计的约束：悬停出现的按钮不得改变卡片的命中区域——曾经有一个版本在按钮出现时卡片可点击范围变小，用户双击卡片时偶尔点不到，修正后按钮不参与卡片的双击判定。

（4）紧凑预览浮窗（F11-5）。鼠标在卡片上停留 240ms 后，在卡片旁弹出只读浮窗（最大 560×520），文本类显示正文前 20 行、图片类显示按显示比例缩放后的图像、文件类显示路径列表前 10 条，敏感记录仍然显示脱敏后的预览。定位计算放在服务层的 preview_layout 中，全部是纯函数：优先出现在卡片右侧，右侧空间不足则翻到左侧，上下方向越界时向内收敛；给定相同的输入必定返回相同的输出，因此四组边界场景（右侧充足、右侧不足翻左、上下越界收敛、跨显示器边界）可以用纯数值断言覆盖。浮窗全程不改变系统前台窗口、不改变键盘输入焦点——这条约束来自真实缺陷 BUG-24（严重）：最初实现时浮窗显示把用户正在打字的窗口焦点抢走，导致输入中断；修正后改用不接受焦点的无边框窗口样式，并配套一条静态扫描断言（界面层禁止出现 focus_force / grab_set / SetForegroundWindow）。悬停计时器每次启动前先取消旧的，并在浮窗隐藏、面板收起、程序退出三个时机统一清理。

（5）表情与符号面板（F11-3）。提供常用 / 表情 / 符号 / 箭头 / 数学 / 收藏六个分组，每行 10 个素材，点一下即写入剪贴板并粘贴，面板随即收起；素材全部来自程序内置表与用户本地收藏，代码中不存在任何网络下载路径。图片表情收藏在加入时即完成规范化（最大边 256 像素、统一转为 PNG），避免每次渲染都缩放；收藏路径采用「规范化 + 归属断言」两步校验，堵住形如「收藏目录/../其他目录/图片.png」的目录穿越（BUG-27）。收藏元数据落在本轮新增的 emoji_favorites 表，表内只保存文件名而不保存完整路径——收藏目录是可配置项，保存完整路径会在用户改目录后全部失效。关于渲染需要如实说明：Tk 不支持彩色字体（COLR/CPAL 表），Emoji 在面板中显示为单色轮廓，这是界面框架的固有限制而不是素材损坏，界面已在分组标签栏右侧明确标注。

（6）提示音（F11-6）。为在完全离线、不引入任何音频依赖的前提下提供听觉反馈，提示音采用程序现场合成：不携带音频文件，波形在内存中缓存，首次合成实测约 30ms，后续播放直接复用。这里踩到三条 Python 标准库的平台限制并逐一绕开，三条限制分别在「能不能播」「会不会卡」「并发会不会乱」三个层面各制造了一个缺陷：winsound 不支持 SND_MEMORY 与 SND_ASYNC 的组合（BUG-21，改为后台线程内同步播放内存波形）；即使播放 60ms 的短音也会让调用线程阻塞 200～600ms（BUG-22，放到专职后台线程，触发方只投递请求随即返回）；PlaySound 是进程级的、多线程同时播放会互相打断（BUG-23，改为单播放线程 + 200ms 连发合并窗口）。修正后触发提示音的调用耗时约 0.2ms，远低于 10ms 的断言阈值，界面无可感知卡顿。

（7）顺序粘贴队列与临时粘贴（F12-1、F12-4）。用户把多条记录依次入队（Ctrl+1～9 勾选「加入队列」或右键菜单），之后用全局快捷键逐条粘出。队列只存在于内存中：不落库、不参与容量统计、不改变任何记录的使用次数，程序退出即丢弃；长度上限 50 条（可配置范围 10～200），超出时丢弃队首并给一次轻提示；入队顺序以用户看到的列表顺序为准，而不是记录 id 顺序（列表是时间倒序，id 顺序恰好相反）。粘出前必须登记回声标记，否则队列内容会被采集管线重新读回并按重复合并处理，表现为「使用次数莫名其妙地涨、队列内容在列表中不断浮顶」——这正是 BUG-26（严重）的成因：新增的第三个写剪贴板入口漏登记了标记。修正方式是把它收口——把「登记回声标记 → 写剪贴板」封装成一个内部方法，队列粘出、临时粘贴、手动新增后的粘贴三个入口统一调用，并从测试上补上「每个写剪贴板入口都必须有对应的回声抑制用例」这条覆盖要求。临时粘贴与普通粘贴共用实现，唯一区别是不新增记录、不增加使用次数，回声标记仍然照常登记。队列与临时粘贴不污染任何统计口径，由 TC-SEQ-11、TC-TMP-05 两条关键回归断言守住。

（8）手动新增记录（F12-3）。弹出多行输入框录入内容，保存时构造一条来源显示为「手动新增」的记录并重新计算内容指纹，随后执行一次重复判定：与已有记录相同时合并而不是新增；空内容被拒绝，超长内容按既有规则截断并置截断标记；新增的记录可立即被检索到。

（9）带格式粘贴（F12-2）。为富文本记录提供独立的带格式粘贴快捷键（默认 Ctrl+Shift+Z），支持录制、修饰键合法性校验与「该组合已被占用」的冲突检测；对纯文本记录自动降级为普通粘贴，行为与普通粘贴一致。带格式粘贴与普通粘贴、临时粘贴共用同一段「登记标记 → 写剪贴板 → 交还焦点 → 模拟按键」的实现，仅在「是否增加使用次数」「写入的剪贴板格式」两处不同，TC-RFP-06 断言执行后历史库记录数不变、被粘贴记录的使用次数加一。

（10）窗口交互补齐（F8-3、F8-4）。自定义背景图片与不透明度（主题令牌表新增 background_image 与 background_opacity 两个令牌，界面层不需要为它改写任何一处既有绘制代码）、窗口贴边停靠、失焦隐藏、窗口固定、多显示器适配全部实现。停靠是一条五态状态机（收边隐藏 / 停靠准备 / 已停靠 / 已唤出 / 已固定），拖放释放位置在边缘阈值 5 像素内即进入停靠，滑出动画由界面定时器分帧完成。位置计算有三条写进设计的规则：一律基于显示器工作区（扣除任务栏）而不是整块屏幕；允许坐标为负（主显示器不是最左侧时，左侧显示器的 x 是负数，BUG-28 的成因就是把负坐标当作无效值钳制为 0）；显示器拓扑变化时在每次显示面板前重新校验并修复越界位置，避免出现「程序还在跑，但面板找不到了」。停靠方向与固定开关三项写入配置、下次启动恢复，而停靠后的具体坐标不持久化、每次按当前显示器重新计算。背景图片被移动或删除时静默回落为纯色背景并给一次轻提示，程序不崩溃。window_docking_check 套件用 71 项断言覆盖状态迁移、工作区计算、负坐标与越界修复。

（11）窗口焦点与生命周期设计（跨功能点）。本周程序同时可能存在的顶层窗口由 1 个增加到 3 个，因此显式确定了三条规则：主面板是唯一主窗口，主面板隐藏时预览浮窗与表情面板立即关闭、主面板再次显示时两者不自动恢复；浮窗与表情面板「总在主面板之上」但都不抢占焦点，主面板不设为总在最前（除非用户显式开启）；三个窗口都不使用 grab_set，也不在显示时调用 focus_force。与之配套的是能力可关闭原则：本周新增的失焦隐藏、贴边停靠、提示音、悬停预览四项能力全部可以单独关闭，且关闭后行为回到上一轮的语义。

（12）数据与配置的增量。数据库结构由 v2 迁移到 v3，新增 emoji_favorites 表（共 8 张表），迁移在单个事务中执行、失败整体回滚；配置项登记表由 26 项扩至 36 项，新增的 10 项集中在预览、提示音、窗口与停靠、队列行为四个方面，键名、默认值与合法范围全部显式登记，非法取值被拒绝并给出提示；内核新增 18 个命令，设置面板新增「窗口与停靠」「预览与提示音」「效率工具」三个分区共 14 个界面项；进程内线程由 3 个增加到 5 个（新增缩略图工作线程与声音播放线程，均为长驻线程，空闲不占 CPU）；顺序粘贴队列、停靠运行态、缩略图缓存、浮窗与计时器四类不落库状态在设计中一次性划清生命周期与统计归属。

（13）质量结果。测试套件由 15 个增至 22 个，断言由 471 项增至 874 项，全量回归全部通过、失败 0 项；新增的 7 个套件为 card_ui_check（34 项）、rich_text_check（52 项）、sequential_paste_check（48 项）、emoji_panel_check（54 项）、window_docking_check（71 项）、preview_check（79 项）、sound_check（65 项），合计 403 项断言。本周新设计并执行 86 条用例（TC-RTF / CARD / EMO / PRV / SND / SEQ / RFP / MAN / TMP / DCK 十个新模块代号），加上前两轮的 168 条回归基线，本轮实际执行用例 254 条，全部通过；前两轮的 15 个套件、471 项断言无回归。共发现并修复 10 个缺陷（BUG-21～BUG-30），严重 3 条、中等 6 条、轻微 1 条，其中 4 条（BUG-24、BUG-25、BUG-27、BUG-30）由用户现场试用发现。两条感知延迟指标均达标：悬停预览实际从触发到浮窗可见约 270ms（指标 300ms），提示音触发调用约 0.2ms（断言阈值 10ms）。静态扫描确认界面层不存在 focus_force、grab_set 与 SetForegroundWindow 调用。

（14）覆盖情况。补齐 F8-3、F8-4 后，F1～F9 的 45 个功能点全部实现完毕；加上第二轮新增的 F10（4 个）与本周新增的 F11（6 个）、F12（4 个），项目功能点总数为 59 个，本周全部实现完毕，需求追踪矩阵中不再有「未覆盖」条目。这里需要如实说明一处边界：F8-4 的主流程与单显示器 125% 缩放下的停靠、失焦隐藏、窗口固定、越界修复均已验证，但多显示器与多缩放比例的四种组合（两块显示器不同缩放、跨显示器拖动的实时重算、显示器排列含负坐标、运行期间插拔显示器）在本轮未验证——测试机为单显示器，这四种场景不具备构造条件。程序对它们做了「不崩溃、越界时收敛回主显示器工作区」的兜底，但真实表现未知，已列入遗留问题，交由第 5 周 F16-4「多显示器实测」补充。

本周踩坑与教训（缺陷复盘）

本周 10 条缺陷（BUG-21～BUG-30）按严重程度为严重 3 条、中等 6 条、轻微 1 条；按模块分布为提示音 3 条、浮窗与预览 2 条、富文本 1 条、表情收藏 1 条、顺序粘贴 1 条、多显示器 1 条、测试脚本 1 条。值得记录的是：这些缺陷里没有一条是「业务规则写错了」，全部来自平台语义、横切机制的覆盖面与测试自身的质量。逐条教训与已经落地的机制如下表。

| 缺陷 | 成因与教训 | 已固化为 |
| --- | --- | --- |
| BUG-21～23 | winsound 的三条平台限制分别落在「能不能播」「会不会卡」「并发会不会乱」三个层面，实现前未逐条试清 | 调用平台接口的新功能先写最小可复现脚本试清行为边界，再进入正式实现；三条限制记入设计文档 2.2 节 |
| BUG-24 | 在 Windows 上「显示一个窗口」默认就意味着「激活它」，运行时观察又很容易在开发机上碰巧通过 | 非用户主动点击弹出的窗口一律使用不激活样式；静态扫描断言禁止界面层出现 focus_force / grab_set / SetForegroundWindow |
| BUG-26 | 新增第三个写剪贴板的入口时，漏登记回声标记；横切机制的覆盖面靠人工记忆必然出错 | 「登记标记 → 写剪贴板」收敛为唯一内部方法，三个入口统一调用；回归清单增加「每个写剪贴板入口必须有回声抑制用例」 |
| BUG-27 | 路径校验只做了规范化，而形如「收藏目录/../其他目录」的路径规范化之后已经合法地落在目录之外 | 路径校验统一为「规范化 + 归属断言」两步，并推广到背景图片与备份目录 |
| BUG-28 | 定位代码假设屏幕原点为 (0, 0)，把负坐标钳制为 0，主显示器不在最左侧时面板被算到屏幕外 | 坐标计算一律基于显示器工作区与各显示器偏移，禁止假设原点；补多屏负坐标用例 |
| BUG-29 | 按字符数计算 CF_HTML 的字节偏移；纯英文数据下字符数与字节数相等，问题被数据取值掩盖 | 按字节计数的头部字段一律先编码为字节再算长度与偏移；测试数据强制包含位于片段中间的中文关键词 |
| BUG-25、BUG-30 | 一条断言依赖光标位置这一环境初始状态；另一条断言因误用 Tk 绑定机制恒不成立，且更早的版本写成 check(True, ...)，等于没测 | 明令禁止恒真断言；Tk 绑定状态只判断「绑定是否为空」；涉及初始状态的用例先修正环境并断言前置条件 |

风险与应对（遗留问题与固有限制）

本周结束时已知但没有消除的风险与固有限制如下表。其中前三项是需要在下一轮优先闭合的，后三项属于方案或框架的固有限制，处理方式是「在文档与界面中写清楚」，而不是声称已经解决。

| 序号 | 风险 / 遗留问题 | 影响 | 应对与计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多显示器与多缩放比例的四种组合未验证 | 中 | 第 5 周补充 F16-4 多显示器实测与 F16-3 高 DPI 验证；程序已做越界收敛兜底 |
| 2 | 新增缩略图工作线程与声音播放线程两个长驻线程，长时间运行的资源表现未检验 | 中 | 第 5 周 F16-5 完成 24 小时长稳测试，观察内存、线程与句柄增长 |
| 3 | 剪贴板写入路径新增三个入口，是本周兼容性风险最高的改动 | 中 | 已完成逐入口的回声抑制用例并全量回归通过；相关用例纳入后续每轮回归清单 |
| 4 | 加密数据在换 Windows 用户 / 重装系统 / 换机后无法解密 | 中 | DPAPI 的固有限制，非实现缺陷；在运行说明中显著提示，列入遗留问题 |
| 5 | 列表为分阶段渲染而不是真正的虚拟滚动 | 低 | 记录数达数千条时滚动可能轻微掉帧；每批渲染数量已做成可配置项作为缓解 |
| 6 | Emoji 在界面中显示为单色轮廓；悬停预览只显示缩放图而非原始分辨率大图 | 低 | 均为框架或有意设计的固有限制，界面与运行说明中已明确标注 |

（三）进度

图 1  剪贴板Pro 项目进度甘特图（截至第 4 周）

| 里程碑 | 内容 | 计划周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求基线冻结：9 个功能模块 45 个功能点、20 个用例、约 35 个命令接口 | 第 1 周 | 已完成 |
| M2 | 「复制 → 入库 → 列表显示 → 双击粘贴」主链路端到端可用 | 第 2 周 | 已完成 |
| M3 | 重复复制只留一条并刷新到顶部、关键字检索两个差异功能跑通 | 第 2 周 | 已完成 |
| M4 | 敏感内容加密落盘（DPAPI）兑现，透明解密不破坏既有功能 | 第 3 周 | 已完成 |
| M5 | F1～F9 全部功能点达到完全覆盖 | 第 4 周 | 已完成 |
| — | 项目功能点总数 59 个（F1～F9 45 + F10 4 + F11 6 + F12 4）全部实现完毕 | 第 4 周 | 已完成 |
| — | F8-4 多显示器与多缩放比例的四种组合未验证（程序已做越界收敛兜底） | 第 5 周 | 未验证，列入遗留问题 |

二、下周计划

下周进入第四轮迭代（Iteration-4，2026 年 10 月 4 日 — 10 月 10 日），也是本项目的收尾周。功能实现已经结束，下周的课题是「把软件真正交到用户手里」：补齐与操作系统集成的能力、打包为免安装版本、完成面向真实交付的兼容性与稳定性验证。本周遗留的多显示器与长稳两项风险，在下周有对应的功能点专门闭合。

| 序号 | 下周计划事项 | 对应需求 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打包为免安装文件夹版并校验产物生效性；三种「根」（程序根 / 资源根 / 数据根）的路径判定与只读目录回落；启动流程重排为「尝试 — 记录 — 继续」并生成启动自检报告 | F16-1、F16-2 | 张龙飞 |
| 2 | 数据目录定位与管理 | F13-4 | 张龙飞 |
| 3 | 注册表「原值备份 — 修改 — 还原」闭环：开机自启、Win+V 接管（只删除本次由程序写入的值） | F13-1、F13-2 | 周鹏波 |
| 4 | 打开内容与打开所在文件夹、系统通知与降级、重启与提权重启 | F13-3、F13-5、F13-6 | 周鹏波 |
| 5 | 快捷键占用探测与报告、托盘菜单扩展为九项 | F15-2、F15-3 | 周鹏波 |
| 6 | 数据库完整性检查与损坏降级恢复；置顶记录手动排序与重启保持 | F16-6、F15-1 | 黄子安 |
| 7 | 来源应用图标缓存（键 = 路径 + 修改时间）、应用扫描与打开方式关联 | F14-3、F14-4 | 黄子安 |
| 8 | 程序图标多尺寸资源与文件类型图标、定时暂停监听 | F14-1、F14-2、F15-4 | 杭咏毅 |
| 9 | 高 DPI 与多显示器实测，闭合本周遗留的四种组合；24 小时长稳测试与内存、线程、句柄增长观察 | F16-3～F16-5 | 杭咏毅 |
| 10 | 新增 5 个测试套件 253 项断言、把 hotkey_check 扩至 45 项，并跟踪下一轮的 12 条缺陷 | — | 杭咏毅 |

交付目标：v1.0.0 正式发布版与免安装文件夹版、《软件设计规格说明书》V4.0、《软件测试文档》V4.0；测试套件 27 个、断言 1144 项全绿；项目功能点总数由 59 个增至 79 个（新增 F13～F16 共 20 个）。

三、AI 工具使用说明

本周 AI 使用集中在富文本格式规范核对、平台限制排查、界面实现思路与测试用例补充四个环节。本轮暴露的缺陷以「平台与框架的固有限制」为主，AI 在指出限制方向上有明显帮助，但结论一律回到官方文档或最小验证程序确认。

| 使用的 AI 工具 | 版本 | 使用领域 |
| --- | --- | --- |
| 通用 AI 助手（对话式大模型） | DeepSeek 网页版，2026 年 9 月版 | CF_HTML 规范核对、平台限制排查、缺陷根因分析、文档修订 |
| AI 编程助手（IDE 插件） | GitHub Copilot，VS Code 扩展 2026.9 | 界面组件骨架、正则表达式草拟、测试用例补全 |

（一）核心使用记录

| 日期 | 使用人 | 使用环节 | 具体用途 | 人工核验与修改情况 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 月 29 日 | 周鹏波 | 缺陷排查 | 排查提示音「Cannot play asynchronously from memory」及界面卡顿 | AI 指出 winsound 的 SND_MEMORY 与 SND_ASYNC 不能组合使用，方向正确；人工进一步实测出同步播放会阻塞 200~600ms，据此改为后台线程播放 | 部分采纳 |
| 9 月 30 日 | 张龙飞 | 设计评审 | 复核「预览浮窗不得抢夺焦点」的实现方式 | AI 建议的窗口样式方向可用，但人工确认到「显示窗口在 Windows 上默认即激活」这一关键点，最终采用不接受焦点的无边框样式并补充静态扫描断言 | 部分采纳 |
| 9 月 30 日 | 周鹏波 | 格式规范 | 核对 CF_HTML 头部三个偏移字段的含义 | AI 说明为字节偏移，与官方规范一致；人工据此修正了按字符计算的错误实现，并补充中文富文本的回归用例 | 采纳 |
| 10 月 1 日 | 黄子安 | 界面实现 | 讨论卡片缩略图的缓存键与预览浮窗定位的代码组织方式 | AI 提出的「按内容指纹缓存」与团队既有的去重指纹口径一致，予以采纳；定位算法改为纯函数、缓存增加 64MB 上限与启动清理孤儿文件两点由人工补充 | 部分采纳 |
| 10 月 1 日 | 杭咏毅 | 测试设计 | 补全停靠状态机与浮窗定位的边界用例 | 逐个核对屏幕四个边界与负坐标场景，补上「光标不在面板区域内」的前置条件断言，修掉一条看鼠标脸色的假失败 | 采纳并修改 |

（二）经验总结

（1）平台限制往往不在文档的显眼位置，问 AI 是有效率的入口，但必须实测确认。 提示音这一个很小的功能连出三个缺陷，分别对应「能不能播」「会不会卡」「并发会不会乱」三个层面。AI 只直接答出了第一条，后两条是靠实测发现的。教训已固化为流程：调用平台接口的新功能，先在最小可复现脚本上把行为边界试清楚再进入正式实现。

（2）「交互不得抢夺焦点」应当写成可静态检查的约束，而不是靠运行时观察。 运行时观察很容易在开发机上碰巧通过，却在用户机器上失败。本轮把它写成扫描界面层源码中是否存在 focus_force / grab_set / SetForegroundWindow 的断言，这类检查不依赖运行环境，稳定得多。

（3）测试用例自身也会引入缺陷，而且更隐蔽。 本轮一条断言因为光标位置而假失败，另一条断言由于误用 Tk 的绑定机制而恒不成立。两者都曾被写成 check(True, ...) 的形式——等于没测。现已明令禁止恒真断言，涉及初始状态的用例必须先修正环境并断言前置条件。

（4）三条底线在本周的落实方式。 一是 AI 产出逐条人工核验并留痕，核验与修改情况全部记入上表，本轮 5 条记录中有 4 条的结论被人工修正或补充后才使用；二是图纸一律由成员用 draw.io 手工绘制并提交 .drawio 原始工程文件，不使用 AI 生成的图作为提交版本；三是 AI 不参与验收结论与测试通过率的判定——本周 86 条用例的执行结果、22 个套件 874 项断言的通过情况、10 条缺陷的定级与关闭，全部以 run_tests.py 的真实运行输出为准，没有任何一条结论由 AI 给出。