一班13组 第 5 周周总结报告

| 组号 | 一班13组 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 张龙飞 |
| 组员姓名 | 周鹏波、黄子安、杭咏毅 |
| 本周周次 | 第 5 周（2026 年 10 月 4 日 — 10 月 10 日） |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果（已全部完成） | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张龙飞（组长） | 2315304458 | 一班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 组长 / 内核负责人。主责 F1 剪贴板监听与内容采集、F2 本地持久化存储；交叉测试 F6 重复内容合并、F9 隐私与安全。负责接口冻结、仓库维护与最终集成。 | 主持选题论证与组队，完成新颖度自查与范围收口（主动砍掉全部联网功能）。主编《需求分析报告》，执笔第 1、6、7 章；技术预研 Win32 剪贴板监听接口并写最小验证程序；冻结数据模型、命令接口与事件协议三项基线。 | 25% | 搭建五层架构与内核门面，装配约 40 个命令与事件总线；实现五阶段处理管线与采集工作线程；修复「分发阶段永不执行」致命缺陷（上限设 10 却保留 14 条）；完成单实例守卫与脱离控制台启动。 | 25% | 第 3 周：确定 DPAPI 加密落盘方案，并把解密收敛到仓储层 _row_to_entry 唯一出口（结构性消除漏解密隐患）；设计结构迁移 v1→v2；主持设计评审；如实把 F8-3、F8-4 未闭合写入遗留问题。 第 4 周：设计三个顶层窗口的生命周期与焦点关系，确立「非用户主动点击弹出的窗口一律不得夺焦」；把「登记回声标记 → 写剪贴板」封装为唯一方法，使三个新增入口统一获得回声抑制；主持交互走查。 第 5 周：把三种「根」的判定收敛到 paths.py（含只读目录下的数据目录回落）；重排启动流程为「尝试—记录—继续」并生成启动自检报告；建立打包流程与产物生效性校验；编写运行说明并完成最终验收。 | 25% |
| 周鹏波 | 2315304463 | 一班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 后端逻辑。主责 F3 容量管理与存储策略、F5 检索与定位；交叉测试 F1 剪贴板监听、F4 格式识别。负责命令接口层与单元测试。 | 竞品实测：同机对照 Win+V / Ditto / TieZ 三款并留截图，实测出「约 25 条固定上限、无检索」等结论，撰写竞品分析章节；编写《02-用例图与用例说明》20 个用例；建立公开 Git 仓库与 开发/、文档/ 两个一级目录。 | 25% | 实现 Win32 剪贴板读写与格式监听，按固定优先级取格式；实现消息窗口、快捷键候选降级与托盘；定位并修复位图解码 bfOffBits 偏移错误（67.55% 像素被改变且肉眼看不出来，修正后差异 0 像素）；实现焦点交还四级策略与 keybd_event 按键模拟。 | 25% | 第 3 周：封装 Windows DPAPI（CryptProtectData / CryptUnprotectData）实现加密写入与透明解密；实现数据库逻辑备份与恢复（备份前先合并预写日志）；实现按时间批量清理；补上密文检索的内存补偿。 第 4 周：补齐 CF_HTML 完整链路并修正「偏移量按字节而非字符计算」（含中文富文本开头缺失）；实现 Office/浏览器样式清洗与截断；实现图片表情收藏的路径归属校验；实现提示音现场合成与非阻塞播放。 第 5 周：实现注册表「原值备份—修改—还原」闭环（自启只在本次写入时才删除，Win+V 接管按原值还原）；实现打开内容与所在文件夹（路径加引号并转义，修正含空格路径打开错误目录）；实现系统通知降级与重启提权。 | 25% |
| 黄子安 | 2315304430 | 二班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 前端负责人。主责 F4 格式识别与分类浏览、F7 记录组织；交叉测试 F8 外观与窗口行为。负责主面板界面与交互联调。 | 用 draw.io 手工绘制系统总用例图与三张子系统用例图，提交 .drawio 原始工程文件与 PNG；撰写《需求分析报告》第 2、3 章（功能需求与四项性能指标）；制作开题汇报 PPT 并完成答辩稿。 | 25% | 设计并实现 SQLite 数据层：5 张表、5 个索引、WAL 模式与结构版本迁移；实现仓储增删改查、检索与内存索引；实现文本/图片双路指纹与重复合并刷新；实现容量裁剪与置顶/标签豁免保护。 | 25% | 第 3 周：实现标签管理器（全局重命名、内置标签三层保护、批量改色删除）与关联表级联更新；实现批量删除（先提交事务后删附件）、批量置顶与加标签；实现来源筛选与时间分组；实现应用级采集规则引擎。 第 4 周：实现卡片增强（按内容指纹缓存的缩略图、颜色色块、文件类型图标）；实现紧凑预览浮窗的纯函数定位算法（右侧不足翻左、上下越界收敛）；扩展视频类型判定；实现卡片逐条操作按钮且不改变命中区域。 第 5 周：实现数据库轻量完整性检查与损坏降级恢复（保留损坏文件、新建空库、进入只读恢复模式）；实现来源应用图标缓存（键 = 路径 + 修改时间，升级后自动失效）与应用扫描、打开方式解析。 | 25% |
| 杭咏毅 | 2315304428 | 二班 | hqsw001/schoolwork: teamwork | 前端 / 视觉与测试。主责 F8 外观与窗口行为、F9 隐私与安全的界面部分；交叉测试 F3 容量管理、F5 检索。负责主题系统、测试用例与验收。 | 梳理界面与交互需求，撰写《需求分析报告》第 5 章；整理《03-资料说明》落实课程「图纸人工绘制、AI 使用留痕」两条硬性要求；建立 AI 使用记录表并登记本周 3 条；完成周总结与答辩演练计时。 | 25% | 实现主面板与设置面板、令牌化主题系统（6 套主题 × 深浅色共 12 种外观）、面板「关闭即收起」语义与窗口尺寸记忆；搭建 11 个测试套件 252 项断言并一键回归；跟踪 12 条缺陷至全部回归通过。 | 25% | 第 3 周：实现标签管理器窗口、批量工具条、来源下拉与时间分组标题；完成隐私与规则两个设置分区；新增 4 个测试套件 219 项断言；用对照测试法把第一轮 90 条用例在加密开/关两态各跑一遍并暴露漏解密缺陷。 第 4 周：实现卡片悬停按钮、表情面板、预览浮窗与贴边停靠的界面；新增 7 个测试套件 403 项断言；定位并修正一条「看鼠标脸色」的假失败，确立「初始状态断言须先修正环境并断言前置条件」的规范。 第 5 周：完成程序图标多尺寸资源（修正 125% 缩放下发虚）与文件类型图标；新增 5 个套件 253 项断言并把hotkey_check 扩至 45 项；执行 24 小时长稳测试并发现托盘图标重复注册导致的句柄增长；跟踪 12 条缺陷。 | 25% |

第 5 周总结报告

一、本周计划、实际完成事项与进度

（一）本周计划

本周进入第四轮迭代（Iteration-4），也是本项目的收尾周。功能实现已在上一周全部结束，本周的课题是「把软件真正交到用户手里」，具体分三块：补齐与操作系统集成的能力（F13～F15）、把程序打包为免安装版本（F16）、完成面向真实交付的兼容性与稳定性验证。交付目标为：v1.0.0 正式发布版与免安装文件夹版、《软件设计规格说明书》V4.0、《软件测试文档》V4.0，测试套件 27 个、断言 1144 项全绿。

| 序号 | 计划事项 | 对应需求 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三种「根」的路径判定与只读目录下的数据目录回落 | F16-2 | 张龙飞 |
| 2 | 启动流程重排与启动自检报告 | F16-1 | 张龙飞 |
| 3 | 注册表「原值备份 — 修改 — 还原」闭环（开机自启、Win+V 接管） | F13-1、F13-2 | 周鹏波 |
| 4 | 打开内容 / 所在文件夹、系统通知与降级、重启与提权重启 | F13-3～F13-6 | 周鹏波 |
| 5 | 数据库轻量完整性检查与损坏降级恢复 | F16-6 | 黄子安 |
| 6 | 图标与关联应用（程序图标多尺寸、文件类型图标、打开方式、来源应用图标） | F14-1～F14-4 | 黄子安、杭咏毅 |
| 7 | 剪贴板核心补强（置顶排序、快捷键占用探测、托盘菜单、定时暂停） | F15-1～F15-4 | 杭咏毅 |
| 8 | 打包为免安装文件夹版并完成打包形态回归 | F16-1 | 张龙飞、杭咏毅 |
| 9 | 高 DPI 与多显示器验证、24 小时长稳测试 | F16-3～F16-5 | 杭咏毅 |
| 10 | 新增 5 个测试套件（含打包回归）并把 hotkey_check 扩至 45 项，源码与打包两形态各跑一遍全量回归 | — | 杭咏毅、张龙飞 |
| 11 | 《软件设计规格说明书》V4.0 与《软件测试文档》V4.0 定稿、运行说明编写 | — | 张龙飞、全员 |

（二）实际完成事项

（1）三种「根」的路径判定（F16-2）。打包后程序面对三个互不相同的基准目录：程序根（可执行文件所在目录，用于自启命令与快捷方式）、资源根（只读资源，打包后位于解压目录，源码形态下即项目根）、数据根（可写数据）。三者一律由 paths.py 一个模块判定，其他模块不得自行拼接路径；形态判定只看 sys.frozen 一个标志，不用文件名或目录结构推断，避免「看起来像打包产物但不是」的误判。数据根的可写性用真实的写入探测确定（在候选目录创建临时文件并立即删除），而不是「先试后捕获」——这个结论在启动早期就要定下来，数据库初始化等后续步骤全部依赖它。程序放在只读目录时，数据根自动回落到用户配置目录，界面顶部给出提示并显示原位置路径。这次收敛直接修掉两条只在特定目录下暴露的缺陷：BUG-33（含中文目录下打包产物无法启动，根因是若干处路径自行推导而未走统一判定）与 BUG-34（只读目录下启动失败，根因是数据目录被固定为程序目录下的子目录）。

（2）启动流程重排与启动自检报告（F16-1）。启动顺序固定为「路径判定 → 单实例守卫 → 数据库初始化与完整性检查 → 快捷键与托盘 → 监听与采集线程 → 历史恢复 → 生成自检报告」，每一项能力初始化都改为「尝试 — 记录结果 — 继续」的形式，结果汇总为一份启动自检报告，逐项记录能力名称、最终状态（正常 / 降级 / 不可用）与状态原因。这份报告有三个用途：写入日志供排查；在设置面板「关于」分区展示，让用户自行判断「为什么我的开机自启没生效」；作为打包回归的断言依据——套件读取报告并断言打包形态下没有任何能力意外降级。引入它的直接动因是一个真实缺陷（BUG-35）：打包版启动验证失败时，日志里只有「已有实例在运行，退出码 3」这一行，看不出是被上一个会话残留实例的单实例守卫拦下的。

（3）系统集成（F13）的可撤销设计。开机自启、Win+V 接管等能力全部遵循「原值备份 — 修改 — 还原」闭环：开启时先把原值（或「原本不存在」）登记进内存状态表，关闭时按表精确还原。以开机自启为例，只有在「本次由程序写入」的情况下才删除该值——用户可能通过其他工具管理自启动项，程序不应越权删除不属于自己写入的内容；Win+V 接管关闭时按原值还原，原值为空时删除该键而不是写入空值（BUG-39：最初只写了「开」的逻辑，「关」的逻辑后补时直接写了一个默认值而没有对照原值）。写入自启动项的命令行整体加引号以兼容含空格与中文的目录；「打开所在文件夹」在调用资源管理器之前先做预检（路径存在且是文件）并转义路径内部引号，修掉含空格路径会打开错误目录的缺陷（BUG-42）。系统通知不可用时自动降级为托盘气泡并在自检报告中记录；重启与「以管理员身份重启」在用户取消系统权限确认时不做任何修改。

（4）图标与关联应用（F14）。程序图标改为 16 / 32 / 48 / 256 四种尺寸的多尺寸资源，由系统按缩放比例选取，修掉 125% 缩放下任务栏图标发虚的缺陷（BUG-40：原先只提供一个 32×32 图标，被系统放大到 40×40）。文件类型图标取自操作系统提供的接口而不自行绘制，因此会随用户机器上安装的软件变化；部分系统进程的图标无法提取时回落到通用图标，不显示破图。来源应用图标以「可执行文件完整路径 + 文件修改时间」为缓存键存入数据目录的 icons 子目录，应用升级后缓存自动失效。从可执行文件提取图标可能耗时数十毫秒，而卡片渲染会批量请求，因此新增一个图标提取工作线程，进程内线程数由 5 个增加到 6 个。文件关联与打开方式只写当前用户范围，不写机器级位置、不请求管理员权限，并提示可在系统设置中还原。

（5）剪贴板核心补强（F15）。置顶记录支持手动排序（Alt+↑ / Alt+↓ 与右键菜单），并修掉一条「写入生效、读取没用」的缺陷（BUG-38）：排序序号确实写进了数据库，但读取时的排序键只用了置顶标志与时间戳，重启后顺序丢失；修正后读取排序键改为「置顶标志 → 排序序号 → 时间戳」，写入时对全部置顶记录重新编号，保证序号连续且唯一。快捷键占用探测除逐个报告候选组合是否可用之外，还给出占用进程的信息（BUG-41：此前的报告只说「被占用」，用户去关闭其他软件却怎么关都没用，实际占用者是自家上一个会话遗留的实例）。托盘菜单由五项扩展为九项，按「显示 / 操作 / 维护 / 退出」四组加分隔线；定时暂停提供 30 分钟 / 1 小时 / 直到手动恢复三档，到期自动恢复监听并发出一条通知（通知不可用时退化为托盘气泡）——一个「悄悄恢复了」的监听状态对用户是意外的。

（6）可失败性设计（F16-6）。为四类可预期的失败各设计一条降级路径：① 数据根不可写 → 回落到用户配置目录并在界面提示；② 数据库损坏 → 把损坏文件改名加时间戳保留、新建空库、进入只读恢复模式，程序其余功能全部正常可用，界面给出「从备份恢复」与「打开数据目录」两个入口；③ 显示器拓扑变化 → 每次显示面板前以及收到显示器变化消息时校验位置，越界即移回主显示器工作区；④ 系统通知不可用 → 降级为托盘气泡。数据库完整性检查区分两级：启动时只做四项轻量校验（文件头前 16 字节是否为 SQLite 格式标识、文件长度是否为页大小的整数倍、clipboard_history 与 schema_migrations 两张表是否存在、结构版本号是否可识别），完整逐页校验作为「维护」分区中的独立操作供用户按需触发——这样同时满足了「冷启动不超过 3 秒」与「能够发现损坏」两个要求（BUG-36：设计时根本没有考虑过数据库会损坏，损坏后程序直接抛异常退出，用户既看不懂也不知道数据是否还在）。损坏用例用「从文件头截断若干字节」构造真实损坏数据，而不是写入随机内容，否则会掩盖文件头检测是否真的生效。本轮数据库结构迁移 v3 → v4，配置项由 36 项扩至 44 项。

（7）交付打包（F16-1）。打包为免安装文件夹版（而非单文件版，因为单文件版每次启动都要自解压，冷启动显著变慢且资源路径不稳定，会让「三种根」的判定更复杂），产物包含可执行文件、启动脚本、独立运行环境、文档目录与首次运行自动创建的数据目录。打包配置中的隐藏导入、排除模块与附加数据三项逐条写明理由，并补充了「生效性断言」——打包后必须校验产物清单中确实包含被声明的隐藏导入、确实不包含被排除的模块。这条断言来自一个真实缺陷（BUG-31）：打包脚本曾把这几项配置写成单个字符串参数，形式上配置齐全，实际上完全没有生效，程序在开发机上因为装了全部依赖而碰巧能跑，换一台机器就失败。实测冷启动从双击到面板可唤出约 1.6 秒（其中解压与初始化约 1.1 秒、界面首次构建约 0.5 秒），指标为不超过 3 秒。

（8）兼容性与稳定性验证（F16-3～F16-5）。在源码形态与打包形态下分别执行全量回归（打包形态下真机交互类套件按设计跳过）；在普通目录、含中文与空格的目录、只读目录三种位置各运行一遍打包产物，并把这种做法作为「环境差异测试」这一方法固定下来——本轮 5 条与环境相关的缺陷全部是它发现的。DPI 感知声明在任何窗口创建之前完成，100% 与 125% 两档逐页目视检查（面板、设置、标签管理器、表情面板）；多显示器以坐标计算的单元用例覆盖（含坐标为负的显示器与工作区扣除任务栏），测试机为单显示器 2048×1152，真实双屏交互未验证，已列入已知边界。此外人为强制结束进程后重启，数据库通过预写日志正常恢复、历史记录无丢失，未触发损坏流程。

（9）长稳结论（F16-5）。完成一次 24 小时连续运行测试，施加周期性负载：每 5 分钟写入 10 条记录触发容量裁剪、每 10 分钟检索一次、每 30 分钟备份一次、每小时唤出并收起面板一次。常驻内存从启动稳定后的 78MB 增长到 84MB，增长 7.7%（指标为不超过 20%）；线程数始终为 6 个，无泄漏；数据库体积稳定在容量上限对应水平，未持续膨胀；日志中没有异常级别记录。测试中发现并修复了托盘图标重复注册导致的系统句柄缓慢增长（BUG-37）——每次唤出面板都会重新注册一次托盘图标而旧的注册没有释放；这个缺陷在几分钟的测试里完全看不出来，只有长稳测试才能暴露，这也是把长稳测试列为交付前必做项的直接原因。

（10）质量结果。测试套件由 22 个增至 27 个（新增 os_integration_check.py、icons_apps_check.py、clipboard_core_check.py、content_type_check.py、packaging_check.py 五个套件，合计 253 项断言），断言由 874 项增至 1144 项（另含 hotkey_check 由 28 项扩充到 45 项），全部通过。本轮新增 72 条用例、发现并修复 12 个缺陷（BUG-31～BUG-42，严重 5 / 中等 6 / 轻微 1），四轮累计用例 326 条。12 条缺陷中有 5 条属于「在开发机上根本不会出现」的类型（BUG-31、BUG-33、BUG-34、BUG-35、BUG-42）：程序目录可写、路径是纯英文、没有残留实例、依赖装得齐全、目录里没有空格——恰恰是这些「开发机上的理所当然」构成了本轮的缺陷温床；12 条中有 6 条由用户现场试用发现。

（11）交付完成。v1.0.0 正式发布版与免安装文件夹版产出，《软件设计规格说明书》V4.0、《软件测试文档》V4.0 与运行说明同步定稿。四轮累计设计并执行 326 条测试用例、1144 项断言全部通过，需求追踪矩阵中不存在「未覆盖」条目。项目功能点总数 59 个（F1～F9 45 + F10 4 + F11 6 + F12 4）全部实现并覆盖，本轮另新增 F13～F16 共 20 个交付阶段功能点。当前仍存在的边界已在设计文档 3.6.7 节与测试文档 5.2 节逐条列出，本报告在「二、下周计划」中原文转述，不把这些边界表述为「已通过」。

本周踩坑与教训

教训 1｜「在我机器上是好的」不能作为判断依据。 本轮 5 条打包与交付类缺陷（BUG-31、BUG-33、BUG-34、BUG-35、BUG-42）全部同源：开发机恰好具备一些用户机器上不一定具备的条件——程序目录可写、路径纯英文、没有残留实例、依赖装得齐全、目录里没有空格。教训是：凡是要说「在我机器上是好的」，先回答一句「我的机器有什么特殊条件」。对策已固化，即把「环境差异测试」与「状态残留检查」写成常设方法，而不是临时想到才做。

教训 2｜配置写了不等于配置生效。 BUG-31 中打包脚本形式上配置齐全，实际因为参数书写方式不正确而完全没有生效，程序在开发机上碰巧能跑。这类「静默失效」最危险：不报错、不崩溃，只在特定环境下坏掉。对策是凡由声明式配置驱动的行为，都必须配一条「生效性断言」——不是检查配置写了没有，而是检查配置生效了没有。

教训 3｜诊断信息的可读性也是质量的一部分。 BUG-35 与 BUG-41 表现出来都是「程序坏了」，实际是「程序说得不清楚」：前者只说「已有实例在运行」，后者只说「被占用」。两条缺陷的代码行为都没有错，错在把定位问题的工作推给了用户。启动自检报告与占用进程信息把这两件事从「猜」变成了「读一行就知道」。

教训 4｜资源类问题只有时间序列能看出来。 BUG-37 的句柄增长在几分钟的测试里完全看不出来，首尾两点采样也很容易被正常波动掩盖。对策是把长稳列为交付前必做项，并在测试期间按固定间隔采样内存、线程数与句柄数，形成时间序列而不只是首尾两点——时间序列才能区分「缓慢泄漏」与「阶段性波动」。

风险与应对

| 序号 | 风险 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真实双屏与多缩放组合未验证 | 中 | 程序中已做越界收敛兜底并在运行说明中提示；答辩前若能借到双屏设备，补做一次人工走查 | 杭咏毅 |
| 2 | 加密数据不可跨 Windows 用户与跨机器解密 | 中 | 属 DPAPI 方案固有限制；运行说明中显著提示，建议换机前先用「复制为文本」导出重要内容 | 周鹏波 |
| 3 | 演示环境与开发机不同（缩放比例、系统版本、残留实例） | 中 | 答辩前在演示机上完整跑一遍环境差异测试与打包启动验证；同时录制关键流程演示视频作为备份 | 杭咏毅、张龙飞 |
| 4 | 免安装包升级时误删数据目录 | 低 | 运行说明给出三步升级步骤：关闭程序 → 替换程序目录 → 保留 .data 目录；托盘菜单提供「打开数据目录」入口 | 张龙飞 |
| 5 | 文件关联被同类软件覆盖后用户误判为本程序失效 | 低 | 设置面板中就地说明「可在系统设置中还原」；测试文档 5.2 节已声明该边界 | 黄子安 |

（三）进度

图 1  剪贴板Pro 项目进度甘特图（截至第 5 周）

| 里程碑 | 内容 | 计划周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求基线冻结：9 个功能模块 45 个功能点、20 个用例、约 35 个命令接口 | 第 1 周 | 已完成 |
| M2 | 「复制 → 入库 → 列表显示 → 双击粘贴」主链路端到端可用 | 第 2 周 | 已完成 |
| M3 | 重复复制只留一条并刷新到顶部、关键字检索两个差异功能跑通 | 第 2 周 | 已完成 |
| M4 | 敏感内容加密落盘（DPAPI）兑现，透明解密不破坏既有功能 | 第 3 周 | 已完成 |
| M5 | F1～F9 全部功能点达到完全覆盖 | 第 4 周 | 已完成 |
| M6 | 打包为免安装文件夹版，只读目录下自动回落数据目录 | 第 5 周 | 已完成 |
| M7 | 24 小时长稳测试通过，内存增长 7.7%、线程数 6 个不变 | 第 5 周 | 已完成 |
| M8 | v1.0.0 正式发布，27 个套件 / 1144 项断言全绿 | 第 5 周 | 已完成 |

二、下周计划

本项目共五周，本周为收尾周，不再有新的迭代计划。后续工作分两部分：一是答辩与材料提交，二是如实声明已知边界。

（一）答辩与材料提交

| 序号 | 收尾事项 | 负责人 | 计划时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演练终期答辩，重点讲清两条工程故事：「一个被肉眼看不出来的图片缺陷」与「一次横切关注点没收口引发的三条缺陷」，并说明第 5 周 5 条「开发机不出现」缺陷的成因与对策 | 全员 | 第 6 周 |
| 2 | 整理并提交全部交付物：需求分析报告、SDS 1.0～4.0、STD 1.0～4.0、五份周总结、验收版本与免安装包 | 张龙飞 | 第 6 周 |
| 3 | 补齐仓库中每位成员本人上传的制品，作为工作量核算依据 | 全员 | 第 6 周 |
| 4 | 在演示机上完成一次环境差异测试与打包启动验证，并录制关键流程演示视频作为现场演示的备份 | 杭咏毅 | 第 6 周 |

（二）已知边界与后续可做项（如实声明，不计入完成范围）

以下 8 条与设计文档 3.6.7 节、测试文档 5.2 节的表述一致。其中前两条属于需要用户知晓的「限制」与「未验证风险」，其余为影响较小的已知边界，均不属于隐瞒的缺陷。

| 序号 | 遗留边界 | 影响 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真实双屏与多缩放比例的组合未验证 | 中 | 测试机为单显示器 125% 缩放（另抽查过 100%）；双屏以坐标计算的单元用例覆盖，真实交互未验证；程序已做越界收敛兜底 |
| 2 | 加密数据不可跨 Windows 用户 / 跨机器解密 | 中 | DPAPI 密钥按「当前用户 + 当前计算机」派生，属方案固有限制而非实现缺陷；删除数据目录后密文记录不可恢复 |
| 3 | Emoji 在界面中显示为单色轮廓 | 低 | Tk 不支持彩色字体，属框架固有限制，界面中已明确标注 |
| 4 | 列表为分阶段渲染而非真正的虚拟滚动 | 低 | 记录数达数千条时滚动可能轻微掉帧，每批渲染数量已做成可配置项作为缓解 |
| 5 | 附件目录不参与备份 | 低 | 从备份恢复后若附件已被删除，对应图片记录会提示「附件不存在」；后续可考虑增量备份 |
| 6 | 文件关联可能与同类软件冲突 | 低 | 用户机器上若装有其他剪贴板或截图类软件，关联设置可能被其覆盖；本程序只写当前用户范围，可在系统设置中还原 |
| 7 | 托盘图标在 Windows 11 下默认折叠进溢出区 | 低 | 属系统默认行为而非程序缺陷；运行说明中提示用户将图标拖出，并以全局快捷键作为替代入口 |
| 8 | 免安装包升级需手动替换程序目录 | 低 | 本项目完全离线、不做自动更新；升级时关闭程序、替换程序目录、保留 .data 目录即可 |

三、AI 工具使用说明

本周 AI 使用集中在打包流程排错、平台接口核对与文档定稿三个环节。本轮缺陷以「开发机复现不出来」为特征，AI 在这类环境差异问题上的帮助有限，主要靠「环境差异测试」这一方法发现。全部 AI 产出仍逐条人工核验后再使用，核验情况记入《03-资料说明》的 AI 使用记录表：本周新增 5 条，五周累计 22 条。

| 使用的 AI 工具 | 版本 | 使用领域 |
| --- | --- | --- |
| 通用 AI 助手（对话式大模型） | DeepSeek 网页版，2026 年 9 月版 | 打包参数核对、平台接口行为确认、文档定稿润色 |
| AI 编程助手（IDE 插件） | GitHub Copilot，VS Code 扩展 2026.9 | 注册表读写封装骨架、测试脚本补全、正则草拟 |

（一）核心使用记录

| 日期 | 使用人 | 使用环节 | 具体用途 | 人工核验与修改情况 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 月 5 日 | 张龙飞 | 打包排错 | 排查打包脚本中隐藏导入与排除模块「写了但没生效」 | AI 给出参数书写形式的排查方向，人工据此改用参数文件格式，并新增「打包后校验产物模块清单」的生效性断言 | 部分采纳 |
| 10 月 5 日 | 周鹏波 | 缺陷分析 | 分析「打开所在文件夹」在含空格路径下打开错误目录的原因 | AI 指出路径未加引号，方向正确；人工进一步补上路径内部引号转义与「调用外部程序前先预检」两步 | 采纳并修改 |
| 10 月 6 日 | 黄子安 | 设计核对 | 确认数据库损坏的常见成因与检测手段 | 对照 SQLite 官方文档核对其完整性检查接口与 WAL 机制，最终采用「启动轻量四项检查 + 按需完整检查」两级方案 | 采纳并修改 |
| 10 月 8 日 | 杭咏毅 | 长稳分析 | 分析 24 小时长稳测试中句柄数缓慢上升的原因 | AI 提示排查重复注册类资源，人工据此定位到托盘图标每次唤出面板都重新注册，修正后句柄数在 24 小时内保持稳定 | 部分采纳 |
| 10 月 10 日 | 杭咏毅 | 文档定稿 | 润色测试总结与已知边界清单的表述 | 逐条核对是否与实际测试结果一致，删去 2 处过度乐观的措辞，把未验证项如实标注为「未验证风险」而非「已通过」 | 部分采纳 |

（二）经验总结

（1）开发机上的「理所当然」，就是交付时的风险清单。 本轮的 5 条打包与交付类缺陷（BUG-31、BUG-33、BUG-34、BUG-35、BUG-42）全部同源：开发机具备一些用户机器上不一定具备的条件。现已把「环境差异测试」固定为方法——在普通目录、含中文与空格的目录、只读目录三种位置各运行一遍打包产物，并在每次测试结束时检查自己写入的外部状态是否清理干净。

（2）配置写了不等于配置生效。 打包脚本的隐藏导入与排除模块形式上看配置齐全，实际完全没生效，而程序在开发机上碰巧能跑。这类「静默失效」最危险：不报错，只在特定环境下坏掉。对策是凡声明式配置都必须配一条「生效性断言」。

（3）回归总结与遗留清单必须如实。 本周文档定稿时删掉了 2 处过度乐观的措辞，把多显示器、跨用户解密等未验证项明确标注为「限制」或「未验证风险」，而不是笼统写成「已通过」。一个软件的价值不仅取决于它能做什么，也取决于它是否诚实地说明了自己不能做什么。

（4）五周 AI 使用的总账。 五周累计登记 AI 使用记录 22 条（五周依次为 3 / 5 / 4 / 5 / 5 条），其中标注「部分采纳」11 条、「采纳并修改」9 条、「采纳」2 条，没有任何一条是未经核对直接使用的。从五周的记录看，AI 适合四类工作：检索线索、缩短「找到正确文档」的时间；草拟可被逐行审查的骨架代码与正则、SQL；对现象给出若干候选假设供人工验证；对已经定稿的技术内容做文字层面的润色。AI 不适合四类工作：设计决策（第 2 周的管线分发阶段独立性、本轮的三种根判定，AI 均未提示，是人工推演加端到端测试定下来的）；平台行为的最终确认（第 2 周 SendInput 的方向对但不完整，最终改用 keybd_event 才解决；第 4 周提示音的三条 winsound 限制，AI 只直接答出了第一条）；缺陷根因定位（第 3 周「内存索引未纳入密文记录」这一半是人工排查出来的）；测试断言的审查（第 2 周 AI 生成的断言中有 3 处恒真，被人工删除并立为规范）。

（5）四条底线全程未破。 所有 AI 产出逐条人工核验后再使用，核验情况逐条记入《03-资料说明》的 AI 使用记录表；图纸一律用 draw.io 手工绘制并提交 .drawio 原始工程文件，不使用 AI 生成的图作为提交版本；涉及系统接口（Win32 / DPAPI / SQLite）的结论一律回到官方文档核对并写最小验证程序确认；AI 不参与验收结论与测试通过率的判定，一切统计以自动化脚本的真实运行输出为准，本报告中出现的每一个数字都可在 run_tests.py 的运行输出中复现。