文档编号：剪贴板Pro – STD – 2.0

剪贴板Pro（单机剪贴板管理器）

软件测试文档

日期：2026 年 9 月 26 日

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09-21 | 张龙飞 | 建立本文档骨架；填写第 1 章引言与第 2 章测试计划。本轮计划覆盖第一轮遗留的 7 个功能点与新增的 4 个功能点，测试重点为「加密不破坏既有功能」与「规则为空时行为与上一轮一致」两条回归约束。 | V0.1 |
| 2 | 2026-09-23 | 张龙飞 | 补充第 3 章：确定本轮新增的 8 个模块代号与用例编号段，填写需求追踪矩阵与 78 条测试用例。 | V0.5 |
| 3 | 2026-09-25 | 张龙飞 | 补充第 4 章：填写本轮执行说明与 8 条缺陷记录（BUG-13～BUG-20）；完成缺陷的按严重程度、按模块、按引入阶段三类统计与成因分析。 | V0.8 |
| 4 | 2026-09-26 | 张龙飞 | 补充第 5 章：依据全量回归结果（15 个套件、471 项断言全部通过）填写执行统计、遗留问题与测试结论，定稿。同时把第一轮的 11 个套件、252 项断言纳入本轮回归基线，确认无回归。 | V2.0 |

目录

1、引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 读者对象	3

1.3 软件项目概述	3

1.4 参考资料	4

2、测试计划	4

2.1 测试目标与测试范围	4

2.2 测试策略与测试方法	4

2.3 测试环境与测试工具	4

3、测试用例设计	4

3.1 用例编号与设计方法	4

3.2 测试项与需求追踪矩阵	5

3.3 测试用例	5

4、测试执行记录	5

4.1 本轮执行说明	5

4.2 缺陷记录	5

4.4 缺陷分析与改进措施	6

5、测试总结	6

5.1 测试执行情况统计	6

5.2 遗留问题与风险	6

5.3 测试结论	6

1、引言

1.1 编写目的

本文档的编写目的是记录剪贴板Pro 第二轮迭代的测试计划、测试用例、测试执行情况与测试总结，作为测试工作的依据和检查标准，同时也作为本项目质量状况的客观记录。

本文档是《软件测试文档》的第二版，对应第二轮迭代（Iteration-2）。第一版（V1.0）随第一轮迭代交付，本版在保留其全部内容作为回归基线的前提下，增量记录本轮的测试工作。

具体而言，本文档要说明：本轮测试要达到什么目标、覆盖哪些范围、明确不测什么及原因（第 2 章）；设计了哪些测试用例、每条需求由哪些用例覆盖（第 3 章）；测试实际执行的情况与发现的缺陷（第 4 章）；以及本轮测试的结论性意见（第 5 章）。

本项目的测试全部由 Python 自动化测试脚本完成，可以一键执行复现，执行入口为项目根目录下的 run_tests.py。本报告中的全部统计数据均来自该脚本的真实运行输出。

1.2 读者对象

本文档的主要读者对象包括：

（1）本项目组成员：开发人员据此确认自己负责的模块是否已被充分验证，测试人员据此执行与补充测试；

（2）任课教师与课程评审人员：用于检查本项目的测试覆盖是否充分、缺陷记录是否真实完整、测试结论是否有依据；

（3）后续迭代的承接人员：用于了解当前的质量基线与遗留风险，安排下一轮的测试重点。特别是 5.2 节列出的「加密数据在换用户场景下的表现」这一未验证风险，需要在后续迭代中优先补充验证。

1.3 软件项目概述

（1）项目名称、简称和代号

项目名称：剪贴板Pro（单机剪贴板管理器）；简称：剪贴板Pro；代号：clipboardpro。

（2）本轮迭代的编号、起止时间与迭代目标

本轮迭代编号：Iteration-2。起止时间：2026 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 26 日。

迭代目标：闭合第一轮迭代遗留的全部功能缺口，兑现「敏感内容加密落盘」这一项隐私承诺，并把「暂停监听」这一粗粒度控制细化为按应用生效的采集规则。

（3）本轮迭代实现的功能范围

本轮实现 11 个功能点，分为两部分。

第一部分，补齐第一轮遗留的 7 个功能点：F9-3 敏感记录加密存储、F7-2 标签管理面板、F7-4 勾选式批量删除、F4-3 来源应用筛选、F4-4 时间分组展示、F3-4 按时间批量清理界面入口、F2-6 数据库备份与恢复。补齐后，需求分析报告 F1～F9 的 45 个功能点中有 43 个达到「完全覆盖」，矩阵中不再有属于本轮范围的「未覆盖」条目。

第二部分，新增需求域 F10 采集精细控制，含 4 个功能点：F10-1 应用级忽略采集、F10-2 应用级自动清洗、F10-3 规则匹配方式与优先级、F10-4 全局规则编辑界面。

本轮仍未实现的功能点是 F8-3 自定义背景图片与不透明度（上一轮为未覆盖）与 F8-4 窗口贴边停靠与跟随鼠标中的贴边停靠部分（上一轮为部分覆盖）。两者不属于本轮迭代范围，本轮未做任何改动，继续顺延至下一轮，原因与计划见 5.2 节。

（4）开发人员与测试人员及其分工

开发人员：张龙飞（组长 / 内核负责人：剪贴板监听与内容采集、本地持久化存储）、周鹏波（后端逻辑：容量管理与存储策略、检索与定位）、黄子安（前端负责人：格式识别与分类浏览、记录组织）、杭咏毅（前端 / 视觉与测试：外观与窗口行为、隐私与安全的界面部分）。

测试人员：杭咏毅（测试用例设计与执行）、周鹏波（命令接口层单元测试）、黄子安（界面交互测试）、张龙飞（回归统筹与缺陷跟踪）。

本轮测试仍然以开发人员自测与自动化回归为主，用户现场试用为辅。8 条缺陷中有 3 条（BUG-15、BUG-17、BUG-20）由用户现场试用发现，其余由开发自测与自动化测试发现。

（5）本轮的回归要求

本轮对既有代码的改动面较大（仓储读路径、配置登记表、数据库结构三处），因此在测试策略上额外强调一条：第一轮迭代的 11 个套件、252 项断言必须在本轮结束时仍然全部通过，任何一项失败都视为本轮的阻断性缺陷，优先于新增功能的测试。

1.4 参考资料

[1] 本项目组. 剪贴板Pro 单机剪贴板管理器 需求分析报告（文档模板 1）. 2026 年 9 月.

[2] 本项目组. 剪贴板Pro 软件设计规格说明书 V2.0（文档模板 3，第二轮迭代）. 2026 年 9 月 26 日.

[3] 本项目组. 剪贴板Pro 软件测试文档 V1.0（文档模板 4，第一轮迭代）. 2026 年 9 月 19 日.

[4] 本项目组. 剪贴板Pro 测试报告（项目内文档：文档/测试报告.md）. 2026 年 9 月.

[5] 本项目组. 剪贴板Pro 运行说明（项目内文档：文档/运行说明.md）. 2026 年 9 月.

[6] 本项目组. 剪贴板Pro 测试用例脚本：tests/ 目录下 15 个测试套件与 run_tests.py. 2026 年 9 月.

[7] 中华人民共和国国家标准. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范. 中国标准出版社, 2006.

[8] Microsoft Corporation. CryptProtectData function / CryptUnprotectData function. Microsoft Learn.

[9] Microsoft Corporation. SQLite Backup API / Write-Ahead Logging. https://www.sqlite.org/backup.html

[10] Python Software Foundation. sqlite3 — DB-API 2.0 interface for SQLite databases（Connection.backup）. https://docs.python.org/3.12/library/sqlite3.html

2、测试计划

2.1 测试目标与测试范围

2.1.1 测试目标

（1）确认本轮实现的 11 个功能点均达到需求描述的行为，尤其是敏感内容加密落盘这一项承诺；

（2）确认加密没有破坏任何既有功能：写入、读取、检索、去重、裁剪、置顶、标签、编辑、删除在主链路与各分支上与第一轮完全一致；

（3）确认采集规则引擎在「规则表为空」时的行为与第一轮完全一致，这是本轮最重要的一条回归约束；

（4）确认数据库结构从版本 1 到版本 2 的迁移在已有数据的库上无损完成，且迁移失败时可回退；

（5）确认备份文件与真实数据一致，恢复后数据完整可用；

（6）确认第一轮的 11 个套件、252 项断言在本轮结束时仍然全绿。

2.1.2 测试范围

本轮测试覆盖以下内容：

① F9-3 敏感记录加密：加密写入、透明解密、指纹一致性、检索补偿、解密失败处理、加密开关、边界判定；

② F7-2 标签管理：新建、重命名、改色、删除、内置标签保护、关联级联、影响范围确认；

③ F7-4 批量操作：进入与退出多选、批量删除、批量置顶、批量加标签、事务原子性、附件清理顺序；

④ F4-3 来源应用筛选与 F4-4 时间分组：筛选叠加、计数正确性、分组隐藏规则、空来源处理；

⑤ F3-4 按时间批量清理：三个时间范围、保护记录豁免、范围边界；

⑥ F2-6 备份与恢复：备份一致性、WAL 合并、保留策略、恢复流程、恢复前自动备份；

⑦ F10 采集规则：四种匹配方式、忽略与清洗两种处置、优先级、命中计数、空规则表回归；

⑧ 结构迁移：新装建库到 v2、v1 升级到 v2、迁移失败回滚、迁移前自动备份；

⑨ 回归：第一轮 11 个套件的全部内容。

本轮不进行测试的内容及原因：

① 跨 Windows 用户解密、重装系统后的解密、把数据目录复制到另一台计算机后的解密：这三类场景都要求改变测试机的用户或系统环境，本轮测试机上不具备条件。设计上已明确其为 DPAPI 的固有限制（见设计文档 3.6.3 节），本轮只验证「遇到无法解密的记录时不崩溃、不丢数据、给出明确提示」这一程序侧行为；

② 附件目录的联合备份：本轮设计明确不提供该能力（见设计文档 3.5.6 节），无可测对象；

③ 多显示器与高 DPI 缩放：本轮测试环境仍为单显示器 100% 缩放，仍未覆盖，属于延续上一轮的未验证风险；

④ 长时间稳定性：本轮未做长稳测试；

⑤ 跨设备/联网相关能力：本项目为纯单机软件，这类能力不在需求范围内；
⑥ F8-3 自定义背景与 F8-4 窗口贴边停靠：这两个功能点本轮仍未实现，无可测对象，其覆盖状态延续第一轮的「未覆盖」与「部分覆盖」。

2.2 测试策略与测试方法

2.2.1 测试类型

本轮综合采用四种测试类型，与第一轮保持一致：

（1）单元测试：针对加密封装、规则引擎、标签与批量数据操作等不依赖界面的模块，直接调用其接口进行验证。本轮新增的 encryption_check 与 app_rules_check 两个套件全部属于此类；

（2）集成测试：重点验证加密落盘与透明解密的完整链路，以及规则引擎嵌入管线后的执行顺序；

（3）系统测试：在真实 Windows 环境下验证标签管理器、批量操作、来源筛选、备份恢复等界面能力；

（4）验收测试：以「用户从密码管理软件复制口令」与「用户误删数据后从备份恢复」两个真实场景为对象，确认用户视角下的行为与预期一致。

2.2.2 测试方法

以黑盒测试为主、白盒测试为辅。

黑盒方法用于验证功能行为：等价类划分（规则匹配方式、备份类型、检索策略）、边界值分析（标签名长度 20 的上下界、备份保留份数 1 与 20、时间清理的范围边界）、场景法（加密开关的四种组合、规则命中与未命中）。

白盒方法用于构造难以从外部触发的场景：故障注入（在事务提交阶段抛异常以验证批量删除的原子性与附件清理顺序；在迁移脚本中途抛异常以验证回滚）、状态分支覆盖（解密成功与失败、内置标签与自定义标签、规则启用与停用）。

本轮特别采用一种方法：对照测试法。对「加密是否影响既有功能」这一核心问题，测试用例成对设计——同一组操作分别在加密开启与关闭两种状态下各执行一遍，比较结果是否一致。加密关闭时的结果以第一轮的行为为基准。这种方法的价值在于，它把「不能破坏既有功能」这个模糊的要求变成了可执行的断言。

2.2.3 自动化与人工分工

除少量必须人工确认的观感类检查（标签管理器的布局、来源下拉的内容、分组标题的间距）外，全部测试均由 Python 脚本自动执行。本轮共 15 个自动化套件、471 项断言，可通过 run_tests.py 一键回归。

本轮新增的 4 个套件与第一轮的 11 个套件统一纳入一键回归。回归执行时会先检查是否存在正在运行的实例——这一点在上一轮已经踩过坑（常驻实例会占着全局快捷键与单实例互斥体，导致热键类套件失败），本轮把它写入了回归前置检查。

2.2.4 回归测试范围

本轮回归测试的范围为全部 15 个套件。其中与本轮改动直接相关的回归点包括：

① 仓储读路径改造 → 加密套件的「全部读路径一致解密」用例，以及仓储层冒烟套件的全部读取用例；

② 配置登记表扩容 → 配置管理套件的「缺失项自动补齐」与「非法值被拒绝」用例；

③ 数据库结构 v1→v2 → 仓储层冒烟套件的建库建表用例，以及本轮新增的迁移套件用例；

④ 管线接入规则引擎 → 端到端链路套件与去重套件的全部用例（验证规则为空时行为不变）；

⑤ 错误密文导致的解密失败 → 加密套件的「解密失败不崩溃」用例。

2.3 测试环境与测试工具

2.3.1 测试环境

| 类别 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11（x64） | 真实物理机，非虚拟机；DPAPI 在此环境下正常工作 |
| 处理器 / 内存 | x86-64 个人计算机 / 内存 4GB 以上 | 本轮测试机内存充足，未触及内存上限 |
| 显示器 | 单显示器，100% 缩放 | 仍未覆盖多显示器与高 DPI 场景 |
| Python | 3.12.5 | 与本项目运行要求一致 |
| Pillow | 12.2.0 | 图片解码、缩放与格式转换 |
| pywin32 | 最新稳定版 | 剪贴板读写；DPAPI 通过 ctypes 调用 crypt32.dll |
| 浏览器 / 文档软件 | 本机自带浏览器与 Office | 用于来源识别、富文本采集与来源筛选测试 |
| 目标粘贴程序 | Windows 记事本、画图、资源管理器 | 系统自带，作为真实粘贴目标 |
| 密码管理类软件 | 本机自带凭据管理器界面 | 作为「应用级忽略采集」规则的真实验证对象 |

2.3.2 测试工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| run_tests.py | 一键执行全部 15 个测试套件并输出汇总结果；执行前检查是否存在正在运行的实例 |
| Python unittest 风格的断言脚本 | 本项目测试套件的基本形式，自行统计通过/失败项并以退出码表示结果 |
| ctypes / pywin32 | 在测试中直接调用 Win32 API 构造真实场景（写剪贴板、枚举窗口、发送按键） |
| sqlite3 命令行工具 | 直接查询数据库，核对记录、配置、规则与备份元数据的实际落库情况 |
| Pillow ImageChops | 图片逐像素比对（getbbox 判定是否完全一致） |
| 文件系统比对脚本 | 核对备份文件与主库的记录条数、结构版本号是否一致 |
| 缺陷记录 | 使用本文档 4.2 节的缺陷记录表，按编号统一管理 |

本项目未引入第三方测试框架，全部测试以标准库脚本实现，保证在被测机器上无需额外安装即可复现。本轮新增的加密测试同样不需要安装任何密码学库——被测代码使用系统 DPAPI，测试代码只需调用被测接口。

2.3.3 测试数据准备

测试数据在运行时动态生成，不依赖预置的固定数据文件，避免环境差异导致结果漂移。本轮在第一轮的基础上补充以下数据准备要求：

① 加密测试数据必须包含「有敏感信息的文本」与「无敏感信息的文本」两类，前者用于验证加密生效，后者用于验证加密没有误伤正常内容；

② 敏感测试数据必须覆盖全部六类识别规则（手机号、身份证号、邮箱、银行卡号、密钥串、私钥标记），且每类至少一条正例与一条反例；

③ 规则测试必须包含「规则表为空」这一组用例，且该组用例的断言与第一轮的对应用例完全一致；

④ 迁移测试必须在「含数据的 v1 库」上执行，而不是在空库上执行——空库迁移成功不能说明有数据时也成功；

⑤ 备份测试必须在数据目录中存在未合并的预写日志（即刚写入若干条记录）的状态下执行，否则测不出「只复制主库文件会丢数据」这一类缺陷。

3、测试用例设计

3.1 用例编号与设计方法

3.1.1 编号规则

测试用例编号采用 TC-模块-序号 的形式，模块代号取自被测功能域，便于与需求模块对应。第一轮已经使用的模块代号继续沿用，本轮新增 8 个模块代号：

| 模块代号 | 含义 | 对应用例编号段 | 本轮新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENC | 敏感记录加密与透明解密 | TC-ENC-01 ～ TC-ENC-12 | 是 |
| TAG | 标签管理 | TC-TAG-01 ～ TC-TAG-10 | 是 |
| BAT | 批量操作 | TC-BAT-01 ～ TC-BAT-08 | 是 |
| SRC | 来源筛选与时间分组 | TC-SRC-01 ～ TC-SRC-08 | 是 |
| CLN | 按时间批量清理 | TC-CLN-01 ～ TC-CLN-06 | 是 |
| BAK | 备份与恢复 | TC-BAK-01 ～ TC-BAK-08 | 是 |
| RUL | 应用采集规则 | TC-RUL-01 ～ TC-RUL-12 | 是 |
| REG | 结构迁移与回归基线 | TC-REG-01 ～ TC-REG-14 | 是 |
| COL | 剪贴板监听与内容采集 | TC-COL-01 ～ TC-COL-13 | 否 |
| PIP | 处理管线与内容类型判定 | TC-PIP-01 ～ TC-PIP-05 | 否 |
| DB | 本地持久化存储 | TC-DB-01 ～ TC-DB-05 | 否 |
| DED | 重复内容合并 | TC-DED-01 ～ TC-DED-06 | 否 |
| CAP | 容量管理与裁剪 | TC-CAP-01 ～ TC-CAP-07 | 否 |
| SCH | 检索与分类筛选 | TC-SCH-01 ～ TC-SCH-06 | 否 |
| ORG | 记录组织 | TC-ORG-01 ～ TC-ORG-09 | 否 |
| UI | 外观与主题 | TC-UI-01 ～ TC-UI-03 | 否 |
| WIN | 窗口行为 | TC-WIN-01 ～ TC-WIN-05 | 否 |
| HK | 全局快捷键与托盘 | TC-HK-01 ～ TC-HK-05 | 否 |
| PAS | 粘贴与焦点交还 | TC-PAS-01 ～ TC-PAS-05 | 否 |
| IMG | 图片采集与保真 | TC-IMG-01 ～ TC-IMG-07 | 否 |
| PRV | 隐私识别与脱敏 | TC-PRV-01 ～ TC-PRV-05 | 否 |
| CFG | 配置管理 | TC-CFG-01 ～ TC-CFG-03 | 否 |
| DEP | 部署与启动 | TC-DEP-01 ～ TC-DEP-06 | 否 |

3.1.2 用例设计方法

（1）等价类划分：用于规则匹配方式（四种）、备份类型（三种）、敏感记录检索策略（两种）、内容类型（六类）等。

（2）边界值分析：用于标签名长度（1、20、21）、备份保留份数（1、5、20、21）、时间清理范围（一天前 / 一周前 / 一个月前的边界时刻）、规则表的空与非空。

（3）场景法：用于端到端流程。本轮的主线场景为「复制敏感内容 → 加密入库 → 检索 → 粘贴」，异常场景为「换用户后解密失败」「事务中途失败」「迁移中途失败」。

（4）状态迁移法：用于多选模式的进入与退出、规则引擎的启用与停用、加密开关的开与关。

（5）故障注入法：用于批量删除的事务回滚、结构迁移的中途失败、事务提交后的附件删除失败。

（6）对照测试法：对同一组操作分别在加密开启与关闭两种状态下执行并比较结果，用于验证加密不破坏既有功能。

3.2 测试项与需求追踪矩阵

下表给出本轮迭代实现的 11 个功能点与本轮测试用例的对应关系，确保每条需求都有用例覆盖；表末另有一行「结构迁移与既有功能回归」，它不是功能点，而是本轮对全部功能点都成立的跨需求质量要求。

覆盖情况一列中，「完全覆盖」表示该功能点的全部行为均已设计用例并通过；「部分覆盖」表示主流程已覆盖但存在未实现或未验证的次要分支。

除下表列出的新增与补齐项之外，需求分析报告 F1～F9 中已经在前一轮达到「完全覆盖」的 36 个功能点，本轮通过回归基线（TC-REG-01～14 与第一轮的 90 条用例）继续覆盖，不再逐条列出；第一轮遗留的 F8-3、F8-4 两个功能点本轮未实现，也不在下表中，其状态与后续计划见 5.2 节。

| 需求编号 | 需求描述 | 对应用例编号 | 覆盖情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2-6 | 数据库备份与恢复（导出副本 / 从副本恢复） | TC-BAK-01 ～ TC-BAK-08 | 完全覆盖（上一轮为未实现） |
| F3-4 | 按时间批量清理（一天前 / 一周前 / 一个月前） | TC-CLN-01 ～ TC-CLN-06 | 完全覆盖（上一轮仅内核接口，本轮补齐界面入口） |
| F4-3 | 按来源应用筛选 | TC-SRC-01、TC-SRC-02、TC-SRC-07、TC-SRC-08 | 完全覆盖（上一轮为部分覆盖） |
| F4-4 | 按时间分组展示 | TC-SRC-03、TC-SRC-04、TC-SRC-05、TC-SRC-06 | 完全覆盖（上一轮为部分覆盖） |
| F7-2 | 标签管理（增删、颜色、重命名） | TC-TAG-01 ～ TC-TAG-10 | 完全覆盖（上一轮为部分覆盖） |
| F7-4 | 删除单条与批量删除 | TC-BAT-01 ～ TC-BAT-08 | 完全覆盖（上一轮为部分覆盖） |
| F9-3 | 敏感记录加密存储 | TC-ENC-01 ～ TC-ENC-12 | 完全覆盖（上一轮为未实现） |
| F10-1 | 应用级忽略采集 | TC-RUL-01、TC-RUL-02、TC-RUL-03、TC-RUL-09 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F10-2 | 应用级自动清洗 | TC-RUL-04、TC-RUL-05、TC-RUL-10 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F10-3 | 规则匹配方式与优先级 | TC-RUL-06、TC-RUL-07、TC-RUL-08、TC-RUL-11 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F10-4 | 全局规则编辑界面 | TC-RUL-12 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| — | 结构迁移与既有功能回归（跨需求的质量要求） | TC-REG-01 ～ TC-REG-14 | 完全覆盖 |

3.3 测试用例

下表给出本轮迭代设计并执行的全部 78 条测试用例。用例按被测功能模块分组排列。

说明：本项目的测试以自动化脚本实现，表中的每一条用例对应测试脚本中的一个或若干个断言；15 个测试套件共包含 471 项断言（其中本轮新增 4 个套件、219 项断言）。

| 用例编号 | 对应需求 | 测试项 | 前置条件 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ENC-01 | F9-3 | 敏感内容加密写入 | 加密开关开启 | 复制一段含手机号的文本，直接查询数据库的 content 字段 | content 字段为字节序列（BLOB）而非明文，is_sensitive 为 1 | 高 |
| TC-ENC-02 | F9-3 | 透明解密读取 | 库中已有加密记录 | 唤出面板，查看该条记录的正文 | 界面显示完整明文，与复制时的内容逐字符一致 | 高 |
| TC-ENC-03 | F9-3 | 全部读路径一致解密 | 库中混合存在明文与密文记录 | 依次调用 find_by_id、get_history、search、usage 四条读路径 | 四条路径返回的内容均为明文，无一条返回乱码 | 高 |
| TC-ENC-04 | F9-3 | 指纹按明文计算 | 加密开关开启 | 同一段含敏感信息的文本连续复制两次 | 判定为重复，只保留一条记录，use_count 为 2 | 高 |
| TC-ENC-05 | F9-3 | 图片记录不加密 | 加密开关开启 | 复制一张图片，查询该记录的 content 字段 | content 为附件文件的明文路径，附件文件本身未被加密 | 高 |
| TC-ENC-06 | F9-3 | 文件类记录不加密 | 加密开关开启 | 在资源管理器中复制多个文件 | content 为换行分隔的明文路径列表 | 高 |
| TC-ENC-07 | F9-3 | 普通文本不被误加密 | 加密开关开启 | 复制一段不含敏感信息的普通文本 | is_sensitive 为 0，content 为明文 | 高 |
| TC-ENC-08 | F9-3 | 加密后的检索补偿 | 库中有含关键词的加密记录 | 在搜索框中输入该关键词 | 能检索到该条记录（走内存明文匹配） | 高 |
| TC-ENC-09 | F9-3 | 加密开关关闭 | 加密开关关闭 | 复制一段含手机号的文本 | is_sensitive 为 1 但 content 为明文，界面行为不变 | 中 |
| TC-ENC-10 | F9-3 | 解密失败不崩溃 | 构造一条无法解密的记录（写入随机字节） | 重启程序并唤出面板 | 程序正常运行；该条显示占位提示文本，带锁形标记；原始密文未被删除或覆盖 | 高 |
| TC-ENC-11 | F9-3 | 解密失败记录不可编辑 | 同上 | 在该记录上打开右键菜单 | 「编辑内容」项置灰并给出原因说明 | 中 |
| TC-ENC-12 | F9-3 | 六类敏感规则识别 | 加密开关开启 | 依次复制手机号、身份证号、邮箱、银行卡号、密钥串、私钥标记各一条 | 六条均被识别为敏感，is_sensitive 均为 1 | 高 |
| TC-TAG-01 | F7-2 | 新建标签 | 标签管理器已打开 | 点击「新建标签」，输入名称与颜色 | 新标签出现在列表中，关联记录数为 0 | 中 |
| TC-TAG-02 | F7-2 | 重命名标签全局生效 | 存在带该标签的记录 | 在标签管理器中重命名该标签 | 全部带该标签的记录卡片同步显示新名称 | 高 |
| TC-TAG-03 | F7-2 | 重命名同步 entry_tags | 同上 | 重命名后直接查询 entry_tags 表 | 关联行的 tag 列已更新为新名称，无残留旧名 | 高 |
| TC-TAG-04 | F7-2 | 批量重命名与单条重命名一致 | 存在多个自定义标签 | 分别以单条与批量两种方式重命名 | 两种方式的数据库结果完全一致 | 中 |
| TC-TAG-05 | F7-2 | 标签改色 | 存在自定义标签 | 在标签管理器中修改标签颜色 | 列表中色块与记录卡片上的标签颜色同步变化 | 低 |
| TC-TAG-06 | F7-2 | 删除标签解除关联 | 存在带该标签的记录 | 删除该标签并确认 | 标签定义被删除；记录本身保留；entry_tags 关联行被级联删除 | 高 |
| TC-TAG-07 | F7-2 | 内置标签禁止重命名 | 存在内置标签 | 选中内置标签后观察重命名按钮 | 按钮置灰，悬停提示「内置标签由程序使用，不能重命名或删除」 | 高 |
| TC-TAG-08 | F7-2 | 内置标签的内核层保护 | 同上 | 绕过界面直接调用 Kernel.rename_tag 命令 | 命令返回明确错误码，标签名未发生变化 | 中 |
| TC-TAG-09 | F7-2 | 重命名合法性校验 | 标签管理器已打开 | 输入空名称 / 21 字名称 / 与已有标签重名 | 三种输入均被拒绝，确定按钮置灰并给出原因 | 中 |
| TC-TAG-10 | F7-2 | 删除标签二次确认 | 存在带标签的记录 | 点击删除后观察确认框并在确认框中取消 | 确认框写明影响的记录条数；取消后标签与关联均未变化 | 高 |
| TC-BAT-01 | F7-4 | 进入多选模式 | 面板显示中 | Ctrl + 单击一张卡片 | 列表左侧出现复选框，底部出现批量工具条，显示已选 1 条 | 中 |
| TC-BAT-02 | F7-4 | 多选模式下双击不粘贴 | 多选模式中 | 双击一张未选中的卡片 | 该卡片被勾选，不发生粘贴，面板不收起 | 高 |
| TC-BAT-03 | F7-4 | 退出多选模式 | 多选模式中 | 按 Esc | 复选框与工具条消失，选择被清除，双击恢复为粘贴 | 中 |
| TC-BAT-04 | F7-4 | 批量删除 | 多选模式中已选 5 条 | 点击「批量删除」并确认 | 5 条记录全部删除，轻提示显示「已删除 5 条记录」 | 高 |
| TC-BAT-05 | F7-4 | 批量删除的事务原子性 | 多选模式中已选若干条 | 注入异常使事务在第 3 条时失败 | 一条记录都未被删除，数据库回到操作前状态 | 高 |
| TC-BAT-06 | F7-4 | 批量删除的附件清理 | 已选记录中含图片记录 | 执行批量删除 | 记录与对应的附件文件均被删除，附件目录无残留 | 中 |
| TC-BAT-07 | F7-4 | 批量置顶保持顺序 | 多选模式中按顺序选中 3 条 | 执行批量置顶 | 3 条全部置顶，且置顶后的相对顺序与用户看到的顺序一致 | 中 |
| TC-BAT-08 | F7-4 | 选择集合不受筛选变化影响 | 已选 5 条后切换类型筛选 | 观察工具条提示并执行批量加标签 | 工具条提示「已选记录中有 N 条不在当前筛选范围内」；批量操作作用于全部 5 条 | 中 |
| TC-SRC-01 | F4-3 | 来源筛选生效 | 库中有多个来源的记录 | 在来源下拉中选择某个来源 | 列表只显示该来源的记录 | 高 |
| TC-SRC-02 | F4-3 | 来源筛选与类型筛选叠加 | 同上 | 同时选择来源与类型「图片」 | 列表只显示该来源的图片记录 | 中 |
| TC-SRC-03 | F4-4 | 时间分组显示 | 库中有跨今天 / 昨天 / 本周 / 更早的记录 | 唤出面板，观察列表 | 记录之间出现四个分组标题，位置正确 | 中 |
| TC-SRC-04 | F4-4 | 检索时隐藏分组 | 同上 | 在搜索框输入关键词 | 分组标题全部隐藏，只显示命中记录 | 中 |
| TC-SRC-05 | F4-4 | 时间分组可关闭 | 设置中「时间分组」为开启 | 关闭该开关后唤出面板 | 列表不再显示分组标题，卡片间距随之调整 | 低 |
| TC-SRC-06 | F4-4 | 分组边界正确 | 构造今天 00:00、昨天 23:59、本周一 00:00 前后的记录 | 观察分组归属 | 每条记录落在正确的分组中，边界时刻的归属与定义一致 | 中 |
| TC-SRC-07 | F4-3 | 来源计数正确 | 库中有多种来源 | 展开来源下拉 | 每个来源显示的条数与该来源的实际记录条数一致 | 中 |
| TC-SRC-08 | F4-3 | 空来源的展示口径 | 库中存在 source_app 为空的记录 | 展开来源下拉 | 这些记录统一归入「未知」一项并合并计数，不出现空白行 | 中 |
| TC-CLN-01 | F3-4 | 清理一天前的记录 | 库中有昨天与今天的记录 | 设置中执行「清理一天前」，确认 | 昨天的记录被删除，今天的记录保留 | 高 |
| TC-CLN-02 | F3-4 | 清理一周前的记录 | 库中有本周与上周的记录 | 执行「清理一周前」 | 上周的记录被删除，本周的保留 | 高 |
| TC-CLN-03 | F3-4 | 清理一个月前的记录 | 库中有本月与上月的记录 | 执行「清理一个月前」 | 上月的记录被删除，本月的保留 | 中 |
| TC-CLN-04 | F3-4 | 置顶与标签记录豁免 | 范围内的记录中有置顶项与带标签项 | 执行清理 | 置顶与带标签的记录被保留，其余被删除 | 高 |
| TC-CLN-05 | F3-4 | 清理前显示影响范围 | 范围内有若干记录 | 点击清理入口 | 确认框显示将要删除的条数，取消后不发生任何变化 | 中 |
| TC-CLN-06 | F3-4 | 清理同步删除附件 | 范围内的记录含图片记录 | 执行清理 | 对应的附件文件被同步删除，无残留 | 中 |
| TC-BAK-01 | F2-6 | 创建备份 | 程序运行中 | 设置中点击「立即备份」 | 生成备份文件，backup_log 新增一行，提示显示文件路径与大小 | 高 |
| TC-BAK-02 | F2-6 | 备份前合并预写日志 | 刚写入若干条记录（WAL 中尚有未合并内容） | 立即执行备份，随后比对备份文件与主库的记录条数 | 两者条数完全一致，备份不落后于真实数据 | 高 |
| TC-BAK-03 | F2-6 | 备份文件结构完整 | 已有备份文件 | 用 SQLite 打开备份文件并查询 | 7 张表与全部索引齐全，schema_version 为 2 | 高 |
| TC-BAK-04 | F2-6 | 备份元数据正确 | 已有备份文件 | 查询 backup_log | entry_count、db_version、size_bytes 与实际一致 | 中 |
| TC-BAK-05 | F2-6 | 保留策略生效 | 备份保留份数设为 5 | 连续创建 7 次备份 | 目录中只保留最近 5 份，最旧的 2 份被删除 | 中 |
| TC-BAK-06 | F2-6 | 从备份恢复 | 已有一份备份且当前库与备份内容不同 | 执行「从备份恢复」并确认，重启程序 | 数据恢复为备份时的内容，记录条数与顺序正确 | 高 |
| TC-BAK-07 | F2-6 | 恢复前自动备份 | 执行一次恢复之后 | 查询 backup_log | 新增一行 kind 为 auto_pre_restore 的记录，可用于回退 | 中 |
| TC-BAK-08 | F2-6 | 备份保留份数边界校验 | 设置面板已打开 | 输入 0 与 21 | 两次输入均被拒绝并提示合法范围为 1～20 | 低 |
| TC-RUL-01 | F10-1 | 按进程名忽略采集 | 已配置一条「进程名 → 忽略」规则 | 在该应用中复制内容 | 历史库不新增记录；规则命中次数加一 | 高 |
| TC-RUL-02 | F10-1 | 按可执行路径忽略采集 | 已配置一条「路径 → 忽略」规则 | 在该路径对应的应用中复制内容 | 历史库不新增记录 | 中 |
| TC-RUL-03 | F10-1 | 按窗口标题忽略采集 | 已配置一条「标题 → 忽略」规则 | 在标题匹配的窗口中复制内容 | 历史库不新增记录 | 中 |
| TC-RUL-04 | F10-2 | 自动清洗生效 | 已配置一条清洗规则（去掉行号） | 从对应应用复制带行号的文本 | 入库内容已去除行号，界面显示清洗后的内容 | 高 |
| TC-RUL-05 | F10-2 | 清洗发生在指纹计算之前 | 同上 | 复制同一条带行号的文本两次 | 两次清洗后内容相同，判定为重复，只保留一条 | 高 |
| TC-RUL-06 | F10-3 | 通配匹配 | 已配置一条含 * 的通配规则 | 在匹配该通配的应用中复制内容 | 规则命中并生效 | 中 |
| TC-RUL-07 | F10-3 | 具体度优先 | 同时存在路径规则与进程名规则且两者都命中 | 执行一次采集 | 按路径规则（具体度更高）执行，首条命中即生效 | 高 |
| TC-RUL-08 | F10-3 | 规则表为空时行为与上一轮一致 | 规则表为空 | 执行第一轮的 90 条用例 | 全部通过，行为与第一轮完全一致（关键回归点） | 高 |
| TC-RUL-09 | F10-1 | 忽略采集不弹提示 | 已配置忽略规则 | 在该应用中连续复制 5 次 | 界面无任何弹窗或轻提示；日志中有 5 条 INFO 记录 | 中 |
| TC-RUL-10 | F10-2 | 清洗正则非法时的处理 | 规则编辑区已打开 | 输入一个非法的正则表达式 | 保存被拒绝并给出「正则表达式无效」的提示 | 中 |
| TC-RUL-11 | F10-3 | 停用的规则不参与匹配 | 存在一条已停用的规则 | 在该规则对应的应用中复制内容 | 规则不生效，内容正常入库 | 中 |
| TC-RUL-12 | F10-4 | 规则的新增与删除 | 设置面板的规则分区已打开 | 新增一条规则并保存；随后删除它 | 两次操作均立即生效，无需重启程序 | 中 |
| TC-REG-01 | — | 新装建库到 v2 | 删除数据目录 | 启动程序 | 直接创建 v2 结构，schema_version 为 2，不执行任何迁移脚本 | 高 |
| TC-REG-02 | — | v1 升级到 v2 | 准备一个含数据的 v1 库 | 启动程序 | 迁移完成，schema_version 为 2，新增 app_rules 与 backup_log 两张表 | 高 |
| TC-REG-03 | — | 升级过程数据无损 | 同上 | 迁移前后比对记录条数、内容与标签关联 | 历史数据逐条一致，无丢失、无重复 | 高 |
| TC-REG-04 | — | 迁移前自动备份 | 同上 | 查询 backup_log | 存在一行 kind 为 auto_pre_migrate 的记录 | 中 |
| TC-REG-05 | — | 迁移失败回滚 | 构造一个在第 2 条语句处失败的迁移脚本 | 启动程序 | 数据库停留在版本 1，未出现半升级状态；程序给出明确提示并拒绝以版本 1 继续运行 | 高 |
| TC-REG-06 | — | 配置项扩容不破坏既有配置 | 准备一个含 21 项配置的库 | 升级后读取全部配置 | 原 21 项取值不变；新增 5 项以默认值补齐 | 高 |
| TC-REG-07 | — | 未登记的配置键被拒绝 | 程序运行中 | 尝试写入一个未登记的键 | 被拒绝并抛出「未知配置项」 | 中 |
| TC-REG-08 | — | 第一轮断言全部通过 | 无 | 执行 run_tests.py --all | 第一轮的 11 个套件、252 项断言全部通过 | 高 |
| TC-REG-09 | — | 第一轮用例在加密开启下通过 | 加密开关开启 | 执行第一轮的 90 条用例 | 全部通过，行为与加密关闭时一致 | 高 |
| TC-REG-10 | — | 第一轮用例在加密关闭下通过 | 加密开关关闭 | 执行第一轮的 90 条用例 | 全部通过，行为与第一轮交付版本一致 | 高 |
| TC-REG-11 | — | 静态自检通过 | 无 | 执行 static_check.py | 全部源码中不存在使用了但未导入或未定义的名字 | 高 |
| TC-REG-12 | — | 离线约束静态校验 | 无 | 扫描全部源码中的网络调用 | 不存在 socket / requests / urllib / http 调用 | 高 |
| TC-REG-13 | — | 不引入自研加密 | 无 | 扫描全部源码中的加密相关代码 | 加密只调用 crypt32.dll 的 DPAPI 接口；不存在自实现的加密算法与硬编码密钥 | 高 |
| TC-REG-14 | — | 回归前置检查 | 已有一个实例在运行 | 执行 run_tests.py --all | 脚本检测到运行中的实例并给出提示，不直接开始热键类套件 | 中 |

4、测试执行记录

4.1 本轮执行说明

4.1.1 被测版本与执行时间

被测版本：剪贴板Pro v0.2.0（第二轮迭代交付版本，数据库结构版本 2）。

执行时间：2026 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 25 日，其中 2026 年 9 月 25 日进行了全量回归。

执行方式：在项目根目录执行 run_tests.py --all，由脚本先检查是否存在正在运行的实例，随后依次运行 15 个测试套件并汇总结果。

4.1.2 执行人与执行环境

执行人：张龙飞。执行环境见 2.3.1 节。

4.1.3 分遍执行情况

本轮测试分三遍执行，每一遍的侧重点不同（为避免与迭代轮次混淆，以下用「遍」表示本轮内部的执行次序）。

第一遍（9 月 22 日至 23 日）：针对新增模块的独立验证。新写的 78 条用例第一次执行的结果为 74 条通过、4 条失败，失败项对应缺陷 BUG-13、BUG-14、BUG-16、BUG-19，四条缺陷均在当天修复。

第二遍（9 月 24 日）：加密与既有功能的对照测试。把第一轮的 90 条用例在「加密开启」与「加密关闭」两种状态下各跑一遍，加密开启状态下暴露出 1 条失败，对应缺陷 BUG-15（部分读路径漏解密）。该缺陷的暴露说明对照测试法是有效的——它只在加密开启的状态下才会出现。

第三遍（9 月 25 日）：全量回归。15 个套件、471 项断言全部通过，失败 0 项。

4.1.4 执行结果概述

本轮共执行 15 个测试套件、471 项断言，全部通过，失败 0 项。各套件的执行情况如下表。

| 序号 | 测试套件 | 类型 | 断言数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | static_check.py | 静态自检：未定义名字与多余导入 | — | 通过 |
| 2 | check_launchers.py | 启动脚本格式：CRLF / 无 BOM / 中文路径 | — | 通过 |
| 3 | smoke_repository.py | 仓储层冒烟：建库、增删改查、检索、裁剪 | 29 | 通过 |
| 4 | e2e_pipeline.py | 端到端链路：采集→识别→去重→入库→检索→粘贴写回 | 65 | 通过 |
| 5 | ui_smoke.py | 界面冒烟：渲染、筛选、主题、事件刷新 | 30 | 通过 |
| 6 | window_behavior_check.py | 窗口行为：标题栏、收起/最小化、脱离控制台存活 | 41 | 通过 |
| 7 | hotkey_check.py | 快捷键与托盘：降级注册、隐藏态唤出、真按键验证 | 28 | 通过 |
| 8 | manual_clipboard_check.py | 真机剪贴板：监听、来源、图片、快捷键、托盘 | 14 | 通过 |
| 9 | image_fidelity_check.py | 图片保真：DIB 解码与入库附件逐像素一致 | 22 | 通过 |
| 10 | manual_paste_check.py | 真机粘贴：焦点交还 + 回声抑制 | 13 | 通过 |
| 11 | manual_notepad_paste.py | 真机粘贴：内容真的进到记事本里 | 10 | 通过 |
| 12 | ui_regression_check.py | 界面回归：标签管理器、批量工具条、来源下拉、时间分组 | 45 | 通过 |
| 13 | tag_manager_check.py | 标签管理：重命名、内置保护、批量操作、级联删除 | 50 | 通过 |
| 14 | encryption_check.py | 隐私加密：DPAPI 往返、透明解密、密文可搜、解密失败处理 | 70 | 通过 |
| 15 | app_rules_check.py | 应用规则：四种匹配、忽略与清洗、优先级、空规则表回归 | 54 | 通过 |
| — | 合计 | — | 471 | 全部通过 |

说明：表中前 11 个套件为第一轮迭代建立的回归基线，本轮未修改其断言内容（仅因数据库结构升级而调整了建表断言），断言数与第一轮一致；后 4 个套件为本轮新增。

4.2 缺陷记录

本轮迭代共发现并修复 8 个缺陷，其中严重 4 个、中等 3 个、轻微 1 个。全部缺陷均已修复并通过回归验证。

下表按缺陷编号顺序逐条记录（编号顺序即本轮缺陷的登记顺序，与发现日期不完全一致）。表中的「发现人」一列统一记为发现来源（项目组自测或用户现场试用）；「修复版本」一列记为修复所落入的内部构建号（V2.0-Bn），本轮交付版本为 v0.2.0。

| 缺陷编号 | 发现日期 | 发现人 | 所属模块 | 严重程度 | 缺陷描述与复现步骤 | 状态 | 修复版本 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-13 | 2026-09-22 | 项目组 | 基础设施 / 仓储 | 严重 | 加密后的记录无法被检索到。复现：加密开关开启，复制一段含关键词「测试口令」的敏感文本，在搜索框输入「测试口令」，结果为空。预期结果：能检索到该条记录。定位：检索走的是 SQL 的 LIKE 匹配，而 content 字段中已经是密文，LIKE 自然匹配不到；同时内存索引中未纳入密文记录，导致补偿路径也不生效。修复：敏感记录不参与 SQL 匹配，改为先按来源、类型、时间筛出候选集，再对候选集在内存中做明文匹配。 | 已验证 | V2.0-B3 | 2026-09-22 |
| BUG-14 | 2026-09-22 | 项目组 | 基础设施 / 加密 | 严重 | 图片记录的附件路径被当作文本加密，导致所有图片打不开。复现：加密开关开启，复制一张图片，双击该记录粘贴，画图中无内容；直接查询数据库发现 content 字段是字节序列而非路径。预期结果：图片记录的 content 应为明文路径，附件文件不加密。定位：持久化阶段的加密判定只看 is_sensitive，没有先判定内容类型；而图片记录在部分场景下也会被隐私模块标记为敏感。修复：加密前先调用 is_file_type() 判定，只对文本类记录加密，并把这条判定写成独立函数。 | 已验证 | V2.0-B3 | 2026-09-22 |
| BUG-15 | 2026-09-24 | 用户现场 | 基础设施 / 仓储 | 严重 | 部分读路径漏解密，界面出现乱码。复现：加密开关开启，通过检索路径打开某条敏感记录，正文显示为一串乱码；而通过列表直接打开同一条记录则显示正常。定位：解密逻辑当时在 find_by_id、get_history、search 三个方法中各自实现了一遍，search 的实现被后续修改覆盖；随后新增的按来源聚合方法 count_by_source 同样没有解密。修复：把解密收敛到 _row_to_entry 一处，全部读路径统一调用它；并补充参数化断言，遍历仓储的全部返回记录的方法逐一验证。 | 已验证 | V2.0-B5 | 2026-09-24 |
| BUG-16 | 2026-09-22 | 项目组 | 服务层 / 标签 | 中等 | 标签重命名后，带该标签的记录仍显示旧标签。复现：在标签管理器中把一个自定义标签重命名，返回主面板观察记录卡片。实际结果：卡片上仍是旧标签名，但数据库 saved_tags 表中已是新名。定位：应用层只更新了 saved_tags，没有同步更新 entry_tags 的关联行；批量重命名路径上遗漏得更彻底。修复：改用外键的 ON UPDATE CASCADE，让关联更新与重命名在一条语句内完成，并补充「单条与批量结果一致」的断言。 | 已验证 | V2.0-B4 | 2026-09-22 |
| BUG-17 | 2026-09-23 | 用户现场 | 内核门面 / 批量操作 | 严重 | 批量删除时若事务失败，附件已删而记录还在。复现：注入异常使批量删除的事务在提交前失败，随后点击一条图片记录。实际结果：提示「附件不存在」，但记录仍在列表中且并未被删除。定位：实现时先删除了附件文件，再提交事务；事务回滚后记录恢复，附件却无法恢复。修复：改为「先提交事务、再删附件」，最坏情况只留下孤儿文件，由启动时的孤儿清理回收。 | 已验证 | V2.0-B5 | 2026-09-23 |
| BUG-18 | 2026-09-23 | 项目组 | 基础设施 / 备份 | 中等 | 备份文件落后于真实数据。复现：复制 5 条内容后立即执行备份，随后用 SQLite 打开备份文件查询条数。实际结果：备份文件中的条数比主库少 5 条，且不报任何错误。定位：备份直接复制了 clipboardpro.db 文件，而刚写入的 5 条记录仍在 clipboardpro.db-wal 中尚未合并；处于 WAL 模式时主库文件本身可能落后于真实数据。修复：改用 SQLite 的在线备份接口，并在备份前执行一次 WAL 合并；测试用例改为「刚写入之后立即备份」。 | 已验证 | V2.0-B4 | 2026-09-23 |
| BUG-19 | 2026-09-22 | 项目组 | 基础设施 / 迁移 | 中等 | 结构迁移失败后数据库停在半升级状态。复现：构造一个在第 2 条语句处失败的迁移脚本，启动程序。实际结果：第 1 条语句已经生效并提交，数据库既有 v1 的表又多了 v2 的部分字段，程序继续运行并随后报出难以定位的错误。预期结果：整体回滚，数据库停留在版本 1。定位：迁移脚本逐条执行并逐条提交，没有包在同一个事务中。修复：迁移脚本整体放入一个事务，失败时回滚；迁移前自动生成一份备份；迁移失败后拒绝以版本 1 继续运行并给出明确提示。 | 已验证 | V2.0-B4 | 2026-09-22 |
| BUG-20 | 2026-09-25 | 用户现场 | 界面层 / 来源筛选 | 轻微 | 来源筛选下拉出现一个空白行，且计数为 0。复现：展开来源筛选下拉。实际结果：列表首行之后有一项没有名称、条数为 0，选择它之后列表为空。定位：部分记录采集时拿不到前台应用名，source_app 落库为空串；来源聚合时按原值分组，空串成为独立一项。修复：为所有可能为空的展示字段定义统一兜底文案，来源为空时统一显示为「未知」，并在聚合时把空值与非空值合并计数。 | 已验证 | V2.0-B6 | 2026-09-25 |

4.4 缺陷分析与改进措施

4.4.1 按严重程度统计

| 严重程度 | 数量 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 4 | 50.0% | 导致功能完全不可用或数据不正确，必须在交付前修复 |
| 中等 | 3 | 37.5% | 功能可用但存在明显异常或存在数据一致性风险 |
| 轻微 | 1 | 12.5% | 影响界面显示或统计口径，不影响核心功能 |
| 合计 | 8 | 100% | — |

4.4.2 按所属模块统计

| 所属模块 | 缺陷数 | 缺陷编号 | 主要成因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 / 加密与仓储 | 3 | BUG-13、BUG-14、BUG-15 | 横切关注点未收口，判定顺序与存储形态考虑不周 |
| 基础设施 / 备份与迁移 | 2 | BUG-18、BUG-19 | 对 WAL 模式与事务边界的理解停留在「看起来对了」的层面 |
| 服务层 / 标签 | 1 | BUG-16 | 关联数据的同步更新责任划分不清 |
| 内核门面 / 批量操作 | 1 | BUG-17 | 事务与文件系统操作的先后顺序设计错误 |
| 界面层 / 来源筛选 | 1 | BUG-20 | 空值数据的展示口径未定义 |

4.4.3 按引入阶段统计

| 引入阶段 | 缺陷数 | 缺陷编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 5 | BUG-13、BUG-14、BUG-15、BUG-17、BUG-19 | 横切关注点的收口位置、事务边界与执行顺序在设计时未充分推演 |
| 编码阶段 | 2 | BUG-16、BUG-18 | 接口使用方式与数据库能力未用足（未使用级联、未使用在线备份接口） |
| 测试与试用阶段 | 1 | BUG-20 | 由用户现场试用暴露的展示口径问题 |

4.4.4 缺陷成因分析

（1）横切关注点的「收口」是本轮缺陷最集中的成因。 BUG-13（加密后检索失效）、BUG-14（图片路径被加密）、BUG-15（部分读路径漏解密）三条缺陷的共性是：加密这一横切关注点被试图在多个位置分别处理，于是每个位置都成了一个可能出错的地方。BUG-15 尤其典型——它只在加密开启的状态下、且只在某一条特定的查询路径上暴露，单元测试不覆盖那条路径就发现不了。改进措施：本轮的最终设计把解密收敛到仓储层的 _row_to_entry 一处（见设计文档 3.1.4 节），并补充了「全部读路径一致解密」的断言，用参数化方式遍历仓储的全部返回记录的方法。

（2）对 SQLite 的 WAL 模式理解不足导致备份不可靠。 BUG-18 的表现是「备份成功，但备份文件落后于真实数据」，而且这个落后不会报任何错。根因是直接复制了主库文件，而没有意识到最近的写入可能还在 -wal 文件中。这类缺陷的危险之处在于它会持续潜伏，直到用户真正需要恢复数据的那一刻才暴露。改进措施：备份一律使用 SQLite 的在线备份接口，并在备份前执行一次 WAL 合并；测试用例改为「在刚写入数据之后立即备份」，而不是在空闲状态备份。

（3）事务边界与文件系统操作的先后顺序必须显式设计。 BUG-17 中批量删除先删附件文件、后提交事务，事务一旦失败就留下「记录还在、附件没了」的坏数据。根因是把「删除」当成了一个动作，而没有区分数据库内与文件系统上这两个不同的事务域。改进措施：确立一条通用规则——数据库事务提交成功之后，才执行文件系统上的破坏性操作；最坏情况是留下孤儿文件，由启动时的孤儿清理回收，绝不允许留下坏数据。这条规则已经写入设计文档 3.3.3 节。

（4）关联数据的同步更新应交由数据库负责。 BUG-16 中标签重命名后 entry_tags 表未同步，记录仍显示旧标签。根因是应用层试图自己维护两张表的同步，而这个同步逻辑在批量路径上被遗漏。改进措施：改用外键的 ON UPDATE CASCADE / ON DELETE CASCADE，让重命名与关联更新在一条语句内完成；同时补充「单条重命名与批量重命名结果一致」的断言，防止两条路径再次分叉。

（5）空值数据的展示口径必须在设计阶段定义。 BUG-20 中来源筛选下拉出现了空白行且计数为 0，根因是部分记录的 source_app 为空。这类缺陷不影响功能正确性，但会让用户怀疑程序有问题。改进措施：为所有可能为空的展示字段定义统一的兜底文案（来源为空时统一显示为「未知」），并在聚合时合并计数。

4.4.5 改进措施汇总

| 序号 | 改进措施 | 已落实为 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 横切关注点必须收敛到唯一出口，禁止多条路径各自处理 | 解密收敛到仓储层 _row_to_entry 一处 |
| 2 | 对每条受影响的读路径补充参数化断言，遍历全部返回记录的方法 | 加密套件的「全部读路径一致解密」用例 |
| 3 | 数据库备份一律使用在线备份接口，并在备份前合并预写日志 | BackupService.create_backup() |
| 4 | 数据库事务提交成功之后，才执行文件系统上的破坏性操作 | 批量删除改为「先提交、后删附件」 |
| 5 | 关联表的同步更新交由数据库级联完成，应用层不自行维护 | entry_tags 的 ON UPDATE / ON DELETE CASCADE |
| 6 | 所有可能为空的展示字段定义统一兜底文案 | 来源应用为空时统一显示为「未知」 |
| 7 | 加密不破坏既有功能的验证采用对照测试法（开 / 关两种状态各跑一遍） | 第一轮 90 条用例的加密开与加密关双跑 |
| 8 | 新增能力的「关闭态」必须与上一轮行为逐条一致，并固化为断言 | TC-RUL-08 规则表为空的回归用例 |

5、测试总结

5.1 测试执行情况统计

本轮迭代的测试执行统计如下。通过率＝通过用例数 / 已执行用例数。

统计口径说明：用例总数为 78 条，指本轮新设计并执行的用例；第一轮的 90 条用例作为回归基线继续执行，其执行情况见 4.1.4 节的套件清单，未计入本表以免重复统计。若把回归基线一并计入，本轮实际执行的用例总数为 168 条，全部通过。

| 用例总数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100% |

5.2 遗留问题与风险

本轮无未修复的已知缺陷。第一轮 5.2 节列出的 9 项遗留问题中，第 1、2、3、4、6 项已在本轮全部闭合；第 5 项（F8-3 自定义背景与 F8-4 窗口贴边停靠未实现）不属于本轮迭代范围，两个功能点仍未闭合，保持「未覆盖」与「部分覆盖」状态顺延至下一轮，是下一轮的既定补齐项；第 7～9 项与本轮新增的风险合并列示如下，按优先级排列。

| 序号 | 遗留问题 | 影响 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加密数据在换 Windows 用户 / 重装系统 / 换机场景下无法解密 | 中：这是 DPAPI 的固有限制而非实现缺陷，但用户在换机时可能误以为数据丢失。程序侧只保证了「不崩溃、不丢数据、给出明确提示」，实际解密表现未在本机验证 | 在运行说明中显著提示；后续版本考虑增加「导出为明文副本」的显式导出功能 |
| 2 | 多显示器与高 DPI 缩放仍未测试 | 中：在 125%/150% 缩放或多屏环境下可能出现面板位置或尺寸异常，属于延续两轮的未验证风险 | 下一轮补充测试环境 |
| 3 | 长时间运行稳定性未测试 | 低：回声标记有过期清理机制，加密缓存的增长上限也已在设计上限定，但未做过 24 小时以上连续运行验证 | 下一轮补充长稳测试 |
| 4 | 附件目录不参与备份 | 低：从备份恢复后若附件已被删除，对应图片记录会显示「附件不存在」。这是本轮明确的设计取舍 | 后续版本考虑增量备份 |
| 5 | 已加密的历史记录没有批量解密入口 | 低：这是一个不可逆的暴露操作，本轮有意不提供一键按钮，需要用户逐条重新编辑并保存 | 保持现状，在运行说明中说明 |
| 6 | 托盘图标在 Windows 11 默认折叠进溢出区 | 低：用户可能找不到托盘入口；已有全局快捷键作为替代路径 | 在运行说明中提示用户 |

5.3 测试结论

5.3.1 质量评价

（1）功能符合性：本轮设计的 78 条测试用例全部执行且全部通过，覆盖本轮实现的 11 个功能点。第一轮遗留的 7 个功能点全部闭合，补齐后需求分析报告 F1～F9 的 45 个功能点中有 43 个达到「完全覆盖」，不再有属于本轮范围的「未覆盖」条目；剩余两个（F8-3、F8-4）不属于本轮范围，状态与计划见 5.2 节。

（2）数据正确性：加密记录的读取与明文记录完全一致；内容指纹按明文计算，加密没有影响重复合并行为；批量删除使用单个事务，异常时整体回滚；备份文件与主库记录条数、结构版本号一致；结构迁移在含数据的库上无损完成，失败时整体回滚。

（3）向后兼容性：第一轮迭代的 11 个套件、252 项断言在本轮结束时仍然全部通过，未出现任何回归。这是本轮最重要的一项质量结论——本轮对仓储读路径、配置登记表与数据库结构都做了改动，兼容性风险本来较高。

（4）约束符合性：经静态扫描确认，代码中不存在任何网络调用；加密使用操作系统提供的 DPAPI 接口，程序自身不保存任何密钥，满足「纯单机、不联网」这一硬性约束。

（5）缺陷收敛情况：本轮共发现 8 个缺陷，全部已修复并通过回归验证，无遗留未修复缺陷。

5.3.2 结论

本轮迭代的测试目标已经达到。敏感内容加密落盘这一项对用户的隐私承诺已经兑现，且实现方式没有破坏任何既有功能；采集精细控制能力在规则为空时与上一轮完全一致，回归基线全绿。

结论：同意本轮迭代交付，软件质量达到进入下一阶段的要求。

同时需要明确三点：一是加密数据的可移植性限制（换用户后无法解密）属于方案固有边界，必须在运行说明中显著提示，不能靠用户自行发现；二是多显示器 / 高 DPI 与长时间稳定性属于连续两轮未验证的风险区域，在后续迭代中应当优先补充；三是 F8-3 与 F8-4 两个功能点本轮未实现，是下一轮的既定补齐项，补齐之前它们仍处于「未覆盖」与「部分覆盖」状态。

下一轮迭代的测试重点建议为：① 内容形态扩展后的回归覆盖（尤其是富文本与新增内容类型）；② 窗口交互类能力（贴边停靠、悬浮预览）在真实鼠标操作下的行为；③ 补齐多显示器与高 DPI 环境下的窗口行为验证；④ 连续运行 24 小时以上的长稳测试与内存增长观察。