文档编号：剪贴板Pro – STD – 4.0

剪贴板Pro（单机剪贴板管理器）

软件测试文档

日期：2026 年 10 月 10 日

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-10-05 | 张龙飞 | 建立本文档骨架；填写第 1 章引言与第 2 章测试计划。本轮计划覆盖新增的 F13、F14、F15、F16 四个需求域共 20 个功能点；测试重点为打包形态下的行为一致性、系统集成状态的可还原性与 24 小时长稳。 | V0.1 |
| 2 | 2026-10-07 | 张龙飞 | 补充第 3 章：确定本轮新增的 6 个模块代号与用例编号段，填写需求追踪矩阵与 72 条测试用例。 | V0.5 |
| 3 | 2026-10-09 | 张龙飞 | 补充第 4 章：填写本轮执行说明与 12 条缺陷记录（BUG-31～BUG-42）。本轮 12 条缺陷中有 5 条只在打包形态下暴露，4.4.4 节对「开发机复现不出来」这一类成因作了专门分析。 | V0.8 |
| 4 | 2026-10-10 | 张龙飞 | 补充第 5 章：依据全量回归结果（27 个套件、1144 项断言全部通过）与 24 小时长稳测试结论填写执行统计、遗留问题与测试结论，定稿。同时确认前三轮的 22 个套件、874 项断言无回归。 | V4.0 |

目录

1、引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 读者对象	3

1.3 软件项目概述	3

1.4 参考资料	4

2、测试计划	4

2.1 测试目标与测试范围	4

2.2 测试策略与测试方法	4

2.3 测试环境与测试工具	4

3、测试用例设计	4

3.1 用例编号与设计方法	4

3.2 测试项与需求追踪矩阵	5

3.3 测试用例	5

4、测试执行记录	5

4.1 本轮执行说明	5

4.2 缺陷记录	5

4.4 缺陷分析与改进措施	6

5、测试总结	6

5.1 测试执行情况统计	6

5.2 遗留问题与风险	6

5.3 测试结论	6

1、引言

1.1 编写目的

本文档的编写目的是记录剪贴板Pro 第四轮迭代的测试计划、测试用例、测试执行情况与测试总结，作为测试工作的依据和检查标准，同时也作为本项目质量状况的客观记录。

本文档是《软件测试文档》的第四版，对应第四轮迭代（Iteration-4）。前三版（V1.0、V2.0、V3.0）已随前三轮迭代交付。本版在前三版的基础上增量记录本轮的测试工作，前三版的 22 个套件、874 项断言作为回归基线继续执行。

本轮是功能实现的最后一轮，也是唯一一轮把「交付形态」本身作为测试对象的迭代。前几轮的测试都隐含一个前提：被测试的是源码形态的程序。本轮的测试必须破除这个前提——同一个功能在源码形态下正确，并不能说明打包之后也正确。本轮 12 条缺陷中有 5 条只在打包形态下暴露，这个比例本身就是对上述判断的验证。

本项目的测试全部由 Python 自动化测试脚本完成，可以一键执行复现，执行入口为项目根目录下的 run_tests.py。本报告中的全部统计数据均来自该脚本的真实运行输出。

1.2 读者对象

本文档的主要读者对象包括：

（1）本项目组成员：开发人员据此确认自己负责的模块是否已被充分验证；本轮 4.4.4 节关于「为什么缺陷在开发机上复现不出来」的分析具有普遍的参考价值；

（2）任课教师与课程评审人员：用于检查本项目的测试覆盖是否充分、缺陷记录是否真实完整、测试结论是否有依据；

（3）最终用户：第 5 章给出了本软件当前的质量状况与遗留边界，用户在决定是否采用本软件时可以直接参考；

（4）后续维护人员：本轮是交付轮次，本文档与设计文档的 3.6 节共同构成维护本软件的基础材料。

1.3 软件项目概述

（1）项目名称、简称和代号

项目名称：剪贴板Pro（单机剪贴板管理器）；简称：剪贴板Pro；代号：clipboardpro。

（2）本轮迭代的编号、起止时间与迭代目标

本轮迭代编号：Iteration-4。起止时间：2026 年 10 月 4 日至 2026 年 10 月 10 日。

迭代目标：完成从「一个能跑的程序」到「一个可以交给别人用的软件」的最后一步，具体包括补齐与操作系统集成的能力、打包为免安装的可执行版本、完成面向真实交付的兼容性与稳定性验证。

（3）本轮迭代实现的功能范围

本轮实现 20 个功能点，分为四部分。

第一部分，需求域 F13 系统集成（6 个）：开机自启、Win+V 接管开关、打开内容与打开所在文件夹、数据目录定位与管理、系统通知、重启与提权重启。

第二部分，需求域 F14 图标与关联应用（4 个）：程序图标、文件类型图标、打开方式关联、应用扫描与来源图标。

第三部分，需求域 F15 剪贴板核心补强（4 个）：置顶记录手动排序、快捷键占用探测与报告、托盘菜单扩展、定时暂停监听。

第四部分，需求域 F16 交付与兼容（6 个）：打包为免安装可执行程序、打包后三种根的路径判定、高 DPI 缩放适配验证、多显示器实测、24 小时长稳与资源增长观察、数据库损坏检测与恢复。

本轮未实现的功能点及原因见 5.2 节。至此，需求分析报告与四轮迭代新增的全部功能点均已实现并覆盖。

（4）开发人员与测试人员及其分工

开发人员：张龙飞（组长 / 内核负责人：剪贴板监听与内容采集、本地持久化存储）、周鹏波（后端逻辑：容量管理与存储策略、检索与定位）、黄子安（前端负责人：格式识别与分类浏览、记录组织）、杭咏毅（前端 / 视觉与测试：外观与窗口行为、隐私与安全的界面部分）。

测试人员：杭咏毅（测试用例设计与执行）、周鹏波（命令接口层单元测试）、黄子安（界面交互测试）、张龙飞（回归统筹与缺陷跟踪）。

本轮测试仍然以开发人员自测与自动化回归为主，用户现场试用为辅。12 条缺陷中有 6 条由用户现场试用发现，其中 4 条（BUG-33、BUG-34、BUG-35、BUG-42）属于「在开发机上根本不会出现」的类型。

（5）本轮的回归要求

本轮对启动路径、资源定位与数据目录判定做了改动，这三处都是全程序的基础设施，任何一处出错都会影响全部功能。回归要求为：前三轮的 22 个套件、874 项断言必须全部通过，且必须在源码形态与打包形态下各执行一遍。

1.4 参考资料

[1] 本项目组. 剪贴板Pro 单机剪贴板管理器 需求分析报告（文档模板 1）. 2026 年 9 月.

[2] 本项目组. 剪贴板Pro 软件设计规格说明书 V4.0（文档模板 3，第四轮迭代）. 2026 年 10 月 10 日.

[3] 本项目组. 剪贴板Pro 软件测试文档 V3.0（文档模板 4，第三轮迭代）. 2026 年 10 月 3 日.

[4] 本项目组. 剪贴板Pro 运行说明（项目内文档：文档/运行说明.md）. 2026 年 10 月.

[5] 本项目组. 剪贴板Pro 测试报告（项目内文档：文档/测试报告.md）. 2026 年 10 月.

[6] 本项目组. 剪贴板Pro 打包入口脚本 build_exe.py 与打包回归套件 tests/packaging_check.py. 2026 年 10 月.

[7] 中华人民共和国国家标准. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范. 中国标准出版社, 2006.

[8] 中华人民共和国国家标准. GB/T 25000.51—2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价. 中国标准出版社, 2016.

[9] Microsoft Corporation. Run and RunOnce Registry Keys / File Association and OpenWithList / Shell_NotifyIcon. Microsoft Learn.

[10] PyInstaller Development Team. PyInstaller Manual — Using Spec Files / Run-Time Information. https://pyinstaller.org/

[11] SQLite Consortium. PRAGMA integrity_check / How To Corrupt An SQLite Database File. https://www.sqlite.org/

[12] Python Software Foundation. sys — sys.frozen / sys._MEIPASS / sys.executable. https://docs.python.org/3.12/library/sys.html

2、测试计划

2.1 测试目标与测试范围

2.1.1 测试目标

（1）确认本轮实现的 20 个功能点均达到需求描述的行为；

（2）★ 确认打包形态与源码形态的行为一致：同一批用例在两种形态下全部通过，不出现「源码下能跑、打包后不能用」；

（3）★ 确认系统集成的状态可还原：程序对注册表与文件关联的每一处修改，在关闭对应功能后都能精确还原，卸载后机器上不残留本程序写入的状态；

（4）确认可失败性设计的四条降级路径确实生效：数据目录不可写、数据库损坏、显示器拓扑变化、系统通知不可用；

（5）确认 24 小时连续运行后内存与线程数符合指标（内存增长不超过 20%，线程数不增加）；

（6）确认前三轮的 22 个套件、874 项断言在本轮结束时仍然全绿。

2.1.2 测试范围

本轮测试覆盖以下内容：

① F13 系统集成：自启动项的写入与还原、Win+V 接管的开关与还原、打开内容与打开所在文件夹（含空白路径与非法路径）、数据目录定位与回落、系统通知与降级、重启与提权重启的取消路径；

② F14 图标与关联应用：程序图标的多尺寸、文件类型图标的获取与回落、来源应用图标的提取与缓存失效、应用扫描与显示名解析；

③ F15 剪贴板核心补强：置顶记录的手动排序与重启保持、快捷键占用探测、托盘九项菜单、定时暂停与到期恢复；

④ F16 交付与兼容：打包产物的生成与结构、三种根的判定、只读程序目录下的数据回落、中文与空格路径、打包形态下的全部关键功能、高 DPI 下的界面呈现、多显示器坐标计算、24 小时长稳、数据库损坏的检测与降级恢复；

⑤ 回归：前三轮 22 个套件的全部内容，且在源码形态与打包形态下各执行一遍。

本轮不进行测试的内容及原因：

① 真实双屏环境下跨显示器拖动窗口时的实时重算：测试机为单显示器，本轮以「坐标计算的单元用例」方式覆盖计算逻辑，真实双屏的交互表现未验证；

② 文件关联在安装了其他同类软件时的优先级冲突：这类冲突取决于用户机器上的软件组合，无法在本机穷举；本轮只验证「本程序设置的关联在不被其他软件覆盖时确实生效，且可还原」；

③ 机器级（所有用户）的自启与关联：本程序设计上只做当前用户范围内的修改，因此不存在机器级行为可测；

④ 自动更新与在线帮助：不在需求范围内；

⑤ 安装包形式的正式分发：本轮交付形态为免安装文件夹版，安装包不在范围内。

2.2 测试策略与测试方法

2.2.1 测试类型

本轮综合采用五种测试类型，在既有四种之外新增「交付形态测试」。

（1）单元测试：针对路径判定、坐标计算、注册表状态表的还原逻辑等可纯函数化的模块直接驱动；

（2）集成测试：验证启动流程中各个能力的初始化顺序与降级行为；

（3）系统测试：在真实 Windows 环境下验证系统集成、图标提取、托盘菜单与数据库恢复；

（4）验收测试：以「把打包产物复制到另一台机器（或另一个目录）后双击使用」为一个完整的验收场景；

（5）★ 交付形态测试：把源码形态与打包形态作为两个独立的被测对象。同一批关键用例在两种形态下各执行一遍并比较结果。这一条是本轮测试策略上最重要的补充。

2.2.2 测试方法

以黑盒测试为主、白盒测试为辅。

黑盒方法用于验证功能行为：等价类划分（路径类型、文件类型、缩放比例）、边界值分析（路径长度、备份保留份数、暂停时长）、场景法（首次启动、目录不可写、数据库损坏）。

白盒方法用于构造难以从外部触发的场景：故障注入（数据库文件头损坏、目标目录设为只读、通知接口返回失败）、状态分支覆盖（自启动项「原本存在」与「原本不存在」两条还原分支）。

★ 本轮在前三轮九种方法的基础上补充两种。

（1）环境差异测试。把「同一份程序在不同环境下运行」变成一种测试方法：分别在源码目录、含中文与空格的目录、只读目录三种位置运行打包产物，比较行为差异。这种方法的有效性在本轮得到了充分验证——本轮 5 条与环境相关的缺陷全部是它发现的。

（2）状态残留检查。对每一次会修改外部状态的测试，在结束时检查机器上是否残留了本次测试写入的内容。这条方法针对的是「测试自己污染了环境，导致后续用例莫名其妙失败」这一类问题，本项目在前几轮已经踩过一次（常驻实例占着快捷键导致热键套件失败）。本轮把它固化成一条通用检查。

2.2.3 自动化与人工分工

除少量必须人工确认的检查（打包产物的图标在不同缩放比例下是否清晰、系统通知的实际外观、托盘菜单的实际排版）外，全部测试均由 Python 脚本自动执行。本轮共 27 个自动化套件、1144 项断言，可通过 run_tests.py 一键回归。

本轮新增的 5 个套件与调整过的 1 个套件（hotkey_check 由 28 项扩至 45 项）与前三轮基线中其余 21 个套件统一纳入一键回归。打包回归套件需要先执行一次打包，因此它的运行时间明显长于其他套件；在一键回归中它被安排在最后执行，避免拖慢日常开发中的快速回归。

2.2.4 回归测试范围

本轮回归测试的范围为全部 27 个套件，且在源码形态与打包形态下各执行一遍。其中与本轮改动直接相关的回归点包括：

① 路径判定改造 → 全部涉及资源加载与数据写入的用例；本轮专门补充了「打包形态下不得向资源根写入」的断言；

② 启动流程重排 → 窗口行为套件的全部启动相关用例、热键套件的注册与降级用例；

③ 配置项由 36 项扩至 44 项 → 配置管理套件的补齐与校验用例；

④ 数据库结构 v3→v4 → 仓储层冒烟套件的建库建表用例与迁移用例；

⑤ 孤儿清理范围扩展 → 容量管理套件的附件清理用例（本轮扩展为附件、缩略图、图标缓存三类）。

2.3 测试环境与测试工具

2.3.1 测试环境

| 类别 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11（x64） | 真实物理机，非虚拟机 |
| 处理器 / 内存 | x86-64 个人计算机 / 内存 4GB 以上 | 长稳测试期间内存充足，未触及上限 |
| 显示器 | 单显示器，2048×1152，125% 缩放 | DPI 感知已验证；多显示器以坐标单元用例覆盖 |
| Python（源码形态） | 3.12.5 | 与本项目运行要求一致 |
| 运行环境（打包形态） | 无（自带运行环境） | 在一台未安装 Python 的账户环境下验证过启动 |
| Pillow | 12.2.0 | 图标处理、缩略图、逐像素比对 |
| pywin32 | 最新稳定版 | 剪贴板读写；注册表与外壳接口通过 ctypes 调用 |
| 打包工具 | PyInstaller（本机安装） | 打包为免安装文件夹版 |
| 目标粘贴程序 | Windows 记事本、画图、资源管理器、Word | 验收场景使用 |
| 对照环境 | 含中文与空格的目录、只读目录 | 环境差异测试使用 |

2.3.2 测试工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| run_tests.py | 一键执行全部 27 个测试套件并输出汇总结果；执行前检查是否存在正在运行的实例 |
| Python unittest 风格的断言脚本 | 本项目测试套件的基本形式，自行统计通过/失败项并以退出码表示结果 |
| 打包入口脚本 build_exe.py | 一键完成打包、清理旧产物、复制文档并自动触发一次打包回归 |
| ctypes / pywin32 | 构造真实场景：注册表读写、枚举显示器、合成鼠标事件、发送按键 |
| SQLite 命令行工具 | 核对结构版本、完整性检查结果与损坏文件保留情况 |
| 源码静态扫描脚本 | 断言界面层不存在夺焦调用；断言打包配置项齐全且书写方式正确 |
| 文件系统比对脚本 | 比对打包产物中的资源清单与声明是否一致 |
| 资源监视脚本 | 长稳测试期间按固定间隔采样进程内存与线程数，输出时间序列 |
| 缺陷记录 | 使用本文档 4.2 节的缺陷记录表，按编号统一管理 |

本项目未引入第三方测试框架，全部测试以标准库脚本实现。本轮新增的资源监视脚本同样只使用标准库与系统接口。

2.3.3 测试数据准备

测试数据在运行时动态生成，且全部测试对数据目录的修改都在临时目录中完成，不影响用户的真实数据。本轮在前三轮的基础上补充以下要求：

① 打包形态测试必须在「全新目录」中进行：把打包产物复制到一个此前不存在的目录后再启动，避免复用上一次运行留下的数据目录而掩盖数据根判定的缺陷；

② 环境差异测试必须覆盖三种目录：普通路径、含中文与空格的路径、只读路径。三种路径下的预期行为各不相同，必须分别断言；

③ 数据库损坏测试必须使用真实的损坏数据：从文件头处截断若干个字节，而不是写入随机内容。后者会掩盖「文件头检测是否真的生效」这一点；

④ 状态残留检查：所有涉及注册表的用例必须在结束时清理自己写入的值，并在清理后断言该值确实不存在；

⑤ 长稳测试的数据生成必须包含容量裁剪的触发：每 5 分钟写入 10 条记录，保证 24 小时内反复触发裁剪，用于暴露与容量管理相关的资源泄漏；

⑥ 快捷键相关用例执行前必须确认没有残留实例：程序是常驻进程，前一次会话遗留的实例会占着全局快捷键与单实例互斥体，导致热键套件与打包启动验证被误判为失败。

3、测试用例设计

3.1 用例编号与设计方法

3.1.1 编号规则

测试用例编号采用 TC-模块-序号 的形式。前三轮已经使用的模块代号继续沿用，本轮新增 6 个模块代号：

| 模块代号 | 含义 | 对应用例编号段 | 本轮新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| OSI | 系统集成（自启、Win+V、打开路径、通知、重启） | TC-OSI-01 ～ TC-OSI-16 | 是 |
| ICO | 图标与关联应用 | TC-ICO-01 ～ TC-ICO-12 | 是 |
| CLP | 剪贴板核心补强（置顶排序、快捷键探测、托盘、定时暂停） | TC-CLP-01 ～ TC-CLP-10 | 是 |
| PKG | 打包与交付形态 | TC-PKG-01 ～ TC-PKG-14 | 是 |
| DSP | 高 DPI 与多显示器 | TC-DSP-01 ～ TC-DSP-08 | 是 |
| STB | 长稳与损坏恢复 | TC-STB-01 ～ TC-STB-12 | 是 |

前三轮已经使用的 33 个模块代号继续沿用。需要说明的是：本轮新增的高 DPI 与多显示器模块代号取为 DSP 而不是 DPI，是为了避免与既有的部署模块代号 DEP 在视觉上混淆；这一命名调整已在测试脚本的套件清单中同步。

3.1.2 用例设计方法

前三轮使用的九种方法继续使用；本轮针对交付形态测试补充的两种方法已在 2.2.2 节说明，即环境差异测试与状态残留检查。

此外，本轮对「断言的设计」提出了两条额外的要求，落实为具体的用例写法。

（1）涉及外部状态的用例必须写「还原断言」。例如开机自启的用例，除了断言「开启后自启动项存在」之外，还必须断言「关闭后该值不存在，且该值原本不存在」；若该值原本存在，则断言「关闭后该值仍然存在且内容未变」。只有两条断言同时成立，才说明还原逻辑是正确的。

（2）涉及交付形态的用例必须写「形态前置断言」。例如打包形态下的功能用例，开头必须先断言 sys.frozen 存在，否则用例在源码形态下执行时会「通过」，而实际上什么都没测到。这条要求的由来是本项目曾经出现过恒真断言（前一轮的 BUG-30），本轮把它作为一条通用规范固定下来。

3.2 测试项与需求追踪矩阵

下表给出本轮迭代实现的 20 个功能点与本轮测试用例的对应关系，确保每条需求都有用例覆盖。

覆盖情况一列中，「完全覆盖」表示该功能点的全部行为均已设计用例并通过；「部分覆盖」表示主流程已覆盖但存在未验证的次要分支。

前三轮已经达到「完全覆盖」的 59 个功能点，本轮通过回归基线（前三轮的 254 条用例与 22 个套件）继续覆盖，不再逐条列出。

| 需求编号 | 需求描述 | 对应用例编号 | 覆盖情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| F13-1 | 开机自启 | TC-OSI-01 ～ TC-OSI-04 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F13-2 | Win+V 接管开关 | TC-OSI-05、TC-OSI-06 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F13-3 | 打开内容与打开所在文件夹 | TC-OSI-07 ～ TC-OSI-10 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F13-4 | 数据目录定位与管理 | TC-OSI-11、TC-OSI-12、TC-PKG-05、TC-PKG-06 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F13-5 | 系统通知 | TC-OSI-13、TC-OSI-14 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F13-6 | 重启与提权重启 | TC-OSI-15、TC-OSI-16 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F14-1 | 程序图标（多尺寸） | TC-ICO-01、TC-ICO-02 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F14-2 | 文件类型图标 | TC-ICO-03 ～ TC-ICO-05 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F14-3 | 打开方式关联 | TC-ICO-06 ～ TC-ICO-08 | 部分覆盖：本程序设置生效与可还原已验证；与其他软件的优先级冲突未验证 |
| F14-4 | 应用扫描与来源图标 | TC-ICO-09 ～ TC-ICO-12 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F15-1 | 置顶记录手动排序 | TC-CLP-01 ～ TC-CLP-04 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F15-2 | 快捷键占用探测与报告 | TC-CLP-05、TC-CLP-06 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F15-3 | 托盘菜单扩展 | TC-CLP-07、TC-CLP-08 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F15-4 | 定时暂停监听 | TC-CLP-09、TC-CLP-10 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F16-1 | 打包为免安装可执行程序 | TC-PKG-01 ～ TC-PKG-04 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F16-2 | 打包后三种根的路径判定 | TC-PKG-05 ～ TC-PKG-08 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F16-3 | 高 DPI 缩放适配验证 | TC-DSP-01 ～ TC-DSP-04 | 部分覆盖：100% 与 125% 已验证；多缩放比例组合未验证 |
| F16-4 | 多显示器实测 | TC-DSP-05 ～ TC-DSP-08 | 部分覆盖：坐标计算已用单元用例覆盖；真实双屏交互未验证 |
| F16-5 | 24 小时长稳与资源增长观察 | TC-STB-01 ～ TC-STB-05 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| F16-6 | 数据库损坏检测与恢复 | TC-STB-06 ～ TC-STB-12 | 完全覆盖（本轮新增需求） |
| — | 既有功能回归与交付形态一致性（跨需求的质量要求） | 前三轮 254 条用例 + TC-PKG-09 ～ TC-PKG-14 | 完全覆盖 |

3.3 测试用例

下表给出本轮迭代设计并执行的全部 72 条测试用例。用例按被测功能模块分组排列。

说明：本项目的测试以自动化脚本实现，表中的每一条用例对应测试脚本中的一个或若干个断言；27 个测试套件共包含 1144 项断言（其中本轮新增 5 个套件、253 项断言，另有 hotkey_check 扩充 17 项）。

| 用例编号 | 对应需求 | 测试项 | 前置条件 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-OSI-01 | F13-1 | 开启开机自启 | 设置面板「系统集成」已打开 | 勾选「开机自启」 | 自启动项中出现本程序的值，内容为带引号的程序路径；提示开启成功 | 高 |
| TC-OSI-02 | F13-1 | 关闭开机自启并还原 | 上一步开启后 | 取消勾选 | 自启动项中该值被删除；配置中的归属标记被清除 | 高 |
| TC-OSI-03 | F13-1 | 原本已存在的自启动项不被删除 | 预先手工写入一个同名自启动项 | 先开启再关闭「开机自启」 | 关闭后该值仍然存在且内容与手工写入时完全一致（关键还原断言） | 高 |
| TC-OSI-04 | F13-1 | 路径含空格与中文时的自启命令 | 程序位于含中文与空格的目录 | 开启开机自启后检查写入的命令行 | 整条路径被引号包裹，系统能够正确解析 | 高 |
| TC-OSI-05 | F13-2 | 开启 Win+V 接管 | 设置面板已打开 | 勾选「接管 Win+V」 | 系统设置被修改；按下 Win+V 由本程序响应 | 中 |
| TC-OSI-06 | F13-2 | 关闭 Win+V 接管并还原 | 上一步开启后 | 取消勾选 | 系统设置被还原为修改前的值（原值为空时删除该键而不是写入空值） | 高 |
| TC-OSI-07 | F13-3 | 打开文件内容 | 库中有文件类记录且文件存在 | 右键菜单「打开内容」 | 该文件被系统默认程序打开 | 中 |
| TC-OSI-08 | F13-3 | 打开所在文件夹并选中 | 同上 | 右键菜单「打开所在文件夹」 | 资源管理器打开并选中该文件；打开的是正确的目录 | 高 |
| TC-OSI-09 | F13-3 | 路径含空格时不打开错误目录 | 文件路径中包含空格 | 执行「打开所在文件夹」 | 资源管理器定位到正确的文件，未把空格两侧解析为两个参数（BUG-42 回归点） | 高 |
| TC-OSI-10 | F13-3 | 文件已被删除时的处理 | 记录的原始文件已被删除 | 执行「打开内容」 | 预检失败，给出可读提示「原始文件已不在该位置」；不启动外部程序；程序不崩溃 | 高 |
| TC-OSI-11 | F13-4 | 数据目录显示正确 | 程序运行中 | 查看设置面板「数据目录」一项 | 显示实际使用的数据根完整路径，与程序实际写入位置一致 | 中 |
| TC-OSI-12 | F13-4 | 打开数据目录 | 同上 | 点击「打开目录」 | 资源管理器打开数据根目录，可看到数据库与各子目录 | 低 |
| TC-OSI-13 | F13-5 | 发送系统通知 | 通知开关开启 | 点击「发送一条测试通知」 | 系统通知区出现一条来自本程序的通知 | 中 |
| TC-OSI-14 | F13-5 | 通知不可用时降级 | 在系统设置中关闭本程序的通知权限 | 发送测试通知 | 降级为托盘气泡提示；启动自检报告中记录该降级及原因；程序不报错 | 中 |
| TC-OSI-15 | F13-6 | 重启程序 | 程序运行中 | 点击「重启程序」 | 当前实例退出，新实例启动且携带相同参数；数据与配置不变 | 中 |
| TC-OSI-16 | F13-6 | 提权重启被取消 | 程序运行中 | 点击「以管理员身份重启」并在系统权限确认框中取消 | 不重启，不修改任何状态，程序继续正常运行 | 中 |
| TC-ICO-01 | F14-1 | 程序图标多尺寸 | 打包产物已生成 | 检查产物中的图标资源 | 包含 16 / 32 / 48 / 256 四种尺寸 | 中 |
| TC-ICO-02 | F14-1 | 高 DPI 下图标清晰 | 125% 缩放的显示器 | 分别查看资源管理器、任务栏、托盘三处的图标 | 三处图标均清晰，无明显模糊或放大失真（BUG-40 回归点） | 中 |
| TC-ICO-03 | F14-2 | 文件类型图标获取 | 库中有 pdf / docx / txt / mp4 等文件记录 | 查看卡片 | 各记录显示对应文件类型的系统图标，而不是统一的类型徽标 | 中 |
| TC-ICO-04 | F14-2 | 图标随关联软件变化 | 为某个扩展名设置了新的默认打开程序 | 重启程序后查看卡片图标 | 图标变为新关联程序的图标（缓存按修改时间失效） | 低 |
| TC-ICO-05 | F14-2 | 图标不可提取时回落 | 构造一个类型无法获取图标的记录 | 查看卡片 | 回落到通用图标，不显示破图，程序不报错 | 中 |
| TC-ICO-06 | F14-3 | 设置默认打开方式 | 设置面板「文件关联」已打开 | 对某个扩展名点击「设为默认打开方式」 | 该扩展名的默认打开方式变为本程序；提示可在系统设置中还原 | 中 |
| TC-ICO-07 | F14-3 | 打开方式可还原 | 上一步设置后 | 在系统设置中还原该关联 | 关联恢复；本程序不再被调用 | 中 |
| TC-ICO-08 | F14-3 | 只写当前用户范围 | 普通用户账户 | 设置文件关联 | 仅修改当前用户范围的设置，未尝试写入机器级位置，未请求管理员权限 | 中 |
| TC-ICO-09 | F14-4 | 应用扫描 | 系统中有若干已安装应用 | 触发应用扫描 | 返回的可执行文件与应用名映射合理，扫描过程不阻塞界面 | 低 |
| TC-ICO-10 | F14-4 | 来源应用图标显示 | 库中有来自不同应用的记录 | 查看卡片上的来源应用名左侧 | 显示对应应用的图标 | 中 |
| TC-ICO-11 | F14-4 | 图标缓存命中 | 同一来源应用的记录已渲染过一次 | 滚动离开后再次滚回 | 图标立即显示，不重新提取（通过耗时断言验证） | 低 |
| TC-ICO-12 | F14-4 | 应用升级后缓存失效 | 修改某个可执行文件的修改时间以模拟升级 | 重启程序后查看该来源的图标 | 缓存被判为失效并重新提取 | 低 |
| TC-CLP-01 | F15-1 | 置顶记录上移 | 库中有 3 条置顶记录 | 选中第 3 条按 Alt+↑ | 该记录与上一条交换位置，列表顺序相应变化 | 中 |
| TC-CLP-02 | F15-1 | 置顶记录下移 | 同上 | 选中第 1 条按 Alt+↓ | 该记录与下一条交换位置 | 中 |
| TC-CLP-03 | F15-1 | 排序在重启后保持 | 调整过置顶顺序 | 重启程序后查看列表 | 置顶记录的顺序与调整后一致（BUG-38 回归点） | 高 |
| TC-CLP-04 | F15-1 | 排序序号无重复无空洞 | 多次调整顺序后 | 查询数据库中的排序序号 | 置顶记录的序号连续且唯一 | 中 |
| TC-CLP-05 | F15-2 | 快捷键占用探测 | 设置面板已打开 | 点击「检测快捷键占用」 | 逐个尝试候选组合并报告每个组合是否可用；当前生效的快捷键不被改变 | 中 |
| TC-CLP-06 | F15-2 | 占用报告包含占用者信息 | 某个组合确实被占用 | 执行探测 | 报告中指出被占用，并给出占用进程的信息（BUG-41 回归点） | 中 |
| TC-CLP-07 | F15-3 | 托盘菜单完整 | 程序运行中，托盘图标可见 | 右键托盘图标 | 九项菜单按四组显示，分隔线位置正确 | 中 |
| TC-CLP-08 | F15-3 | 托盘菜单各项功能 | 同上 | 逐项点击菜单 | 九项菜单逐项可用：显示面板、暂停、粘出下一条、打开数据目录、发送测试通知、立即备份、打开日志、设置、退出 | 中 |
| TC-CLP-09 | F15-4 | 定时暂停监听 | 程序运行中 | 在托盘菜单选择「暂停 30 分钟」 | 暂停期间复制的内容不被采集 | 中 |
| TC-CLP-10 | F15-4 | 到期自动恢复并通知 | 上一步执行后 | 把系统时间推进到到期时刻之后 | 监听自动恢复，发送一条通知说明已恢复；随后复制的内容被正常采集 | 高 |
| TC-PKG-01 | F16-1 | 打包产物生成 | 本机已安装打包工具 | 执行打包入口脚本 | 生成免安装目录，包含可执行文件、运行环境目录、文档目录 | 高 |
| TC-PKG-02 | F16-1 | 打包产物可在无 Python 环境启动 | 在一个未安装 Python 的账户环境下 | 双击可执行文件 | 程序正常启动并常驻，功能可用 | 高 |
| TC-PKG-03 | F16-1 | 隐藏导入确实生效 | 打包产物已生成 | 检查产物中的模块清单 | 清单中确实包含脚本中声明的隐藏导入模块（BUG-31 回归点） | 高 |
| TC-PKG-04 | F16-1 | 排除模块确实生效 | 同上 | 检查产物中的模块清单 | 清单中确实不包含被排除的重量级模块；产物体积符合预期 | 中 |
| TC-PKG-05 | F16-2 | 三种根的判定 | 打包产物在普通目录下运行 | 读取启动自检报告 | 程序根为可执行文件所在目录、资源根为解压目录、数据根为程序目录下的数据目录 | 高 |
| TC-PKG-06 | F16-2 | 只读程序目录时的数据回落 | 把程序目录设为只读 | 启动程序 | 数据根回落到用户配置目录；界面显示回落提示与原位置路径；程序功能正常（BUG-34 回归点） | 高 |
| TC-PKG-07 | F16-2 | 资源根不被写入 | 程序运行中并执行若干操作 | 比对资源根目录在运行前后的文件清单 | 资源根中未新增任何文件（特别是数据库与缓存） | 高 |
| TC-PKG-08 | F16-2 | 中文与空格路径下启动 | 把打包产物复制到含中文与空格的目录 | 双击可执行文件 | 程序正常启动并常驻；数据目录正确创建在该路径下（BUG-33 回归点） | 高 |
| TC-PKG-09 | F16-1 | 打包形态下的关键功能回归 | 打包产物运行中 | 执行采集、检索、粘贴、去重、裁剪、加密各一次 | 全部功能行为与源码形态一致 | 高 |
| TC-PKG-10 | F16-1 | 打包形态下的启动自检报告 | 打包产物启动后 | 读取自检报告 | 无任何能力意外降级；单实例守卫、快捷键、托盘、监听均为正常状态 | 高 |
| TC-PKG-11 | F16-1 | 冷启动时间 | 打包产物在冷启动条件下 | 测量从双击到面板可被唤出的时间 | 不超过 3 秒（实测约 1.6 秒） | 中 |
| TC-PKG-12 | F16-1 | 残留实例的前置检查 | 已有一个实例在运行 | 执行打包回归套件 | 套件检测到运行中的实例并给出提示，不直接开始启动验证（BUG-35 回归点） | 中 |
| TC-PKG-13 | F16-1 | 升级时保留数据 | 程序目录中已有 .data 目录 | 用新版本的产物替换程序目录后启动 | 历史记录与配置完整保留；结构版本按需自动迁移 | 中 |
| TC-PKG-14 | F16-1 | 完全卸载无残留 | 已开启过自启与 Win+V 接管 | 在设置面板中关闭两项功能，随后删除程序目录与数据目录 | 注册表中不残留本程序写入的状态；程序目录之外无遗留文件 | 高 |
| TC-DSP-01 | F16-3 | DPI 感知声明 | 程序启动 | 检查进程的 DPI 感知设置 | 声明为按显示器感知；该设置在任何窗口创建之前完成 | 中 |
| TC-DSP-02 | F16-3 | 125% 缩放下界面清晰 | 显示器缩放 125% | 逐页查看面板、设置、标签管理器、表情面板 | 文字清晰无模糊，控件尺寸与间距合理 | 高 |
| TC-DSP-03 | F16-3 | 100% 缩放下界面正确 | 显示器缩放 100% | 抽查关键界面 | 布局正确，无控件重叠或越界 | 中 |
| TC-DSP-04 | F16-3 | 缩放变化后的重算 | 运行中把缩放从 100% 改为 125% | 重新唤出面板 | 面板尺寸与位置按新缩放重新计算，界面仍然可读可用 | 中 |
| TC-DSP-05 | F16-4 | 显示器枚举 | 运行中 | 枚举全部显示器 | 返回每个显示器的工作区矩形与缩放比例 | 中 |
| TC-DSP-06 | F16-4 | 工作区扣除任务栏 | 任务栏位于屏幕底部 | 把面板停靠到屏幕下边缘 | 面板紧贴任务栏上沿，不被遮挡 | 中 |
| TC-DSP-07 | F16-4 | 负坐标显示器的停靠计算 | 构造坐标为负的显示器 | 计算停靠目标位置 | 位置落在该显示器的工作区内，未被非负钳制截断（BUG-28 回归点） | 高 |
| TC-DSP-08 | F16-4 | 越界位置修复 | 构造一个落在无效区域的面板位置 | 唤出面板 | 面板被移回主显示器工作区内并写入日志 | 高 |
| TC-STB-01 | F16-5 | 24 小时长稳运行 | 无 | 连续运行 24 小时并施加周期性负载 | 程序全程可用，无崩溃、无异常日志 | 高 |
| TC-STB-02 | F16-5 | 内存增长在指标内 | 同上 | 按固定间隔采样常驻内存 | 24 小时后相对启动稳定值增长不超过 20%（实测 7.7%） | 高 |
| TC-STB-03 | F16-5 | 线程数不增长 | 同上 | 按固定间隔采样线程数 | 线程数始终为 6 个，无泄漏 | 高 |
| TC-STB-04 | F16-5 | 句柄数不增长 | 同上 | 按固定间隔采样系统句柄数 | 句柄数保持稳定（BUG-37 回归点） | 高 |
| TC-STB-05 | F16-5 | 容量裁剪反复触发无异常 | 同上 | 长稳期间每 5 分钟写入 10 条记录 | 反复触发裁剪后数据库体积稳定，无持续膨胀，无孤儿附件累积 | 中 |
| TC-STB-06 | F16-6 | 轻量完整性检查 | 正常数据库 | 启动程序 | 四项检查全部通过，启动过程不因此明显变慢 | 高 |
| TC-STB-07 | F16-6 | 文件头损坏被检出 | 从数据库文件头处截断若干字节 | 启动程序 | 启动前的完整性检查判定为损坏，进入恢复流程 | 高 |
| TC-STB-08 | F16-6 | 损坏文件被保留 | 上一步执行后 | 查看数据目录 | 存在一个带时间戳的损坏文件副本，内容与损坏前一致 | 高 |
| TC-STB-09 | F16-6 | 降级后程序可用 | 上一步执行后 | 使用采集、检索与粘贴功能 | 全部功能正常可用；界面顶部显示明确的损坏提示与恢复入口 | 高 |
| TC-STB-10 | F16-6 | 从备份恢复 | 存在一份损坏前的备份 | 在提示条中点击「从备份恢复」并确认 | 数据恢复为备份时的内容；恢复前的库被自动备份留存 | 高 |
| TC-STB-11 | F16-6 | 数据库被占用时的处理 | 数据库文件被外部工具打开 | 启动程序并尝试改名保留 | 给出可读提示「文件被占用，请关闭其他正在使用该文件的程序」；以只读方式尝试打开；程序不崩溃 | 中 |
| TC-STB-12 | F16-6 | 强制结束进程后数据完好 | 程序运行中 | 用任务管理器强制结束进程，随后重新启动 | 数据库通过预写日志正常恢复，历史记录无丢失；未触发损坏流程 | 高 |

4、测试执行记录

4.1 本轮执行说明

4.1.1 被测版本与执行时间

被测版本：剪贴板Pro v1.0.0（第四轮迭代交付版本，数据库结构版本 4）。这是本项目的首个正式发布版本。

执行时间：2026 年 10 月 5 日至 2026 年 10 月 9 日，其中 2026 年 10 月 8 日至 9 日进行了 24 小时长稳测试与两次全量回归。

执行方式：在项目根目录执行 run_tests.py --all，随后执行 build_exe.py 完成打包，再对打包产物执行 packaging_check 套件与人工验收场景。全套流程在源码形态与打包形态下各执行一遍。

4.1.2 执行人与执行环境

执行人：张龙飞。执行环境见 2.3.1 节。本轮的执行环境组合明显多于前几轮，原因是环境差异测试本身就是本轮的测试方法之一。

4.1.3 分轮次执行情况

本轮测试分四轮执行。

第一轮（10 月 5 日至 6 日）：针对新增模块的独立验证。新写的 72 条用例首轮执行结果为 63 条通过、9 条失败，失败项对应缺陷 BUG-31、BUG-33、BUG-34、BUG-36、BUG-38、BUG-39、BUG-40、BUG-41、BUG-42。其中 4 条（BUG-31、BUG-33、BUG-34、BUG-42）只在打包形态或特定目录环境下暴露，另有 1 条（BUG-40）只在 125% 缩放下暴露。

第二轮（10 月 7 日）：打包流程与打包回归的专项验证。暴露出 BUG-32（打包回归套件依赖调用方设置的日志级别，单独跑能过、进全量回归就失败）与 BUG-35（残留实例导致打包版启动验证被单实例守卫拦下）。两条都属于「测试流程自身的问题」，修正后纳入回归前置检查。

第三轮（10 月 8 日）：24 小时长稳测试。测试期间发现 BUG-37（托盘图标重复注册导致系统句柄缓慢增长）。修复后重新执行了一轮 24 小时测试，资源曲线平稳。

第四轮（10 月 9 日）：两次全量回归。第一次在源码形态下执行，27 个套件、1144 项断言全部通过；第二次对打包产物执行，除真机交互类套件按设计跳过外，其余套件全部通过，人工验收场景全部符合预期。

4.1.4 执行结果概述

本轮共执行 27 个测试套件、1144 项断言，全部通过，失败 0 项。各套件的执行情况如下表。

| 序号 | 测试套件 | 类型 | 断言数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | static_check.py | 静态自检：未定义名字与多余导入 | — | 通过 |
| 2 | check_launchers.py | 启动脚本格式：CRLF / 无 BOM / 中文路径 | — | 通过 |
| 3 | smoke_repository.py | 仓储层冒烟：建库、增删改查、检索、裁剪 | 29 | 通过 |
| 4 | e2e_pipeline.py | 端到端链路：采集→识别→去重→入库→检索→粘贴写回 | 65 | 通过 |
| 5 | ui_smoke.py | 界面冒烟：渲染、筛选、主题、事件刷新 | 30 | 通过 |
| 6 | ui_regression_check.py | 界面回归：标签管理器、批量工具条、来源下拉、时间分组 | 45 | 通过 |
| 7 | card_ui_check.py | 卡片增强：缩略图、缓存命中、色块、悬停按钮、命中区域 | 34 | 通过 |
| 8 | os_integration_check.py | 系统集成：自启还原、Win+V 还原、打开路径、通知降级、重启 | 72 | 通过 |
| 9 | icons_apps_check.py | 图标与关联应用：多尺寸、类型图标、来源图标、缓存失效 | 53 | 通过 |
| 10 | clipboard_core_check.py | 剪贴板核心补强：置顶排序、快捷键探测、托盘、定时暂停 | 40 | 通过 |
| 11 | content_type_check.py | 内容类型：视频类型、文件类判定、类型判定顺序 | 40 | 通过 |
| 12 | rich_text_check.py | 富文本链路：CF_HTML 字节偏移、清洗、截断、降级往返 | 52 | 通过 |
| 13 | sequential_paste_check.py | 顺序粘贴：队列顺序、逐条粘出、回声抑制、长度上限 | 48 | 通过 |
| 14 | tag_manager_check.py | 标签管理：重命名、内置保护、批量操作、级联删除 | 50 | 通过 |
| 15 | emoji_panel_check.py | 表情面板：分组、搜索、收藏规范化、路径穿越防护 | 54 | 通过 |
| 16 | encryption_check.py | 隐私加密：DPAPI 往返、透明解密、密文可搜、解密失败处理 | 70 | 通过 |
| 17 | app_rules_check.py | 应用规则：四种匹配、忽略与清洗、优先级、空规则表回归 | 54 | 通过 |
| 18 | window_behavior_check.py | 窗口行为与后台存活：标题栏、收起/最小化、脱离控制台 | 41 | 通过 |
| 19 | window_docking_check.py | 窗口停靠：状态机、工作区、多屏负坐标、越界修复、失焦策略 | 71 | 通过 |
| 20 | preview_check.py | 紧凑预览：四组定位边界、载荷、不抢焦点、计时器取消 | 79 | 通过 |
| 21 | sound_check.py | 提示音：现场合成、非阻塞耗时、连发合并、波形缓存 | 65 | 通过 |
| 22 | hotkey_check.py | 快捷键与托盘：降级注册、隐藏态唤出、占用探测、九项菜单 | 45 | 通过 |
| 23 | manual_clipboard_check.py | 真机剪贴板：监听、来源、图片、快捷键、托盘 | 14 | 通过 |
| 24 | image_fidelity_check.py | 图片保真：DIB 解码与入库附件逐像素一致 | 22 | 通过 |
| 25 | manual_paste_check.py | 真机粘贴与焦点交还 | 13 | 通过 |
| 26 | manual_notepad_paste.py | 真机粘贴到记事本 | 10 | 通过 |
| 27 | packaging_check.py | 打包回归：exe 路径、三种根、产物清单、真机启动、自检报告 | 48 | 通过 |
|  | 合计 |  | 1144 | 全部通过 |

说明：表中的 os_integration_check、icons_apps_check、clipboard_core_check、content_type_check 与 packaging_check 五个套件为本轮新增（合计 253 项断言），其余 22 个套件为前三轮迭代建立的回归基线；本轮除 hotkey_check 由 28 项扩充至 45 项之外，基线中其余套件的断言数与上一轮一致。

4.2 缺陷记录

本轮迭代共发现并修复 12 个缺陷，其中严重 5 个、中等 6 个、轻微 1 个。全部缺陷均已修复并通过回归验证。

本轮缺陷有一个非常鲜明的特点：12 条中有 5 条属于「在开发机上根本不会出现」的类型。开发机上的程序目录可写、路径是纯英文、没有残留实例、系统里装齐了全部依赖——恰恰是这些「开发机上理所当然的条件」，构成了本轮的缺陷温床。4.4.4 节对这类成因作了专门分析。

下表按发现顺序逐条记录。表中的「发现人」一列统一记为发现来源（项目组自测或用户现场试用）。

| 缺陷编号 | 发现日期 | 发现人 | 所属模块 | 严重程度 | 缺陷描述与复现步骤 | 状态 | 修复版本 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-31 | 2026-10-05 | 项目组 | 打包与交付 / 打包脚本 | 严重 | 打包脚本中的隐藏导入与排除模块配置完全没有生效。复现：执行打包脚本，检查产物中的模块清单。实际结果：被声明要隐藏导入的模块不在清单中，被声明要排除的重量级模块完整地打进了产物。原因：这两项配置被写成了单个字符串参数，而打包工具需要的是可重复的参数项或参数文件；形式上看是配置齐全了，实际上未被解析。程序在开发机上因为装了全部依赖而碰巧能跑，换一台机器就失败。修复：改用打包工具支持的参数文件格式，并补充一条断言——打包后必须校验产物清单中确实包含被声明的隐藏导入、确实不包含被排除的模块。 | 已验证 | V4.0-B2 | 2026-10-05 |
| BUG-32 | 2026-10-07 | 项目组 | 测试脚本 / 打包回归 | 中等 | 打包回归套件单独运行能通过，进入全量回归必然失败。复现：先单独执行 packaging_check，再执行 run_tests.py --all。实际结果：单独执行通过，全量回归中该套件失败。原因：该套件靠日志内容做断言，而一键回归会给子进程设置更高的日志级别以防止刷屏，导致断言的日志行根本没有被写出来。修复：该套件自己显式设置所需的日志级别再启动子进程，不依赖调用方；并把「靠日志断言的套件必须自行设置日志级别」写进测试规范。 | 已验证 | V4.0-B4 | 2026-10-07 |
| BUG-33 | 2026-10-05 | 用户现场 | 打包与交付 / 路径 | 严重 | 打包产物放在含中文的目录下无法启动。复现：把产物复制到一个含中文的目录，双击可执行文件。实际结果：程序一闪而过，未启动。原因：程序内的若干处路径拼接使用了固定的相对推导，而未统一经过路径判定模块；在纯英文路径下这些推导恰好正确，遇到中文路径即失效。修复：全部路径判定收敛到 paths.py 一个模块，其他模块一律调用它提供的函数，不得自行拼接；并补充「中文与空格路径下启动」的用例。 | 已验证 | V4.0-B3 | 2026-10-05 |
| BUG-34 | 2026-10-05 | 用户现场 | 打包与交付 / 数据目录 | 严重 | 程序放在只读目录下时启动失败。复现：把打包产物复制到系统盘的程序目录并启动。实际结果：数据库创建失败，程序报错退出。原因：数据目录被固定为程序目录下的子目录，而没有考虑程序目录可能不可写；同时备份目录以绝对路径写入了配置，一旦数据目录位置变化就失效。修复：数据根增加可写性探测，不可写时回落到用户配置目录；涉及数据目录的配置项一律改为相对于数据根的相对路径。界面顶部显示回落提示。 | 已验证 | V4.0-B3 | 2026-10-05 |
| BUG-35 | 2026-10-07 | 用户现场 | 打包与交付 / 启动验证 | 中等 | 打包版的启动验证被单实例守卫拦下，表现为「打包产物无法启动」。复现：上一个源码形态的实例仍在运行，此时双击打包产物。实际结果：程序立即退出，退出码 3，日志中只有一行「已有实例在运行」。定位：打包形态与源码形态共用同一个单实例互斥体名，残留实例占着它。程序行为本身正确，问题在于诊断信息过于简单，让使用者误判为打包失败。修复：引入启动自检报告，把「单实例守卫：已有实例在运行」结构化输出；测试流程中把「检查并清理残留实例」写成回归前置步骤。 | 已验证 | V4.0-B4 | 2026-10-07 |
| BUG-36 | 2026-10-05 | 项目组 | 基础设施 / 数据库 | 严重 | 数据库损坏后程序直接崩溃，无任何提示。复现：从数据库文件头处截断若干字节，启动程序。实际结果：抛出「文件不是数据库」异常并退出，用户看不到任何可理解的提示，也不知道数据是否还在。原因：设计时没有考虑过数据库会损坏这一情形。修复：启动时执行轻量完整性检查；检测到损坏后把原文件改名保留、新建空库、进入只读恢复模式并在界面顶部给出提示与恢复入口；程序其余功能全部正常可用。 | 已验证 | V4.0-B3 | 2026-10-05 |
| BUG-37 | 2026-10-08 | 项目组 | 基础设施 / 托盘 | 中等 | 托盘图标被重复注册，系统句柄缓慢增长。复现：24 小时长稳测试，每小时唤出并收起一次面板，按固定间隔采样句柄数。实际结果：句柄数呈缓慢上升趋势，24 小时后明显高于初始值。定位：每次唤出面板时都会重新注册一次托盘图标，而旧的注册没有被释放。修复：托盘图标在程序启动时注册一次，之后只更新提示文本与菜单状态；并在长稳测试中加入句柄数的采样与断言。 | 已验证 | V4.0-B5 | 2026-10-08 |
| BUG-38 | 2026-10-05 | 项目组 | 服务层 / 置顶排序 | 中等 | 置顶记录的手动排序在重启后丢失。复现：调整置顶记录的上下顺序，重启程序后查看列表。实际结果：顺序恢复为调整前的状态。定位：排序序号确实写入了数据库，但读取时的排序键只用了置顶标志与时间戳，没有把排序序号纳入；写入生效而读取未使用。修复：读取的排序键改为「置顶标志 → 排序序号 → 时间戳」；写入时对全部置顶记录重新编号，保证序号连续且唯一。 | 已验证 | V4.0-B3 | 2026-10-05 |
| BUG-39 | 2026-10-05 | 项目组 | 基础设施 / 系统集成 | 中等 | 关闭 Win+V 接管后未还原系统原有设置。复现：开启接管后关闭，再查看系统设置。实际结果：系统设置停留在程序写入的值上，原值没有恢复。定位：实现时只写了「开」的逻辑，「关」的逻辑是后来补的，且补的时候直接写入了一个默认值而不是原值。修复：引入统一的外部状态表机制——每项可关闭的能力在开启时把原值（或「原本不存在」）登记入表，关闭时按表精确还原；该机制同时解决了新增集成能力的还原问题。 | 已验证 | V4.0-B3 | 2026-10-05 |
| BUG-40 | 2026-10-05 | 用户现场 | 基础设施 / 图标 | 中等 | 125% 缩放的任务栏上程序图标明显发虚。复现：在 125% 缩放的显示器上查看任务栏图标。实际结果：图标边缘模糊，与旁边的系统图标对比明显。定位：只提供了一个 32×32 的图标资源，在 125% 缩放下由系统放大到 40×40。修复：程序图标改为提供 16 / 32 / 48 / 256 四种尺寸的多尺寸资源，由系统按需选取。 | 已验证 | V4.0-B3 | 2026-10-05 |
| BUG-41 | 2026-10-06 | 用户现场 | 基础设施 / 快捷键 | 轻微 | 快捷键占用探测把自家遗留实例的占用误报为「被其他程序占用」。复现：上一个会话的实例仍在运行时执行探测。实际结果：报告某个组合被占用，用户去关闭其他软件却怎么关都没用。定位：探测只报告了「能否注册成功」，没有给出占用者的信息。修复：探测报告中补充占用进程的信息，让用户能够自行判断是否为自家实例；同时在测试流程中加入残留实例的前置检查。 | 已验证 | V4.0-B4 | 2026-10-06 |
| BUG-42 | 2026-10-05 | 用户现场 | 打包与交付 / 路径拼接 | 严重 | 「打开所在文件夹」在路径含空格时打开了错误的目录。复现：对一个位于含空格目录中的文件执行「打开所在文件夹」。实际结果：资源管理器打开了空格之前的那个目录，且不报任何错误。定位：文件路径被直接拼进命令行，路径中的空格被资源管理器解析为参数分隔符。修复：路径整体加引号、内部引号转义；并且在调用外部程序之前增加预检（路径存在且为文件）。 | 已验证 | V4.0-B3 | 2026-10-05 |

4.4 缺陷分析与改进措施

4.4.1 按严重程度统计

| 严重程度 | 数量 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 5 | 41.7% | 导致功能不可用、数据不可用或打开了错误的目标，必须在交付前修复 |
| 中等 | 6 | 50.0% | 功能可用但存在异常、状态残留或潜在风险 |
| 轻微 | 1 | 8.3% | 仅影响诊断信息的可读性，不影响产品功能 |
| 合计 | 12 | 100% | — |

4.4.2 按所属模块统计

| 所属模块 | 缺陷数 | 缺陷编号 | 主要成因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打包与交付形态 | 5 | BUG-31、BUG-33、BUG-34、BUG-35、BUG-42 | 打包后的路径、权限与运行环境与开发机不同 |
| 基础设施 / 系统集成 | 2 | BUG-39、BUG-41 | 注册表状态的原值管理与判断口径 |
| 基础设施 / 数据库 | 1 | BUG-36 | 缺少损坏检测与降级路径 |
| 基础设施 / 图标与资源 | 1 | BUG-40 | 图标资源未按 DPI 提供多尺寸 |
| 服务层 / 置顶排序 | 1 | BUG-38 | 排序序号的写入与读取口径不一致 |
| 基础设施 / 托盘 | 1 | BUG-37 | 重复注册导致的系统句柄泄漏 |
| 测试脚本 | 1 | BUG-32 | 断言依赖调用方设置的日志级别 |

4.4.3 按引入阶段统计

| 引入阶段 | 缺陷数 | 缺陷编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 3 | BUG-34、BUG-36、BUG-39 | 对数据根可写性、失败降级与状态还原的设计考虑不周 |
| 编码阶段 | 5 | BUG-31、BUG-37、BUG-38、BUG-40、BUG-42 | 打包参数、资源释放、命令拼接等实现细节处理不当 |
| 构建与部署阶段 | 3 | BUG-33、BUG-35、BUG-41 | 打包流程与运行环境假设不成立 |
| 测试与试用阶段 | 1 | BUG-32 | 由测试流程自身暴露 |

4.4.4 缺陷成因分析

（1）开发机上的「理所当然」就是交付时的风险清单。 本轮的 5 条打包与交付类缺陷全部来自同一个根源：开发机具备一些用户机器上不一定具备的条件。开发机的程序目录可写（BUG-34）、路径是纯英文（BUG-33）、系统里没有任何残留实例（BUG-35）、依赖装得齐全（BUG-31）、目录里没有空格（BUG-42）。改进措施：把「环境差异」本身作为一种测试方法固定下来（见 2.2.2 节），在三种目录位置各运行一遍打包产物；同时把这些「开发机上的理所当然」逐条写进设计文档 2.2 节第（8）条的打包约束中。

（2）配置写了不等于配置生效。 BUG-31 中打包脚本的形式上看配置齐全，实际上因为书写方式不正确而完全没有生效，而程序在开发机上碰巧能跑。这类「静默失效」的配置是最危险的一类问题：它不会报错，只会让产物在某些环境下坏掉。改进措施：凡是通过声明式配置驱动的行为，都必须补充一条「生效性断言」——打包后校验产物的模块清单中确实包含被声明的隐藏导入、确实不包含被排除的模块。这条做法可以推广到任何「配置看起来对但可能没生效」的场景。

（3）失败的处理方式必须在设计阶段就决定。 BUG-36 中数据库损坏之后程序直接崩溃，用户既看不懂也不知道该怎么办。根因不是代码写错了，而是设计时根本没有考虑过「数据库会损坏」这件事。改进措施：确立「可失败性设计」这条原则，对每一个可以预期其失败的环节，在设计阶段就回答「如何提前发现、发现之后如何降级、降级之后用户如何知晓与恢复」三个问题；本轮据此为四类失败各设计了一条降级路径。

（4）修改外部状态必须配套一个还原闭环。 BUG-39 中关闭 Win+V 接管之后没有还原注册表原值，用户系统上留下了一个「半开」的状态。根因是实现时只写了「开」的逻辑，「关」的逻辑是后来补的，且补的时候没有对照原值。改进措施：把「原值备份 — 修改 — 还原」做成一个通用的状态表机制（见设计文档 3.4.3 节第（2）条），任何新增的集成能力只要往表里登记一次，就自动获得正确的还原行为。

（5）资源类缺陷只在长时间运行中暴露。 BUG-37 中托盘图标每次唤出面板时被重复注册，系统句柄缓慢增长。在几分钟的测试中完全看不出来，只有 24 小时长稳测试才暴露。改进措施：把长稳测试列为交付前的必做项，并在测试期间按固定间隔采样内存与线程数，形成时间序列而不只是首尾两点——时间序列才能区分「缓慢泄漏」与「阶段性的正常波动」。

（6）断言依赖调用方的设置是一种隐藏的耦合。 BUG-32 中打包回归套件靠日志内容做断言，而一键回归会给子进程设置更高的日志级别以防刷屏，于是该套件单独跑能过、进全量回归必然失败。根因是断言隐式依赖了一个自己无法控制的外部设置。改进措施：凡是靠日志做断言的套件，必须自己显式设置所需的日志级别再启动子进程，不依赖调用方；并把这条要求写进测试规范。

（7）诊断信息的可读性本身也是质量的一部分。 BUG-41 中快捷键占用探测把「自家上一个会话遗留实例的占用」误报为「被其他程序占用」，用户照着提示去关闭其他软件，怎么关都没用。改进措施：本轮引入启动自检报告，把每个能力的最终状态与原因结构化输出；新增的探测功能在报告「被占用」时必须同时给出占用者的进程信息，让用户能够自己判断这是不是自家实例。

4.4.5 改进措施汇总

| 序号 | 改进措施 | 已落实为 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 把「环境差异」作为一种测试方法：在普通、中文空格、只读三种目录下各跑一遍打包产物 | 2.2.2 节方法（1）；packaging_check 套件 |
| 2 | 声明式配置必须配套「生效性断言」，校验配置确实生效而不是形式上写了 | 打包后校验模块清单的断言 |
| 3 | 可失败性设计：每类预期失败都要回答「如何发现、如何降级、如何恢复」 | 设计文档 3.1.5 节的四条降级路径 |
| 4 | 外部状态的修改统一走「原值备份 — 修改 — 还原」状态表 | OsIntegration 的内存状态表 |
| 5 | 交付前必做 24 小时长稳测试，并按间隔采样内存与线程数形成时间序列 | 资源监视脚本 + 3.6.5 节结论 |
| 6 | 靠日志断言的套件自行设置日志级别，不依赖调用方 | 测试规范；packaging_check 修正 |
| 7 | 引入启动自检报告，把每个能力的最终状态与原因结构化输出 | StartupReport；设置面板「系统集成」分区 |
| 8 | 每次测试结束检查并清理自己写入的外部状态 | 状态残留检查方法；注册表用例的清理与还原断言 |

5、测试总结

5.1 测试执行情况统计

本轮迭代的测试执行统计如下。通过率＝通过用例数 / 已执行用例数。

统计口径说明：用例总数为 72 条，指本轮新设计并执行的用例；前三轮的 254 条用例作为回归基线继续执行，未计入本表以免重复统计。若把回归基线一并计入，本项目四轮累计设计并执行的用例总数为 326 条，全部通过；累计断言数为 1144 项。

| 用例总数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100% |

5.2 遗留问题与风险

本轮无未修复的已知缺陷。前几轮列出的遗留问题中，多显示器与高 DPI 一项已在本轮部分闭合（单显示器 125% 与 100% 已验证，双屏以坐标单元用例覆盖），24 小时长稳一项已在本轮完成；上一轮 5.3.2 节建议的五项测试重点中，数据库损坏恢复、打包形态回归与端到端验收三项也已在本轮落实。唯一未作改变的是「托盘图标在 Windows 11 默认折叠进溢出区」一项：它属于系统默认行为而非程序缺陷，本轮把托盘菜单由五项扩展为九项之后这一情形依然存在，仍按上一轮的处理方式在运行说明中提示用户，并以全局快捷键作为替代入口。合并仍存在的边界后列示如下。

| 序号 | 遗留问题 | 影响 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真实双屏与多缩放比例的组合未验证 | 中：跨显示器拖动窗口时的实时重算、两块显示器使用不同缩放比例的表现均未知。坐标计算逻辑已用单元用例覆盖，真实交互未验证 | 已列入设计文档 3.6.7 节已知边界；程序中做了越界收敛的兜底 |
| 2 | 加密数据不可跨 Windows 用户与跨机器解密 | 中：DPAPI 的固有限制，非实现缺陷 | 运行说明中显著提示；提供「数据目录」入口便于用户迁移明文可迁移部分 |
| 3 | 文件关联可能与同类软件冲突 | 低：用户机器上若安装了其他剪贴板或截图类软件，关联设置可能被其覆盖 | 设置面板中说明「可在系统设置中还原」 |
| 4 | 列表仍为分阶段渲染而非真正的虚拟滚动 | 低：记录数量达到数千条时滚动可能出现轻微帧率下降 | 每批渲染数量已做成可配置项作为缓解 |
| 5 | Emoji 在界面中显示为单色轮廓 | 低：Tk 不支持彩色字体，属框架固有限制 | 界面中已明确说明 |
| 6 | 附件目录不参与备份 | 低：从备份恢复后，若附件已被删除，对应图片记录会显示「附件不存在」 | 设计文档 3.6.7 节已知边界第（5）条已说明；后续可考虑增量备份 |
| 7 | 打包产物为文件夹版，升级需要手动替换 | 低：没有自动更新能力（这本身是离线约束的必然结果） | 运行说明中给出升级步骤：关闭程序 → 替换程序目录 → 保留 .data 目录 |

需要特别说明的是第 1 项与第 2 项：它们都与「限制」而不是「缺陷」有关。DPAPI 的用户绑定是加密方案的安全性的来源，跨屏表现的未知则来自测试条件的缺失。把这两件事分成「限制」与「未验证风险」两类写清楚，是为了让读者能够准确判断：哪些是设计选择的结果，哪些是还需要补做的工作。

5.3 测试结论

5.3.1 质量评价

（1）功能符合性：本轮设计的 72 条测试用例全部执行且全部通过，覆盖本轮实现的 20 个功能点。四轮累计，需求分析报告与迭代新增的全部功能点覆盖率为 100%，需求追踪矩阵中不存在「未覆盖」条目。

（2）交付形态一致性：打包产物在普通目录、含中文与空格的目录、只读目录三种环境下均能正确启动；在只读目录下数据目录按设计回落到用户配置目录并在界面上给出提示；打包形态下 27 个套件中的非真机交互类套件全部通过。

（3）系统集成的可还原性：全部涉及外部状态的用例都通过「修改 + 还原」成对断言；测试结束后检查机器上无本程序写入的残留状态。

（4）可失败性：四条降级路径（数据目录不可写、数据库损坏、显示器拓扑变化、系统通知不可用）均通过故障注入验证，程序在四种情形下都不崩溃、不丢数据、给出可读提示。

（5）稳定性：24 小时连续运行测试通过。常驻内存从 78MB 增长到 84MB（增长 7.7%，指标为不超过 20%）；线程数保持 6 个，无泄漏；数据库体积稳定。

（6）向后兼容性：前三轮迭代的 22 个套件、874 项断言在本轮结束时仍然全部通过，未出现任何回归。

（7）缺陷收敛情况：本轮共发现 12 个缺陷，全部已修复并通过回归验证，无遗留未修复缺陷。

5.3.2 结论

本轮迭代的测试目标已经达到。软件完成了从「一个能跑的程序」到「一个可以交给别人用的软件」的最后一步：打包产物双击即用，与操作系统的集成可开可关可还原，兼容性与稳定性经过实测验证，四类可预期的失败都有明确的降级路径。

结论：同意本轮迭代交付，软件达到发布标准。本版本可作为剪贴板Pro 的正式发布版本（v1.0.0）对外提供。

同时需要明确三点。第一，5.2 节列出的 7 项边界中，前 2 项属于需要用户知晓的限制，其余 5 项属于影响较小的已知边界，都已在设计文档与运行说明中如实声明，不属于隐瞒的缺陷。第二，本软件为纯单机软件，不具备也不计划具备任何联网能力，这既是需求约束也是本软件的一个明确特性。第三，四轮迭代累计设计并执行了 326 条测试用例、1144 项断言，本项目自认为其质量状况已经得到了与其规模相称的检验，但仍应提醒使用者：多显示器环境与跨用户迁移是两个尚未验证的区域，在这两种场景下使用时建议先做一次数据备份。

至此，本项目的四轮迭代全部结束。四轮的工作重点依次为：把功能做对（第一轮）、把承诺兑现（第二轮）、把交互做顺（第三轮）、把软件交出去（第四轮）。每一轮都留下了完整的文档、可复现的测试与一份如实记录的缺陷清单，这些材料与软件本身一样，是本项目交付物的一部分。